NORAKSTS

| 24.05.2012. | Nr.8/3 |
| --- | --- |

PAR IZMAIŅĀM PROJEKTĀ „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana”

(ziņo I.Škutāne)

Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR – A.Rāviņš, A.Garančs, J.Strods, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, D.Olte, A.Rublis, A.Ķipurs, L.Gineite, A.Eihvalds, A.Ļitvinovs, S.Ņevoļskis, PRET –nav, 2 balsīm ATTURAS –M.Galkins, D.Liepiņš,

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.12/7 „Projekta „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana” iesnieguma iesniegšana” Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā tika iesniegts projekta „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana” (turpmāk – Projekts) iesniegums un 2010.gada 16.decembrī tika noslēgta „Vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/016/057 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” (turpmāk – Vienošanās), kurā plānotās Projekta izmaksas ir Ls 13 435 060,00. Projekta īstenošanas gaitā veikto iepirkumu rezultātā faktiskās Projekta izmaksas ir Ls 16 207 982,00, līdz ar to izmaksu palielinājums ir Ls 2 772 922,00.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu Vienošanās noteikto Projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanu,

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:

- Apstiprināt faktiskās projekta „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana” izmaksas Ls 16 207 982,00 (sešpadsmit miljoni divi simti septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi lati nulle santīmi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

- Lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai daļu izmaksu palielinājuma Ls 1 749 373,72 (viens miljons septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs lati septiņdesmit divi santīmi) segt no 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldībai plānotā finansējuma.

- Grozīt Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.12/7 „Projekta „Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana” iesnieguma iesniegšana” (turpmāk – Lēmums) un izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

„2.Finanšu nodaļai iekļaut Projekta ieviešanas izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā, sadalot tās attiecīgi pa gadiem:

2.1. 2012.gadā Ls 3 635 720,00 (trīs miljoni seši simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti divdesmit lati nulle santīmi), t.sk. pašvaldības līdzfinansējums
Ls 965 127,00 (deviņi simti sešdesmit pieci tūkstoši viens simts divdesmit septiņi lati) un priekšfinansējums Ls 2 670 593,00 (divi miljoni seši simti septiņdesmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit trīs lati nulle santīmi);

2.2. 2013.gadā Ls 2 772 922,00 (divi miljoni septiņi simti septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit divi lati nulle santīmi), t.sk. pašvaldības līdzfinansējums Ls 2 054 485,28 (divi miljoni piecdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci lati divdesmit astoņi santīmi) un priekšfinansējums Ls 718 436,72 (septiņi simti astoņpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit seši lati septiņdesmit divi santīmi)”, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai komercbankā ar tās noteikto kredīta procentu likmi.

Domes priekšsēdētājs				(paraksts)	           		A.Rāviņš

NORAKSTS PAREIZS

Kancelejas vadītāja			   		             		S.Ozoliņa

Jelgavā 2012.gada 24.maijā