NORAKSTS

| 24.05.2012. | Nr.8/4 |
| --- | --- |

PAR IZMAIŅĀM PROJEKTĀ „HIDROTEHNISKO BŪVJU REKONSTRUKCIJA PLŪDU DRAUDU RISKU NOVĒRŠANAI KALNCIEMA CEĻA – LOKA MAĢISTRĀLES RAJONĀ JELGAVĀ”

(ziņo I.Škutāne)

Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR – A.Rāviņš, A.Garančs, J.Strods, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, D.Olte, A.Rublis, A.Ķipurs, L.Gineite, A.Eihvalds, S.Ņevoļskis, PRET –nav, 3 balsīm ATTURAS – A.Ļitvinovs, M.Galkins, D.Liepiņš,

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.6/6 „Projekta iesnieguma „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” iesniegšana” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts projekta „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” (turpmāk – Projekts) iesniegums un 2011.gada 8.novembrī tika noslēgta „Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.5.2/11/APIA/CFLA/002/002” (turpmāk – Vienošanās), kurā plānotās Projekta izmaksas ir Ls 350 000,00. Projekta īstenošanas gaitā veikto iepirkumu rezultātā faktiskās Projekta izmaksas ir Ls 511 000,00, līdz ar to Projekta izmaksu palielinājums ir Ls 161 000,00.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu Vienošanās noteikto Projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanu,

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:

- Apstiprināt faktiskās projekta „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa – Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” izmaksas Ls 511 000,00 (pieci simti vienpadsmit tūkstoši lati nulle santīmi), t.sk. Ls 350 000,00 (trīs simti piecdesmit tūkstoši lati nulle santīmi) Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums un Ls 161 000,00 (viens simts sešdesmit viens tūkstotis lati nulle santīmi) pašvaldības līdzfinansējums, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- Finanšu nodaļai iekļaut Projekta ieviešanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu Ls 161 000,00 (viens simts sešdesmit viens tūkstotis lati nulle santīmi) pašvaldības 2012.gada budžetā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai komercbankā ar tās noteikto kredīta procentu likmi.

Domes priekšsēdētājs				(paraksts)	           		A.Rāviņš

NORAKSTS PAREIZS

Kancelejas vadītāja			   		             		S.Ozoliņa

Jelgavā 2012.gada 24.maijā