NORAKSTS

| 24.05.2012. | Nr.8/6 |
| --- | --- |

GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 22.12.2011. LĒMUMĀ NR.15/17 „PROJEKTA ”ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA” AKTUALIZĒTĀ FINANŠU PLĀNA UN PRECIZĒTO PASĀKUMU (KOMPONENŠU) SARAKSTA SASKAŅOŠANA”

(ziņo I.Škutāne)

Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR – A.Rāviņš, A.Garančs, J.Strods, V.Ļevčenoks, M.Buškevics, D.Olte, A.Rublis, A.Ķipurs, L.Gineite, A.Eihvalds, A.Ļitvinovs, S.Ņevoļskis, PRET –nav, 2 balsīm ATTURAS –M.Galkins, D.Liepiņš,

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 22.decembra lēmumu Nr.15/17 „Projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” aktualizētā finanšu plāna un precizēto pasākumu (komponenšu) saraksta saskaņošana”  tika saskaņotas projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” (turpmāk tekstā – Projekts) kopējās izmaksas Ls 17 709 612,00.   Projekta īstenošanas gaitā veikto iepirkumu rezultātā faktiskās Projekta izmaksas ir Ls 18 559 334,00, līdz ar to Projekta izmaksu palielinājums ir Ls 849 722,00.

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 ”Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 17.2.punktu, lai nodrošinātu Projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanu,

- JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:

- Grozīt Jelgavas pilsētas domes 22.12.2011. lēmuma Nr.15/17 „Projekta ”Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” aktualizētā finanšu plāna un precizēto pasākumu (komponenšu) saraksta saskaņošana” 1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:

„1. Saskaņot projekta ”Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” aktualizēto finansēšanas plānu:

| Rādītāji | LVL |
| --- | --- |
| Ieguldījumu attiecināmās izmaksas, t.sk. | 15 214 819 |
| Kohēzijas fonds | 12 545 649 |
| Uzņēmums | 2 669170 |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN segšanai) | 3 344 515 |
| Finansējums, kopā | 18 559 334 |

- Uzdot SIA „Jelgavas ūdens” līdz 2012.gada 1.oktobrim sagatavot un iesniegt Jelgavas pilsētas domei saskaņošanai Tehniski ekonomiskā pamatojuma papildinājumus un precizējumus Projektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”.

Domes priekšsēdētājs				(paraksts)	           		A.Rāviņš

NORAKSTS PAREIZS

Kancelejas vadītāja			   		             		S.Ozoliņa

Jelgavā 2012.gada 24.maijā