| 28.06.2012. | Nr.9/11 |
| --- | --- |

PAR IZMAIŅĀM PROJEKTA „IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA JELGAVAS PILSĒTĀ” IZMAKSĀS

(ziņo I.Škutāne)

Atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR – A.Rāviņš, A.Garančs, J.Strods, V.Ļevčenoks, D.Olte, A.Rublis, A.Ķipurs, L.Gineite, A.Eihvalds, A.Ļitvinovs, PRET – nav, ar 2 balsīm ATTURAS – S.Šalājevs, D.Liepiņš.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2009.gada 5.februāra lēmumu Nr.2/6 „Par projekta „Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā” iesniegšanu” Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātā tika iesniegts projekta „Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā” (turpmāk – Projekts) iesniegums un 2009.gada 15.decembrī tika noslēgta „Vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr.2009/0248/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/507” (turpmāk – Vienošanās), kurā plānotās Projekta izmaksas ir Ls 275 881,00. Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk- Ministrija) veiktā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk- IKT) aprīkojuma iegādes centralizētā iepirkuma rezultātā faktiskās Projekta izmaksas pieauga līdz Ls 309 071,34. Lai nodrošinātu plānoto IKT aprīkojuma vienību iegādi un Projekta mērķu sasniegšanu, Ministrija projekta īstenotājiem papildus piešķīra iztrūkstošo finansējumu, tai skaitā Jelgavas pilsētas pašvaldībai Ls 33 190,34 apmērā. Saskaņā ar Ministru Kabineta 09.11.2010. noteikumu Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 25.6. punktā noteikto, veicot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no Eiropas Savienības fonda projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma. Savukārt atlikušos 10% no projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma, kas sastāda Ls 30 907,13, Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas ir Projekta uzraugošā iestāde, pārskaitīs finansējuma saņēmējam – Jelgavas pilsētas domei kā atmaksu pēc gala maksājuma pieprasījuma izskatīšanas un Lēmuma par pārskata periodā apstiprināmo attiecināmo izmaksu apjoma pieņemšanas. Tā kā no 2012.gada 1.jūlija tiek samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme par 1 %, nepieciešamais Projekta realizācijas izmaksu priekšfinansējums pašvaldībai sastāda Ls 29 825,00.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu Vienošanās noteikto Projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanu,

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:

- Apstiprināt faktiskās projekta „Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā” izmaksas Ls 309 071.34 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņdesmit viens lats trīsdesmit četri santīmi), 100% ERAF finansējums, ieskaitot 22% pievienotās vērtības nodokli.

- Finanšu nodaļai 2012.gadā iekļaut Projekta ieviešanai nepieciešamo pašvaldības priekšfinansējumu pamatbudžeta programmā „Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā” Ls 29 825.00 (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci lati nulle santīmi) apmērā no pamatbudžeta programmas “Projektu izstrāde un sagatavošana” (klasifikācijas kods 04.902).

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs	             (paraksts)	           	      A.Rāviņš

NORAKSTS PAREIZS

Kancelejas lietvede			   	        	             	                Ž.Memena

Jelgavā 2012.gada 28.jūnijā

# Text boxes

NORAKSTS