NORAKSTS

| 22.08.2013. | Nr.11/26 |
| --- | --- |

PROJEKTA „TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE INDUSTRIĀLO TERITORIJU ATTĪSTĪBAS NODROŠINĀŠANAI JELGAVĀ” FAKTISKO IZMAKSU APSTIPRINĀŠANA

(ziņo I.Škutāne)

Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR – R.Vectirāne, I.Jakovels, S.Stoļarovs, V.Grigorjevs, V.Ļevčenoks, A.Garančs, D.Olte, A.Rublis, J.Lange, J.Strods, R.Šlegelmilhs, PRET- nav, 2 ATTURAS – D.Liepiņš, S.Šalājevs.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.4/5 „Projekta „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” iesniegums” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika iesniegts projekta „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” (turpmāk – Projekts) iesniegums un 2013.gada 2.augustā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par Projekta iesnieguma nosacījumu izpildi un Vienošanās „Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu” slēgšanu. Projekta plānotās izmaksas ir LVL 500 000,00. Iepirkumu procedūru rezultātā faktiskās Projekta izmaksas ir LVL 640 827,57, līdz ar to Projekta izmaksu palielinājums ir LVL 140 827,57.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu Projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanu,

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:

- Apstiprināt projekta „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” faktiskās izmaksas LVL 640 827,57 (seši simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi lati, 57 santīmi), t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir LVL 425 000,00 (četri simti divdesmit pieci tūkstoši latu, nulle santīmi), Valsts budžeta dotācija – LVL 11 250,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit lati, nulle santīmi) un Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums LVL 204 577,57 (divi simti četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi lati, 57 santīmi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- Finanšu nodaļai Projekta ieviešanas izmaksas iekļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžetā šādā sadalījumā:

  - pašvaldības līdzfinansējums LVL 204 577,57 (divi simti četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi lati, 57 santīmi);

  - pašvaldības priekšfinansējums LVL 261 750,00 (divi simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit lati, nulle santīmi).

- Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.4/5 „Projekta „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” iesniegums” 2.punktu.

Domes priekšsēdētāja vietniece           	(paraksts)                          R.Vectirāne

NORAKSTS PAREIZS

Pašvaldības izpilddirektores sekretāre				      A.Siliņa

Jelgavā 2013.gada 22.augustā