Projekta „Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā” kopsavilkums

Projekts tiek īstenots Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

Projekta mērķis ir veikt transporta infrastruktūras sakārtošanu un izbūvi Aviācijas un Cukura ielu posmos, Jelgavā, lai nodrošinātu publisko pakalpojumu un industriālo teritoriju sasniedzamību, sekmējot saimnieciskās darbības attīstību nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

Projekta ietvaros tiks veikta Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas līdz Cukura ielai un jauna Aviācijas ielas posma izbūve no Garozas ielas līdz Krasta ielai.

Tiks rekonstruēts ielu segums un izbūvēts jauns ielas posms, izbūvēts ielu apgaismojums, sakārtotas lietus ūdens savākšanas sistēmas, izveidotas sabiedriskā transporta pieturvietas, izbūvēta apvienotā gājēju ietve un veloceliņš, izbūvēts ceļa ātrumvalnis.

Iznākuma rādītāji:

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izbūvēts jauns ielas posms | 300 | m |
|  | Izbūvēts gājēju un veloceliņš | 670 | m |
|  | Rekonstruēta ielu infrastruktūra | 374 | m |
|  | Izbūvētas sabiedriskā transporta pieturvietas | 2 | Gab. |

Projekta īstenošanas laiks 12 mēneši.

Projekta izmaksas pēc iepirkumiem - LVL 640 827,57 ar PVN tai skaitā ERAF līdzfinansējums LVL 425 000,00, Valsts budžeta dotācija LVL 11 250,00 un pašvaldības līdzfinansējums LVL 204 577,57.

Naudas plūsma: 2013.gads 	LVL 174 500,00 (avanss)

2014.gads 	LVL 204 577,57 (pašvaldības līdzfinansējums) un

LVL 261 750,00 (pašvaldības priekšfinansējums)

Informācija par iepirkumiem:

- Būvdarbu iepirkums: „Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcija un izbūve”, saņemti 2 piedāvājumi:

1) SIA „OSTAS CELTNIEKS”, piedāvātā cena (bez PVN) LVL 517 889,73;

2) SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””, piedāvātā cena (bez PVN) LVL 650 470,30.

- Būvuzraudzības iepirkums: „Aviācijas un Cukura ielas posmu Jelgavā rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība”, saņemti 3 piedāvājumi:

1) SIA „Jurēvičs un partneri”, piedāvātā cena (bez PVN) LVL 4 800,00;

2) SIA „BaltLine Globe”, piedāvātā cena (bez PVN) LVL 4 100,00;

3) AS „Ceļu inženieri”, piedāvātā cena (bez PVN) LVL 12 510,00.

Sagatavoja: S.Liepiņa

APPP, Projektu vadības sektora vadītāja,

63005472, Sandra.Liepina@dome.jelgava.lv