NORAKSTS

| 11.03.2014. | Nr. 3/1 |
| --- | --- |

PROJEKTA „SATIKSMES TERMINĀLA APKALPOŠANAI NEPIECIEŠAMĀS IELU INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE JELGAVĀ” FAKTISKO IZMAKSU PRECIZĒŠANA

(ziņo I.Škutāne)

Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR – I.Jakovels, S.Stoļarovs, V.Grigorjevs, V.Ļevčenoks, R.Vectirāne, M.Buškevics, A.Garančs, A.Rāviņš, A.Rublis, A.Tomašūns, J.Strods, PRET- nav, ATTURAS – nav,

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 28.februāra lēmumu Nr.2/13 „Projekta „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” iesniegšana”, kā arī Jelgavas pilsētas domes un Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2013.gada 10.septembrī noslēgto vienošanos Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/014/098 par Eiropas Savienības fonda projekta „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu Projekta plānotās izmaksas ir 7 292 573,75 euro. Iepirkuma procedūras rezultātā faktiskās Projekta izmaksas ir 8 316 274,31 euro, līdz ar to Projekta izmaksu palielinājums ir 1 023 700,56 euro.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un lai nodrošinātu Projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanu,

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:

- Precizēt Projekta „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” faktiskās izmaksas 8 316 274,31 euro apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, t.sk.:

  - Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 4 192 269,82 euro;

  - Valsts budžeta dotācija 155 794,50 euro;

  - Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 3 968 209,99 euro.

- Finanšu nodaļai iekļaut Projekta ieviešanas izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā no aizņēmuma līdzekļiem šādā sadalījumā:

  - 2014.gadā 5 325 795,00 euro (t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 2 716 956,69 euro un priekšfinansējums 2 608 838,31 euro);

  - 2015.gadā 1 251 253,30 euro (t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 1 251 253,30 euro).

- Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 28.februāra lēmuma Nr.2/13 „Projekta „Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā” iesniegšana” 2.punktu.

Domes priekšsēdētājs 	(paraksts)               	       A.Rāviņš

NORAKSTS PAREIZS

Kancelejas vadītāja		        S.Ozoliņa

Jelgavā 2014.gada 11.martā