Pielikums

Jelgavas pilsētas domes

2015.gada 26.februāra lēmumam Nr.3/1

Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns

2014. – 2020. gadam

Plānā lietotie saīsinājumi

AAL – Atkritumu apsaimniekošanas likums;

AAP – atkritumu apsaimniekošanas plāns;

DAV – Dalītā atkritumu vākšana;

DRN – Dabas resursu nodoklis;

EEIA – elektriskie un elektronisko iekārtu atkritumi;

ES – Eiropas Savienība;

IKP – iekšzemes kopprodukts;

LR – Latvijas Republika;

LVĢMC – Latvijas vides un ģeoloģijas meteoroloģijas centrs;

MK – Ministru kabinets;

PET – polietilēntereftalāts;

PVN – pievienotās vērtības nodoklis;

SA – sadzīves atkritumi;

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

VVD – Valsts vides dienests;

ZAAP – Zemgales atkritumu apsaimniekošanas plāns;

ZAAR – Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģions.

- SaturS

1.	Vispārīgā informācija par Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu	5

1.1.	Zemgales reģiona teritorija un iedzīvotāji	5

1.2.	Demogrāfiskā prognoze 2013. - 2020. .gadam.	6

1.3.	Sociāli ekonomiskā situācija reģionā	7

2.	Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna nepieciešamība, mērķi un uzdevumi	9

3.	Zemgales atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums	11

3.1.	Atkritumu apglabāšanas poligonu un reģenerācijas iekārtu raksturojums	12

3.1.1.	Sadzīves atkritumu poligons „Grantiņi”	12

3.1.2.	Sadzīves atkritumu poligons „Brakšķi”	14

3.1.3.	Šķirošanas līnija, Jelgavā, Ganību ielā 84	15

3.1.4.	Iekārta nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādei apglabāšanas nolūkos, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija, sadzīves bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums, būvniecības atkritumu šķirošanas laukums un liela izmēra atkritumu šķirošanas laukums.	18

3.1.5.	Sadzīves atkritumu poligona „Brakšķi II kārta” - bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai.	21

3.1.6.	Biogāzes koģenerācijas stacija „Brakšķi”	22

3.2.	Zemgales AAR atkritumu apsaimniekotāju raksturojums	23

3.3.	Zemgales AAR savākto atkritumu veidi un daudzums.	25

3.3.1.	Savāktie sadzīves atkritumi, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi.	25

3.3.2.	Bīstamie atkritumi (bateriju un akumulatoru atkritumi, EEIA, riepas.)	25

3.3.3.	Reģionā savāktie un reģenerētie dalīti vāktie sadzīves atkritumi, tai skaitā izlietotais iepakojums daudzums.	26

3.3.4.	Ārstniecības iestāžu un veterinārmedicīnas atkritumi.	28

3.3.5.	ZAAR poligonos 2013. gadā apglabāto atkritumu daudzums	28

3.4.	Dalītās vākšanas sistēma reģionā	30

4.	Atkritumu daudzuma un sastāva prognoze laika periodam līdz 2020. gadam	37

4.1.	Pamatdati atkritumu daudzuma prognozei.	37

4.2.	Atkritumu daudzuma prognoze.	37

4.3.	Atkritumu sastāva novērtējums.	38

5.	Zemgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007.-2013. gadam izpildes novērtējums	39

5.1.	Sadzīves atkritumu poligonu izbūve	41

5.2.	Atkritumu izgāztuvju slēgšana un rekultivācija	41

5.3.	Pašvaldību saistošie noteikumi	43

5.4.	Kompostēšanas laukumu ierīkošana	44

5.5.	Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība	44

5.6.	Sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņas	44

6.	darbības, kas jāveic, lai uzlabotu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, to pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu	45

7.	Zemgales atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība	46

7.1.	DAV sistēmas paplašināšana	46

7.2.	Jaunu atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu nepieciešamība, esošo reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu slēgšana	47

7.2.1.	Iekārtu paredzamās jaudas	48

7.2.2.	Iekārtu atrašanās vietas kritēriji.	48

7.3.	Iesaistīšanās Valsts sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā	48

7.4.	Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana	49

7.5.	Plāna darbības periodā veicamo pasākumu apkopojums un par izpildi atbildīgās institūcijas	49

8.	Nepieciešamais finansējums UN plāna ekspluatācijas izmaksas	50

9.	Reģionālā apsaimniekošanas plāna atbilstība normatīvajiem aktiem un informācija par to, kādā veidā plānā iekļautie pasākumi veicinās normatīvos aktos noteikto mērķu sasniegšanu	54

9.1.	. Politikas plānošanas dokumenti atkritumu apsaimniekošanas jomā	54

9.2.	Latvijas normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanas jomā	55

9.3.	Plānā iekļauto pasākumu loma normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanā	55

1.pielikums. Atkritumu apsaimniekošanas jomā spēkā esošo normatīvo aktu apkopojums	58

2.pielikums. Poligonā „Brakšķi” apglabājamo atkritumu veidi	60

3.pielikums Poligonā „Grantiņi” apglabājamie atkritumu veidi	68

# Vispārīgā informācija par zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu

## Zemgales reģiona teritorija un iedzīvotāji

Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu (turpmāk – ZAAR) veido Jelgavas pilsēta un 9 novadi – Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku, Rundāles, Tērvetes un Vecumnieku novadi.

Reģiona kopēja platība ir 5465 km2 vai 8% no valsts kopējās teritorijas. Novadu teritorija aizņem 5405 km2 jeb 98,9% no reģiona kopplatības, Jelgavas pilsētas teritorijas aizņem 60 km2 jeb 1,1% no reģiona kopplatības.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē pieejamās informācijas 2013. gada sākumā Zemgales reģionā bija 170420 iedzīvotāju tas ir 8,4% no kopējā visas valsts iedzīvotāju skaita. Jelgavas pilsētā iedzīvotāju skaits bija 57 773 (33.9%) un novados kopā 11 2647 (66.1%) iedzīvotāju. Iedzīvotāju blīvums Jelgavas pilsētā bija 963 iedz./km2 un novadu teritorijā – 34.4 iedz./km2.

Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas un demogrāfiskās slodzes līmenis 2013. gadā atspoguļots 1. tabulā.

1. tabula. Zemgales reģiona pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas un demogrāfiskās slodzes līmenis 2013. gadā.

| Pašvaldība | Iedzīvotāju skaits, % |  |  | Demogrāfiskā slodze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Līdz darbaspējas vecumam | Darbaspējas vecumā | Virs darbaspējas vecuma |  |
| Jelgavas pilsēta | 15.5 | 63.6 | 20.9 | 571 |
| Auces novads | 14.6 | 60.8 | 24.6 | 646 |
| Bauskas novads | 15.1 | 64.5 | 20.4 | 550 |
| Dobeles novads | 15.1 | 63.9 | 21.0 | 565 |
| Jelgavas novads | 14.9 | 64.1 | 21.0 | 561 |
| Iecavas novads | 16.2 | 63.9 | 19.9 | 566 |
| Ozolnieku novads | 17.7 | 62.4 | 19.9 | 603 |
| Rundāles novads | 14.3 | 63.2 | 22.5 | 584 |
| Tērvetes novads | 13.2 | 64.8 | 22.0 | 543 |
| Vecumnieku novads | 14.6 | 63.7 | 21.7 | 571 |
| Vidēji reģionā: | 15.12 | 63.5 | 21.39 | 576 |

Salīdzinot 1. tabulas rādītājus ar vidējiem rādītājiem valstī, kur iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam ir 14.3%, virs darbaspējas vecuma – 22.1% un darbaspējas vecumā – 63.6% no kopēja iedzīvotāja skaita, var secināt, ka iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam Zemgales reģionā ir par 0.82% lielāks nekā vidēji valstī, savukārt, pensionāru skaits ir par 0.71% mazāks nekā vidēji valstī. Iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā ir vienāds ar vidējo rādītāju valstī. Ņemot to vērā demogrāfiskā slodze Zemgales reģionā ir nedaudz lielāka nekā vidēji valstī (demogrāfiskā slodze valstī ir 572).

## Demogrāfiskā prognoze 2013. - 2020. .gadam.

Sagatavojot iedzīvotāju skaita prognozi Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionam, tika izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes dati par pastāvīgo iedzīvotāju daudzumu pilsētās un novados 2013. gadā un Latvijas Universitātes Demogrāfijas centra dati, kas sniedz informāciju par iedzīvotāju skaita izmaiņām līdz 2020. gadam (ieskaitot).

ZAAR iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences tiek raksturotas 2. tabulā.

2. tabula. Zemgales reģiona iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences

| Administratīvā vienība | Vidējās gada iedzīvotāju skaita izmaiņas, % |
| --- | --- |
|  | 2011.-2020. |
| Bauskas rajons | -0,33% |
| Dobeles rajons | -0,26% |
| Jelgavas pilsēta | -0,24% |
| Jelgavas rajons | -0,43% |

Tā kā nav pieejami dati par iedzīvotāju skaita izmaiņām atsevišķi pilsētās un laukos laika periodā no 2013.gada līdz 2020.gadam, pieņemts, ka izmaiņu tendences ir analoģiskas, kā pilsētās tā arī laukos.

Ņemot vērā vidējās gada iedzīvotāju skaita izmaiņas %, ir sagatavota demogrāfiskā prognoze laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, kas parādīta 3. tabulā.

3. tabula. Demogrāfiskā prognoze Zemgales reģionam, 2014.-2020. gadam.

| Pašvaldība | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jelgavas pilsēta | 57 773 | 57 634 | 57 496 | 57 358 | 57 221 | 57 084 | 56 947 | 56 811 |
| Auces novads | 7 093 | 7 075 | 7 057 | 7 039 | 7 021 | 7 003 | 6 985 | 6 965 |
| Bauskas novads | 24 946 | 24 864 | 24 782 | 24 701 | 24 620 | 24 539 | 24 459 | 24 379 |
| Dobeles novads | 21 693 | 21 637 | 21 581 | 21 525 | 21 470 | 21 415 | 21 360 | 21 304 |
| Iecavas novads | 8 894 | 8 865 | 8 836 | 8 807 | 8 778 | 8 750 | 8 722 | 8 694 |
| Jelgavas novads | 24 295 | 24 191 | 24 087 | 23 984 | 23 881 | 23 779 | 23 677 | 23 576 |
| Ozolnieku novads | 9 840 | 9 798 | 9 756 | 9 715 | 9 674 | 9 633 | 9 592 | 9 551 |
| Rundāles novads | 3 671 | 3 659 | 3 647 | 3 635 | 3 624 | 3 613 | 3 602 | 3 591 |
| Tērvetes novads | 3 579 | 3 570 | 3 561 | 3 552 | 3 543 | 3 534 | 3 525 | 3 516 |
| Vecumnieku novads | 8 636 | 8 608 | 8 580 | 8 552 | 8 524 | 8 496 | 8 468 | 8 441 |
| Kopā: | 170 420 | 169 901 | 169 383 | 168 868 | 168 356 | 167 846 | 167 337 | 166 884 |

Kā redzams pēc demogrāfiskās prognozes – iedzīvotāju skaits reģionā samazinās. Šis fakts ir ņemts vērā, sagatavojot savākto atkritumu apjoma prognozi laika periodam līdz 2020. gadam.

## Sociāli ekonomiskā situācija reģionā

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020., teikts, ka Latvijā salīdzinājumā ar citiem mājsaimniecību patēriņa izdevumiem, sadzīves atkritumu apsaimniekošana sastāda 0,7% uz vienu personu gadā Latvijā. Šis aprēķins veikts, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes apkopoto informāciju par privāto mājsaimniecību patēriņa izdevumiem 2011.gadā un saskaņā ar tiem mājsaimniecības patēriņa izdevumi rēķinot vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, bija 188 lati. Pēc pašvaldību sniegtās informācijas, par atkritumu apsaimniekošanas maksu redzams, ka atkritumu maksa reģionā uz 2013. gada janvāri ir robežās no 9.69 – 16.38 EUR/m3 bez PVN. Informācija par atkritumu apsaimniekošanas maksu Zemgales reģiona pašvaldībās apkopota tabulā Nr. 4.

4.tabula Atkritumu apsaimniekošanas maksa ZAAR pašvaldībās.

| Nr.p.k. | Pašvaldība | Maksa par atkritumu apsaimniekošanu, līdz 2013. gada 31. decembrim Ls/m3 bez PVN | Maksa par atkritumu apsaimniekošanu, no 2014. gada 1. janvāra EUR/m3 bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jelgavas pilsēta | 9.18 | 13.47 |
| 2. | Jelgavas novads | 8.98 | 12.78 |
| 3. | Ozolnieku novads | 9.81 | 13.96 |
| 4. | Dobeles novads | 10.40 | 14.80 |
| 5. | Tērvetes novads | 8.34 | 11.87 |
| 6. | Auces novads | 11.51 | 16.38 |
| 7. | Bauskas novads | 9.32 | 13.26 |
| 8. | Vecumnieku novads | 6.81 | 9.69 |
| 9. | Iecavas novads | 7.68 | 10.93 |
| 10. | Rundāles novads | 8.68 | 12.35 |

** - ir pieprasīta, bet nav saņemta informācija no pašvaldības.

Zemgales reģiona iedzīvotāji ir nodarbināti daudzās nozarēs. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2012. gadā Zemgales reģionā nodarbināto iedzīvotāju procentuālais sadalījums pa dažādiem nodarbinātības veidiem attēlots tabulā Nr.5.

5.tabula Zemgales reģionā nodarbināto iedzīvotāju sadalījums pa nodarbinātības veidiem 2013. gadā.

| Nodarbinātības veids | % nodarbināto iedzīvotāju |
| --- | --- |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 13.7 |
| Rūpniecība un enerģētika | 17.1 |
| Būvniecība | 7.7 |
| Tirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi | 18.0 |
| Transports, uzglabāšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 8.2 |
| Finanšu, apdrošināšanas, zinātniskie, administratīvie pakalpojumi, operācijas ar nekustāmo īpašumu | 8.0 |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 7.7 |
| Izglītība | 9.6 |
| Veselība un sociālā aprūpe | 6.2 |
| Pārējie saimnieciskie veidi | 3.8 |

Analizējot 5. tabulā apkopoto informāciju redzam, ka ievērojama daļa Zemgales reģiona iedzīvotāju ir nodarbināti nozarēs, kas saistītas ar ražošanu (lauksaimniecība, mežsaimniecība, rūpniecība un enerģētika) t.i. – 30,8%, nākošā nozare, kurā nodarbināta liela daļa iedzīvotāju ir tirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi – 18.0%. Pārējās nozarēs nodarbināti procentuāli mazāks iedzīvotāju skaits. 2012.gadā Zemgalē strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa sastādīja 402 LVL, kas ir mazāka nekā vidējā bruto darba samaksa Latvijā – 481 LVL. 2012. gadā Zemgales reģionā no visiem iedzīvotājiem vecumā no 15-74 gadiem 63% bija ekonomiski aktīvi (tai skaitā 54.8% nodarbināti iedzīvotāji un 11,5% darba meklētāji), bet 33.7% bija ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2012. gadā Zemgales reģionā to mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas, t.i. segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītu sastādīja - 25%, savukārt valstī kopumā šis skaitlis ir nedaudz mazāks – 23%.

# REĢIONĀLĀ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA NEPIECIEŠAMĪBA, MĒRĶI UN UZDEVUMI

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna nepieciešamību nosaka “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” III nodaļa un 2011. gada 12. jūlija Ministru Kabineta (turpmāk - MK) noteikumos Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas programmu”, ir noteikts plāna saturs, tā apspriešanas un apstiprināšanas kārtība.

Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:

- reģionu, uz kuru attiecas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns;

- AAP mērķiem un pasākumiem šo mērķu sasniegšanai;

- atkritumu apsaimniekošanas raksturojumu attiecīgajā reģionā:

  - atkritumu apsaimniekošanas analīze, iekļaujot informāciju par radītajiem, savāktajiem, reģenerētajiem un apglabātajiem atkritumiem, to daudzumu un avotiem attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas programmu” šādiem atkritumu veidiem: sadzīves atkritumi, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi; ražošanas atkritumi; bīstamie atkritumi; naftas produktu atkritumi; bateriju un akumulatoru atkritumi, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi; nolietotie transportlīdzekļi; ārstniecības iestāžu un veterinārmedicīnas atkritumi; polihlorētos bifenilus un polihlorētos ternefilus saturoši atkritumi; būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi;

  - pastāvošā atkritumu apsaimniekošanas sistēma, tai skaitā atkritumu dalītās savākšanas sistēma, atkritumu apglabāšanas un reģenerācijas iekārtas;

  - prognoze par reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā ietverto atkritumu plūsmu attīstību plāna darbības laikā;

  - pasākumi, kas jāveic, lai uzlabotu šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, to pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, neradot draudus videi;

  - izvērtējums par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, arī par papildus nepieciešamo infrastruktūru dalītai atkritumu savākšanai, par nepieciešamām jaunām atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām un par esošo reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu slēgšanu;

  - jauno atkritumu apglabāšanas vai reģenerācijas iekārtu paredzamā jauda un to atrašanās vietas noteikšanas kritēriji;

  - par reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izpildi atbildīgās institūcijas;

  - reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanai pieejamais un papildus nepieciešamais finansējums un tā avoti, tai skaitā izveidotās atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas;

  - izvērtējums par reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna atbilstību normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā un to, kādā veidā plānā iekļautie pasākumi veicinās normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu.

Atbilstoši 2011. gada 12. jūlija MK noteikumu Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas programmu”, prasībām, reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā (RAAP) iekļauj informāciju par sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu, izlietotā iepakojuma, nolietoto transportlīdzekļu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, kā arī būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.

RAAP mērķi ir:

- Samazināt atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu;

Attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka:

- atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai;

- lielākā daļa atkritumu tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts) vai nekaitīgā formā;

- apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam un atkritumi tiek iznīcināti vai apglabāti cilvēku veselībai un videi drošā veidā;

- atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām.

- Izveidot vienotu uzskaites datu bāzi aptverot visus atkritumu radītājus un nodrošināt, ka tiek savākti visi radušies atkritumi tie pārstrādāti nepieļaujot vides piesārņošanu.

Pašvaldībām un atkritumu apsaimniekotājiem organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro šādas prasības minētajā prioritārajā secībā:

  - jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā jāattīsta tīrās tehnoloģijas;

  - jāapzina visi atkritumu radītāji veidojot datu bāzes;

  - jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība;

  - jāveicina atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai;

  - atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija;

  - atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī personu manta;

  - jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija.

RAAP paredzēts laika posmam no 2014. gada līdz 2020. gadam ieskaitot.

# Zemgales atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums

Sadzīves atkritumu, dalītu atkritumu vākšanu un sadzīvē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā pašvaldības organizē atbilstoši saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus.

Iepriekšējā plānošanas periodā 2007.-2013. gadam ZAAR īpaša uzmanība tika pievērsta dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidei pašvaldībās, un jaunu vides aizsardzības prasībām atbilstošu poligonu izbūvei.

ZAAR ir izveidoti šādi atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti:

- sadzīves un dalīti vākto atkritumu savākšanas sistēma katrā reģiona pašvaldībā (transports, konteineri nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanai , konteineri dalīti vāktiem atkritumiem, laukumi šķiroto atkritumu savākšanai);

- divi reģionālie atkritumu apglabāšanas poligoni – poligons „Brakšķi” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā un poligons „Grantiņi” Codes pagastā, Bauskas novadā;

- dalīti savākto atkritumu šķirošanas līnija Ganību ielā 84, Jelgavā;

- nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes iekārta un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums „Brakšķos” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā;

- bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu uzkrāšanas šūna biogāzes iegūšanai un biogāzes koģenerācijas stacija Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

ZAAR esošo atkritumu apglabāšanas un reģenerācijas iekārtu uzskaitījums 6. tabulā.

6. tabula. ZAAR esošās atkritumu apglabāšanas un reģenerācijas iekārtas

| Nr. p.k. | Iekārta | Atrašanās vieta | Apsaimniekotājs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sadzīves atkritumu poligons „Brakšķi”. | Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | SIA „Zemgales EKO” |
| 2. | Sadzīves atkritumu poligons „Grantiņi” | Codes pagasts, Bauskas novads | SIA „Zemgales EKO” |
| 3. | Atkritumu šķirošanas līnija | Ganību iela 84, Jelgava | SIA „Zemgales EKO” |
| 4. | Sadzīves atkritumu apstrādes iekārta un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums | Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” |
| 5. | Biogāzes koģenerācijas stacija | Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | SIA „Brakšķu enerģija” |
| 6. | Bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai | Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | SIA „KULK” |

28.10.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8. pants nosaka, ka pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tāpēc, lai apkopotu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu katrā reģiona pašvaldībā tika veikta pašvaldību aptauja. Apkopojot un analizējot pašvaldību iesūtīto informāciju, apzināta esošā atkritumu apsaimniekošanas sistēma reģionā.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīti 75% novadu teritoriju iedzīvotāji un 100% pilsētu iedzīvotāji (vidēji reģionā 87.5 % iedzīvotāju). Atkritumu savākšanas sistēma reģiona apdzīvotajās vietās kopumā ir pietiekami labi attīstīta, tomēr ir nepieciešama tās turpmākā attīstība, t.sk., īpaši lauku teritoriju iedzīvotāju iesaistīšana centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

Reģionā atkritumi, galvenokārt, tiek savākti konteineros. Atkritumu savākšanai izmantojamo konteineru tilpums ir dažāds, no 0,120 m3 līdz 7 m3. Izlietotā iepakojuma, papīra un plēves savākšanai visbiežāk tiek izmantoti preskonteineri ar tilpumu 10 m3 līdz 30 m3. Videi bīstamo atkritumu savākšanai visbiežāk tiek lietoti metāla jūras tipa konteineri ar tilpumu 35 m3 līdz 50 m3, kā arī mazāka tilpuma konteineri 0.20 m3 un 0.30 m3. Atkritumu savākšanas biežums reģiona pilsētās parasti ir 6-7 reizes nedēļā. Novados atkritumu savākšanas biežums svārstās no 1 reizes nedēļā līdz 1 reizei ceturksnī, tas ir atkarīgs no līguma nosacījumiem, ko konkrētā pašvaldība slēdz ar atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrību, protams, ņemot vērā arī izmantojamo konteineru tilpums.

## Atkritumu apglabāšanas poligonu un reģenerācijas iekārtu raksturojums

### Sadzīves atkritumu poligons „Grantiņi”

Atbilstoši Zemgales reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2007.-2013. gadam, Jelgavas, Dobeles, Bauskas pilsētu un rajonu pašvaldību vajadzībām tika izstrādāts un realizēts projekts „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” Nr. 2004/LV/16/C/PE/005.

Projekts paredzēja visu Bauskas rajonā atrodošos mazo izgāztuvju slēgšanu un rekultivāciju, sadzīves atkritumu izgāztuves „Grantiņi” rekonstrukciju – vecās izgāztuves rekultivāciju un jaunā atkritumu apglabāšanas poligona izbūvi.

Jaunais sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Grantiņi” tika uzbūvēts blakus vecajai sadzīves atkritumu izgāztuvei „Grantiņi”, kas projekta ietvaros tika rekultivēta.

Iekārtas darbībai Jelgavas RVP 2013. gada 5. jūlijā izsniegusi atļauju A kategorijas piesārņojošajai darbībai Nr.JE13IA0002. Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku ~ līdz 2017. gadam.

Sadzīves atkritumu poligona krātuves platība ir 10 000 m2 (1ha), ietilpība 65000m3 sablīvēto atkritumu jeb 78 000 tonnas. Apkalpotā atkritumu savākšanas teritorija ir Bauskas pilsētas, Bauskas novada, Iecavas novada un Vecumnieku novada administratīvās teritorijas. Sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi” dienā apglabā aptuveni līdz 35 tonnām sadzīves atkritumu.

Poligons „Grantiņi” ietver šādus galvenos infrastruktūras elementus:

- atkritumu apglabāšanas krātuve – 10000 m2;

- asfaltētie iekšējie ceļi un laukumi (ar asfaltbetona segumu) – 845 m2;

- administratīvā ēka – 67,2 m2;

- ugunsdzēsības ūdens baseins – 400 m, dziļums 2,7 m;

- infiltrāta savākšanas sistēma ar infiltrāta tvertni un baseinu, ieskaitot sūkņu staciju;

- infiltrāta uzkrāšanas baseins – 400 m2;

- kontroles-reģistrācijas sistēma – svaru tilts, barjeras un viedkaršu sistēma;

- iekšējā elektroapgāde – no transformatora apakšstacijas, kas ietver arī teritorijas apgaismošanai nepieciešamo jaudu;

- lietus ūdens kanalizācija un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma;

- ūdens apgādes sistēma un ūdensapgādes urbums;

- grants pievedceļš (840 m garš no šosejas Rīga-Bauska)-5000 m2;

- inspekcijas ceļš (670 m garš) – 2345 m2;

- 2 m augsts žogs ap visu poligona teritoriju un vārti iebraukšanai.

Poligona teritorija nosacīti ir sadalīta sekojošās funkcionālās zonās: atkritumu pieņemšanas zona, atkritumu apglabāšanas zona un infrastruktūras zona.

Poligona ekspluatācija ietver sekojošas galvenās darbības:

- atkritumu pieņemšana, reģistrācija un kontrole,

- atkritumu apglabāšana,

- infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošana,

- poligona infrastruktūras objektu normālas darbības nodrošināšana,

- monitorings.

Pie poligona administrācijas ēkas ir izveidots kontrolpunkts, kurā atkritumu kravas tiek reģistrētas, atkritumi tiek vizuāli pārbaudīti, svērti un nosūtīti uz atkritumu apglabāšanas krātuvi.

Pie svaru tilta uzstādīta „Smart” karšu sistēma, kura ļauj identificēt klientu, saņemt informāciju par tam piešķirtajiem limitiem, kā arī atvieglina un paātrina operatora – atkritumu pieņēmēja darbu.

Poligonā ievestie atkritumi tiek deponēti nelielās darba kārtās. Atkritumi katru dienu tiek izlīdzināti un blietēti ar buldozeru. Kad sablietētais atkritumu slānis sasniedzis 2 metru augstumu tas tiek pārklāts ar 20 cm biezu apberamā materiāla kārtu un sākas jaunas darba kārtas veidošana.

Sadzīves atkritumu poligona darba laiks darba dienās no 8.00-18.00. Sestdienas, svētdienas - brīvs.

Poligonā ir izveidota monitoringa sistēma, kas sevī ietver: 5 gruntsūdens urbumus, 5 vietas virszemes ūdens paraugu ņemšanai, infiltrāta sastāva un apglabātās atkritumu masas monitoringu. Vides stāvokļa monitorings tiek veikts saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām.

2012.gadā SIA „Geo Consultants” ir izstrādājis atkritumu poligona „Grantiņi” gāzes savākšanas un utilizācijas tehnisko projektu.

Projekts paredz:

-	gāzes ekstrakcijas sistēmas izbūvi 1. un 2. kārtu;

-	gāzes regulēšanas stacijas uzstādīšanu – šīs stacijas uzdevums ir savākt poligona gāzi no atkritumu šūnas pievadlīnijām kolektorā, padot gāzi uz lāpu, regulēt un kontrolēt gāzes sastāvu.

-	kondensāta novadīšanas ierīci.

Poligona gāzes savākšana un sadedzināšana ir paredzēta pēc poligona ekspluatācijas beigām. 2012. gada novembrī poligonā „Grantiņi” ir izbūvēta gāzes savākšanas sistēmas 1. kārta.

Biogāzes savākšanas sistēmas 2. kārtu paredzēts ieguldīt līdz 2017. gadam.

Pēc SIA „Zemgales EKO” sniegtās informācijas no poligona darbības uzsākšanas līdz 2014. gadam poligonā „Grantiņi” kopā apglabāts 48 268.23 tonnas atkritumu. Apglabāto atkritumu daudzums pa gadiem redzams tabulā Nr. 7.

7. tabula poligonā „Grantiņi” apglabātais atkritumu daudzums.

| Gads | 2008. -no 1.augusta | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | Kopā: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noglabāto atkritumu apjoms (t) | 504,56 | 11067,76 | 9653,94 | 9395,38 | 8744,09 | 8902.5 | 48268.23 |

Poligonā atļauts apglabāt: sadzīves atkritumus, ražošanas atkritumus, būvniecības atkritumus saskaņā ar Jelgavas RVP izsniegtās atļaujas pielikumā norādītiem atkritumu kodiem. Poligonā apglabājamo atkritumu veidus skatīt pielikumā Nr.3.

30.06.2011. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.152 „Par SIA „Zemgales EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu” poligonam „Grantiņi” atkritumu apglabāšanas tarifu nosakot 15.79 Ls/tn (22,47 EUR/tn) bez PVN un bez DRN. Tarifs stājās spēkā ar 2011. gada 16. augustu.

### Sadzīves atkritumu poligons „Brakšķi”

Iekārtas darbībai Jelgavas RVP 2013. gada 18. oktobrī izsniegusi atļauju A kategorijas piesārņojošajai darbībai Nr.JE13IA0004 Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.

Sadzīves atkritumu poligons strādā darba dienās no 8.00-17.00, sestdienās un svētdienās no 9.00-16.00.

Sadzīves atkritumu poligona krātuves platība ir 25 000 m2 (2.5ha), ietilpība 175 000m3 jeb 210 000 tonnas, sablīvēto atkritumu. Apkalpotā atkritumu savākšanas teritorija ir Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, Ozolnieku novads, Dobeles novads, Tērvetes novads un Auces novads. Sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” dienā apglabā aptuveni līdz 80 tonnām sadzīves atkritumu.

Poligona teritorija ir sadalīta sekojošās funkcionālās zonas: atkritumu pieņemšanas un apstrādes zona, atkritumu apglabāšanas zona, infrastruktūras zona.

Atkritumu poligons „Brakšķi” ietver šādus galvenos infrastruktūras elementus:

- atkritumu apglabāšanas krātuve – 25 000 m2,

- asfaltēti iekšējie ceļi un laukumi (ar asfaltbetona segumu) – 2 019 m2,

- administratīvā ēka – 341.46 m2,

- ugunsdzēsības ūdens baseins – 400 m2,dziļums 2.7m,

- infiltrāta savākšanas sistēma ar infiltrāta tvertni un baseinu, ieskaitot sūkņu stacijas,

- infiltrāta uzkrāšanas baseins – 170 m3,

- infiltrāta uzkrāšanas tvertne ar tilpumu 55 m3,

- kontroles- reģistrācijas sistēma – svaru tilts, barjeras un viedkaršu sistēma,

- iekšējā elektroapgāde – no transformatora apakšstacijas, kas ietver arī teritorijas apgaismošanai nepieciešamo jaudu,

- lietus ūdens kanalizācija un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma,

- ūdens apgādes sistēma un ūdensapgādes urbums,

- apvedgrāvji – 2 500 m,

- 2 m augsts žogs ap visu poligona teritoriju un vārti iebraukšanai.

Visa poligona teritorija ir iežogota ar 2 m augstu žogu.

Poligona ekspluatācija ietver sekojošas galvenās darbības:

- atkritumu pieņemšana, reģistrācija un kontrole,

- atkritumu apglabāšana,

- infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošana,

- poligona infrastruktūras objektu normālas darbības nodrošināšana,

- monitorings.

Poligonā vides stāvokļa monitorings tiek veikts saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām.

Poligona monitoringa sistēma, sevī ietver: 7 urbumus gruntsūdens paraugu ņemšanai, 6 vietas virszemes ūdens paraugu ņemšanai, kā arī infiltrāta sastāva un apglabātās atkritumu masas monitoringu.

2011. gadā poligonā „Brakšķi” ir uzsākta biogāzes savākšanas sistēmas izveide.

Poligona gāzes savākšanas sistēmas izveide paredz:

- 1., 2. un 3. kārtas gāzes ekstrakcijas sistēmas izbūvi;

- Gāzes regulēšanas stacijas uzstādīšanu – šīs stacijas uzdevums ir savākt izgāztuvju gāzi no atkritumu šūnas pievadlīnijām kolektorā, padot gāzi uz lāpu, regulēt un kontrolēt gāzes sastāvu;

- Kondensāta novadīšanas ierīci.

Poligona gāzes savākšana un sadedzināšana ir paredzēta pēc poligona ekspluatācijas beigām.

Pēc SIA „Zemgales EKO” sniegtās informācijas no ekspluatācijas uzsākšanas līdz 2014. gada sākumam poligonā apglabātas 146 087.61 tonnas atkritumu. Apglabāto atkritumu daudzums tonnās pa gadiem tabulā Nr.8.

8. tabula poligonā „Brakšķi” apglabātais atkritumu daudzums.

| Gads | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | Kopā: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apglabāto atkritumu daudzums (t) | 2 683.07 | 31 496.506 | 31 165.232 | 30 346.740 | 29 551.37 | 20 844.690 | 146 087.61 |

Poligonā atļauts apglabāt: sadzīves atkritumus, ražošanas atkritumus un būvniecības atkritumus saskaņā ar Jelgavas RVP izsniegtās atļaujas pielikumā norādītajiem atkritumu kodiem. Poligonā apglabājamo atkritumu veidus skatīt pielikumā Nr.2.

27.11.2014. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.315, saskaņā ar kuru sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” tika apstiprināts jauns atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs 27.90 EUR/t (bez PVN un DRN).

Tarifs stājās spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.

### Šķirošanas līnija, Jelgavā, Ganību ielā 84

Iekārta nodota ekspluatācijā 01.10.2008. No 2008. gada oktobra līdz 31.12.2009. šo objektu apsaimniekoja SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” no 01.01.2010. iekārtu apsaimnieko SIA „Zemgales EKO”. Dalīti savākto atkritumu pieņemšanas, uzglabāšanas laukuma un angāra ar atkritumu šķirošanas līniju Jelgavā, Ganību ielā 84 darbībai Jelgavas RVP 2012. gada 17.decembrī ir izsniegusi atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032. Atļauja izsniegta uz iekārtas visu darbības laiku.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā un šķirošanas un pārkraušanas centrā tiek veiktas šādas darbības:

1) Dalīti savākto sadzīves atkritumu (papīrs, kartons, plastmasa) šķirošana un presēšana – līdz 9000 tonnām gadā. Atkritumu šķirošanas līnijas jauda – 5 t/h.

2) Dalīto atkritumu šķirošana un presēšana angārā (1848 m2).

9. tabula dalīto atkritumu šķirošanas un presēšanas angārā šķirojamo un sapresējamo atkritumu veidi

| Nr.p.k | Atkritumu klases nosaukums | Atkritumu klases kods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papīra un kartona atkritumi | 200101 |
| 2. | Papīra un kartona iepakojums | 150101 |
| 3. | Plastmasas atkritumi | 200139 |
| 4. | Plastmasas iepakojums | 150102 |
| 5. | Tekstilrūpniecības atkritumi | 040299 |

3) Dalīto atkritumu savākšana, uzglabāšana un pārkraušana laukumā (630m2)

10. tabula dalīto atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukumā apsaimniekojamo atkritumu veidi.

| Nr.p.k | Atkritumu klases nosaukums | Atkritumu klases kods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Metāla atkritumi | 200140 |
| 2. | Metāla iepakojums | 150104 |
| 3. | Stikla atkritumi | 200102 |
| 4. | Stikla iepakojums | 150107 |
| 5. | Koksnes atkritumi | 200138 |
| 6. | Koksnes iepakojums | 150103 |
| 7. | Nolietotas riepas | 160103 |
| 8. | Liela izmēra atkritumi | 200201 |
| 9. | Būvniecības atkritumi | 170904 |
|  | Laukumā zem nojumes ( 75 m2) |  |
| 10. | Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi | 160213* |
| 11. | Nešķirotas baterijas un akumulatori | 200133* |
| 12. | Luminiscences lampas | 200121* |
| 13. | itas motoreļļas, pārnesumu eļļas, smēreļļas | 130208* |
| 14. | Eļļas filtri | 160107 |

* Bīstamie atkritumi - atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par  atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.

Šķirošanas līnijas ar dalīti vākto atkritumu pieņemšanas laukums ietver šādus infrastruktūras elementus:

- asfaltēti iekšējie ceļi un laukumi – 8200 m2, t.sk. laukums 630 m2 dalīto atkritumu pieņemšanai;

- angārs, kurā izvietota atkritumu šķirošanas līnija – 28 x 66 m=1848 m2;

- administratīvā ēka – 50.4m2;

- kontroles – reģistrācijas sistēma – svaru tilts, barjeras un viedkaršu sistēma;

- lietus ūdens kanalizācija – pēc attīrīšanas lietus ūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī;

- sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma – ir pieslēgta Jelgavas pilsētas notekūdeņu savākšanas sistēmai;

- žogs ap visu teritoriju un vārti iebraukšanai.

Šķirošanas līnija sastāv no:

- -iekraušanas bunkura zemes līmenī.

- -atkritumu padošanas konveijera;

- -atkritumu šķirošanas konveijera, kas sastāv no 8 nodalījumiem atkritumu šķirošanai un atšķiroto atkritumu savākšanai;

- -magnētiskā atdalītāja dzelzs izstrādājumiem;

- -platformas, kāpnes, margas un cits nepieciešamais aprīkojums.

Dalīti savāktie atkritumi, kas paredzēti šķirošanai, tiek nogādāti šķirošanas līnijā, kur tos ar speciālas tehnikas palīdzību iestumj iekraušanas bunkurā, tālāk pa padošanas konveijera lenti atkritumi tie nonāk uz atkritumu šķirošanas konveijeru (pirms tam notiek automātiska smalkās frakcijas atdalīšana). Atkritumu šķirošanas konveijerā atkritumi manuāli tiek sašķiroti pa noteiktiem veidiem (kartons, makulatūra, PET – krāsainas, caurspīdīgas, plēve – krāsaina, balta). Sašķirotie atkritumi tālāk tiek saķīpoti ar presēšanas iekārtas palīdzību. Sašķirotie un saķīpotie atkritumi tiek realizēti otreizējai pārstrādei.

Šķirošanas līnijas teritorijā ir izveidots laukums dalīto atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem. Laukuma plātība ir 630 m2. Laukumā ir izvietoti 7 m3 konteineri šādu atkritumu veidu: plastmasas atkritumu, tajā skaitā arī izlietotā iepakojuma; papīra un kartona, tajā skaitā izlietotā iepakojuma; izlietotā stikla iepakojuma; cita veida stikla atkritumu; videi kaitīgo preču atkritumu, savākšanai ir izbūvēta nojume, kur īslaicīgi tiek uzglabāti bīstamie atkritumi – izlietotas baterijas, elektrisko iekārtu atkritumi, luminiscentās lampas. Pēc SIA „Zemgales EKO” sniegtās informācijas 2013. gadā apsaimniekotais daudzums apkopots 11. tabulā.

11. tabula. 2013. gadā atkritumu šķirošanas centrā, Jelgavā, Ganību ielā 84 apsaimniekotais un pārstrādei nodotais šķiroto atkritumu daudzums

| Atkritumu nosaukums | Atkritumu klase | Sašķirotais atkritumu daudzums, tonnas |
| --- | --- | --- |
| Papīrs un kartons | 200101 | 131.5 |
| Papīra un kartona iepakojums | 150101 | 571.78 |
| Plastmasa | 200139 | 30.26 |
| Plastmasas iepakojums | 150102 | 108.14 |
| Metāli | 200140 | 4.100 |
| Metāla iepakojums | 150104 | 0.640 |
| Stikla iepakojums | 150107 | 186.24 |
| Koksne, kas neatbilst 200137 klasei | 200138 | 191.440 |
| Nolietotas riepas | 160103 | 10.600 |
| Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209,160210,160211 un 160212 klasē minētos | 160213 | 22.160 |
| Luminiscentās lampas | 200121 | 1.888 |
| Kopā: |  | 1258.748 |

### Iekārta nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādei apglabāšanas nolūkos, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija, sadzīves bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums, būvniecības atkritumu šķirošanas laukums un liela izmēra atkritumu šķirošanas laukums.

Iekārta uzsākusi savu darbību 2013. gada 2. martā. Iekārtas darbībai JRVP 2013. gada 1. martā izsniegusi atļauju B kategorijas piesārņojošajai darbībai Nr.JE131B0005. Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku. Iekārta atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā blakus sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonam „Brakšķi”.

- Atkritumu šķirošanas stacijas kopējā platība ir 1,2 ha.

Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā darbojas nešķirotu atkritumu šķirošanas līnija ar atkritumu bioloģiskās daļas atšķirotāju un iekārtām atkritumu vieglās frakcijas atdalīšanai no smagās (apglabājamās) atkritumu frakcijas, kā arī elektromagnētu melno un krāsaino metāla atkritumu atdalīšanai. Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā uzstādīta atkritumu smalcināšanas iekārta, kurā no atšķirotās atkritumu vieglās frakcijas tiek sagatavots no atkritumiem iegūtais kurināmais (kods 191210), ko nodod AS „Cemex”.

Stacijas jauda ir – 30 000 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu apstrāde gadā, iegūstot 15 000 t/gadā sadzīves atkritumu bioloģiski noārdāmo atkritumu, 7 600 t/gadā no atkritumiem iegūtā kurināmā (kods 191210) un 5 600 t/gadā apglabājamo atkritumu (kods 191212).

Iekārtas tehnoloģiskais process.

Nešķirotie sadzīves atkritumi ar autotransportu tiek ievesti stacijas teritorijā, kur kontrolpunktā tos nosver, reģistrē un vizuāli novērtē.

Pēc tam stacijas operators, atbilstoši tam kādi atkritumi ir ievesti, nosūta tos vai nu uz atkritumu šķirošanas-apstrādes angāru, vai uz kompostēšanas laukumu, vai uz speciāli ierīkotām vietām lielgabarīta, vai būvniecības atkritumu izbēršanai. Izbērtie atkritumi vēlreiz tiek vizuāli apskatīti, pārbaudīta to atbilstība (ja tiek konstatēti neatbilstoši atkritumu, tad tie tiek atlasīti).

Nešķirotie sadzīves atkritumi, kas nosūtīti uz šķirošanas angāru to mehāniskai šķirošanai, pēc pirmreizējās atkritumu apskates un neatbilstošo atkritumu atlasīšanas tiek padoti uz atkritumu šķirošanas stacijas tehnoloģiskajām iekārtām, kur tie tiek mehāniski sadalīti 5 atkritumu frakcijās:

- Smagā atkritumu frakcija – sadzīves bioloģiski noārdāmie atkritumi, ko izmanto komposta gatavošanai. Atšķirotie atkritumi ar transportiera lentas palīdzību tiek pārvietoti uz 10 m3 metāla konteineriem un autotransportu nogādāti uz SIA „KULK” apsaimniekoto bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģētikas šūnu biogāzes ražošanai;

- Vieglā atkritumu frakcija - pārstrādā no atkritumiem iegūtajā kurināmajā (kods 191210) cementa ražošanai un uzkrāj tam paredzētajā noliktavā, angārā;

- Melnie metāli - tiek uzkrāti 7 m3 metāla konteineros un tālāk nodoti pārstrādei.

- Krāsainie metāli - tiek uzkrāti 7m3 metāla konteineros. Atšķirotie metāli tiek nodoti pārstrādei;

- Apglabājamie sadzīves atkritumi - tiek uzkrāti metāla 10 m3 konteineros un ar autotransportu nogādāti apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”.

Procesa nodrošināšanai tiek izmantotas šādas tehnoloģiskās iekārtas:

- Atkritumu priekšsmalcinātājs Hammel 650E;

- Uzkrājējbunkurs BCC 1200 ar transportieri, sasmalcinātās masas vienmērīgai padošanai tālākai šķirošanai uz trumuļtipa sietu;

- Trumuļtipa siets TBDS 1800 60x60, kas atdala smago, kompostējamo frakciju no pārējās atkritumu masas;

- Magnēts SGM DNP 100/155-HG-T - melno metālu atdalītājs;

- Šķirošanas iekārta Westeria 1600 WS2-1600, kas ar gaisa plūsmas palīdzību atdala vieglo atkritumu frakciju, kas aprīkota ar ciklonu.

- Iekārta krāsaino metālu atdalīšanai SGM EIS 150/200;

- Dzirnavas Weima WLK 15 Jumbo atkritumu vieglās frakcijas samalšanai, lai iegūtu no atkritumiem radīto kurināmo.

- Transportieri atkritumu plūsmas nodrošināšanai: uz 10 m3 konteineru, kur uzkrāj smago kompostējamo frakciju, kas rodas pēc trumuļsieta; uz 7 m3 konteineru melno metālu uzkrāšanai, pēc magnētiskā šķirotāja; uz 10 m3 konteineru apglabājamo atkritumu uzkrāšanai, pēc šķirotāja ar gaisa plūsmas palīdzību; uz 7m3 konteineru melno metālu uzkrāšanai pēc otrā magnētiskā šķirotāja; uz 7 m3 konteineru krāsaino metālu uzkrāšanai pēc iekārtas krāsaino metālu atdalīšanai; uz noliktavu no atkritumiem iegūtā kurināmā uzkrāšanai; savstarpēji savienojošies no vienas iekārtas uz otru.

Lai iegūtu pēc iespējas sausāku sadedzināmo materiālu, kā arī nodrošinātu AS „Cemex” noteiktās minimālās materiāla mitruma prasības, noliktava no atkritumiem iegūtā kurināmā uzkrāšanai ir aprīkota ar piecām teleskopiskajām 12-15 m vēdināšanas caurulēm, kuras ir novietotas uz noliktavas grīdas. Gaiss vēdināšanas nodrošināšanai tiek iegūts no 5,5 kW elektriskā ventilatora ar jaudu 9600 m3/st. Papildus ir iegādāta operatīvā mitruma mērīšanas iekārta, kas ļauj sekot sasmalcinātā materiāla mitruma režīmam un optimāli regulēt ventilēšanas režīmus. Saskaņā ar AS „Cemex” prasībām, katrai piegādātajai kravai tiek ņemtas operatīvās analīzes, bet reizi ceturksnī tiek veiktas kurināmā pilnās ķīmiskās analīzes, saskaņā ar AS „Cemex” noteiktajiem parametriem un robežvērtībām. Operatīvās analīzes tiek veiktas AS „Cemex” laboratorijā, bet pilnās ķīmiskās analīzes veic akreditētā laboratorijā.

Uzņēmuma teritorijā, ir ierīkots laukums liela izmēra atkritumu izkraušanai un šķirošanai, kur no izkrautajiem lielgabarīta atkritumiem tiek atšķiroti:

-	EEIA, kurus novieto īslaicīgās (līdz vienam gadam) uzglabāšanas EEIA noliktavā;

-	koka atkritumi, būvniecības atkritumi, kurus uzkrāj būvniecības atkritumu laukumā;

-	būvniecības atkritumi, kurus uzkrāj būvniecības atkritumu laukumā;

-	sadzīves atkritumu piemaisījumi - tos pārvieto uz nešķirotu atkritumu pieņemšanas vietu.

Atšķirotie apglabājamie sadzīves atkritumi tiek uzkrāti metāla 10 m3 konteineros un ar autotransportu nogādāti apglabāšanai poligonā „Brakšķi” Līvbērzes pagastā.

Kompostēšanas laukums izbūvēts uz atklāta veida asfaltēta laukuma 2640 m2 platībā, šķirošanas stacijas teritorijas Ziemeļu pusē. Kompostēšanas laukums aprīkots ar:

-	kompostēšanas laukuma drenāžas sistēmu, kas ekspluatācijas laikā nodrošina, ka maksimālais gruntsūdens līmenis ir zemāks par vienu metru no laukuma pamatnes un drenāžas ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma (tajā skaitā smilšu uztvērējs);

-	lietus ūdeņu savākšanas sistēmu un ūdens sūkni ar sprauslu savākto virszemes ūdeņu izsmidzināšanai uz komposta kaudzēm;

-	ūdensnecaurlaidīgu asfaltbetona segumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu.

Teritorija ir iežogota un nodrošināta ar apgaismojumu diennakts tumšajā laikā.

Pēc SIA „Jelgavas Komunālie pakalpojumi” sniegtās informācijas, no iekārtas darbības uzsākšanas brīža 2013. gada 2. marta līdz 2013. gada 31. decembrim iekārtā ievesto un atšķiroto atkritumu daudzums parādīts 12. un 13. tabulā.

12. tabula Sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtā 02.03.2013.-31.12.2013. ievesto atkritumu veidi un daudzums.

| Ievestie atkritumi | Daudzums, tonnas |
| --- | --- |
| Nešķiroti sadzīves atkritumi 200301 | 17 785.56 |
| Liela izmēra atkritumi 200307 | 118.78 |
| Kopā: | 17 904.34 |

13. tabula Sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtā 02.03.2013.-31.12.2013. atšķiroto atkritumu veidi un daudzums.

| Atšķirotais materiāls | Daudzums, tonnas | Tālāka apsaimniekošana |
| --- | --- | --- |
| Biošūnā noguldāmie atkritumi | 9736.08 | Kompostēšanas laukums un biošūna |
| Melnie metāli 200140 | 141.57 | Atdots pārstrādei |
| Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi 191212 | 4239.46 | Apglabāts poligonā „Brakšķi” |
| No atkritumiem iegūts kurināmais 191210 | 1489.36 | Sadedzināšanai A/S Cemex |
| Riepas 160103 | 60 | Atdots pārstrādei |

1.att. Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtā atšķirotie atkritumi 02.03.2013.-31.12.2013.

Kā redzams nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtas darbības rezultātā apgabājami poligonā ir tikai 26 % no nešķirotiem atkritumiem. Pārējos atšķirotos atkritumus iespējams tālāk izmantot vai nu nododot pārstrādei (5%), sadedzināšanai (9 %) vai arī ievietot biošūnā biogāzes ražošanai (60%).

### Sadzīves atkritumu poligona „Brakšķi II kārta” - bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai.

Sadzīves atkritumu poligona „Brakšķi II kārtas ” – bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai ir izbūvēta blakus jau esošajai SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotajai poligona „Brakšķi” atkritumu apglabāšanas krātuvei. Bioenerģijas šūnas darbībai Jelgavas RVP 2013. gada 04.oktobrī izsniegusi atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.JE13IA0003. Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.

Biošūnā paredzēts noguldīt aptuveni 20 000 t/gadā bioloģiski noārdāmās masas, dienā – līdz 60 t bioloģiski noārdāmās masas. Paredzamais objekta darbības laiks ir 10-11 gadi.

Izbūvētā biošūna sastāv no diviem sektoriem, kas atbilst šādiem parametriem:

14. tabula Biošūnu raksturojošie parametri.

|  | Atkritumu bioloģiskās pārstrādes sektors nr.1 | Atkritumu bioloģiskās pārstrādes sektors nr.2 | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Platība (ha) | 0.7363 | 0.7206 | 1.4569 |
| Platība (m2) | 7363 | 7206 | 14 569 |
| Ietilpība (m3) | 77 673 | 76 017 | 153 690 |
| Ietilpība (tonnas) | 77 673 | 76 017 | 153 690 |

Katrs šūnas sektors ekspluatācijas laikā tiks aprīkots ar biogāzes savākšanas sistēmu. Poligona gāze saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA „KULK” un SIA „Brakšķu enerģija” tiks izmantota elektroenerģijas ieguvei SIA „Brakšķu enerģija” piederošajā koģenerācijas stacijā.

Bioloģiski noārdāmās masas uzkrāšanas šūna sastāv no:

- Diviem bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioloģiskās pārstrādes sektoriem nr.1 un nr.2;

- Infiltrāta savākšanas sistēmas, kas sastāv no infiltrāta savākšanas caurulēm, divām infiltrāta uzkrāšanas tvertnēm un divām sūkņu akām;

- Biogāzes savākšanas sistēmas.

Ir uzsākta pirmā sektora aizpildīšana ar bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, kurus ir paredzēts pārklāt ar klājumu, kas novērsīs biogāzes izplūdi atmosfērā un samazinās gaisa piekļuvi biošūnai. Kā izejmateriāls atkritumu slāņu noklāšanai tiks izmantots citur nederīgs komposts, vai grunts izolējošs materiāls līdz 200 t/gadā. Plānotais atkritumu augstums biošūnā būs 24 m.v.j.l un nogāžu attiecība 1:2,5.

Ir paredzēts veidot biošūnas pārklājumu, kas kavēs lietus ūdeņu iesūkšanos šūnā, un tādējādi samazinās infiltrāta daudzumu. Pārklājums tiks veidots no polimēra materiāla – augsta blīvuma polietilēna, ar kuru tiks pārklātas uzpildīšanas stadijā esošās biošūnas sekcijas. Pēc tehnoloģiskā reglamenta pārklājumu varēs novākt, lai papildinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu masas krāvumu attiecīgajā šūnas sektorā.

Pielietojot biošūnas tehnoloģiju ir iespējama biošūnas atkritumu krātuves atkārtota izmantošana atkritumu bioloģiskās pārstrādes realizācijai. Viena cikla laikā ir paredzēts veikt biošūnas piepildīšanu, pārsegšanu ar attiecīgu tehnoloģijā paredzēto pārklājumu un atkritumu biodegradācijas procesu, kura laikā ir paredzēta poligona gāzes savākšana un utilizācija. Biošūnas tehnoloģiskais cikls noslēdzas ar šūnas atvēršanu, atkritumu masas ekskavāciju, tās pēcapstrādi (atkārtoti izmantojamo materiālu, kas tika noglabāti bioloģiski noārdāmā materiāla sastāvā, atšķirošanu) un iegūtā materiāla utilizāciju vai apglabāšanu atkritumu krātuves 3. un 4. sektorā (tiks izbūvēti pēc biošūnas sektoru ekspluatācijas uzsākšanas). Biošūnas tehnoloģiskais cikls paredz, ka pēc atkritumu materiāla ekskavācijas no krātuves abiem sektoriem tehnoloģiskais cikls var tikt atkārtots. Paredzams, ka viena cikla ilgums būs ~ 10-11 gadi. Biošūnas tehnoloģiskais cikls attēlots 3.1.1. attēlā. Saskaņā ar datorprogrammas „Landgem 3.02” modelēšanas rezultātiem desmit gadu laikā no biošūnas izdalīsies apmēram 36 000 t biogāzes.

3.1.1.attēls. Biošūnas tehnoloģiskais cikls

### Biogāzes koģenerācijas stacija „Brakšķi”

Iekārta nodota ekspluatācijā 2013. gadā. Biogāzes koģenerācijas stacijā ir uzstādīta TEDOM Cento T160BIO koģenerācijas iekārta ar elektrisko jaudu 160 kW, siltuma jaudu 205 kW, paredzētais kurināmais – poligona gāze, plānotais poligona gāzes patēriņš – 580 560 m3/gadā. Iekārtas iedarbināšanai tika izmantota biogāze ar aptuveno patēriņu 70,8 m3/h pie metāna satura gāzē – 65%. Biogāze tiks iegūta no poligona ar 15 pieslēguma vietām. Gāzes savācēj sistēma sastāv no perforētām caurulēm, kas horizontāli ieguldītas poligona kalnā vairākos līmeņos, kondensāta savākšanas sistēmas un gāzes kolektora sistēmas. Savāktā gāze ar sūkņa palīdzību tiks sūknēta uz koģenerācijas stacijas iekārtu, atdalot no gāzes kondensātu. Sistēma no ieregulēšanas stacijas līdz koģenerācijas iekārtai ir hermētiska. Biogāzes koģenerācijas stacijā plānots sadedzināt poligona gāzi, kas radusies SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotajā atkritumu apglabāšanas šūnā un arī SIA „KULK” bioenerģijas šūnā radušos biogāzi.

## Zemgales AAR atkritumu apsaimniekotāju raksturojums

28.10.2010. “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 12. pants nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs pirms attiecīgo darbību veikšanas saņem VVD atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai. Savukārt MK 2011. gada 13. septembra noteikumi Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”, nosaka:

- atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju izsniegšanas un anulēšanas kārtību;

- atkritumu apsaimniekošanas atļaujās izvirzāmās prasības;

- atļauju veidlapas atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai;

- biedrību, kura apvieno ne mazāk kā divas trešdaļas atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kas veic savu darbību Latvijā, un kuras izveidota neatkarīgu ekspertu komisija izsniedz atzinumu par tāda komersanta tehniskajām iespējām veikt atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu vai uzglabāšanu, kurš ir paredzējis veikt minētās darbības;

- kārtību, kādā tiek sniegts 4.punktā minētais atzinums.

ZAAR plāna 2014.-2020.gadam izstrādāšanas brīdī reģionā ir izsniegtas un darbojas - 23 atļaujas atkritumu savākšanai, 31 atļaujas atkritumu pārvadāšanai, 22 atļaujas atkritumu pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai un 11 atļaujas atkritumu apsaimniekošanai.

28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pants nosaka, ka pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Plāna izstrādes brīdī ZAAR pašvaldības ir noslēgušas līgumus ar 8 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operatoriem.

Zemgales reģionā pašvaldībās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz:

- SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, apkalpo Jelgavas pilsētu

- SIA „Vides serviss”, apkalpo Bauskas novadu;

- SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, apkalpo Dobeles novadu;

- SIA „Auces komunālie pakalpojumi”, apkalpo Auces novadu;

- SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, apkalpo Iecavas novadu;

- SIA „Jelgavas novada KU”, apkalpo Jelgavas novadu;

- SIA „Clean R”’, apkalpo Tērvetes novadu un Ozolnieku novadu;

- SIA „Ragn-Sell”, apkalpo Rundāles novadu un Vecumnieku novadu.

15. tabula ZAAR pašvaldību noslēgtie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu darbības termiņi.

| Pašvaldība | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība | Līguma darbības termiņš |
| --- | --- | --- |
| Jelgavas pilsēta | SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” | 2029. gada 1. novembris |
| Jelgavas novads | SIA „Jelgavas novada KU” | Līgums darbojas uz pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanas, nodrošināšanas laiku. |
| Ozolnieku novads | SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” līdz 2014. gada 1.jūlijam. SIA „Clean R” no 2014. gada 1. jūlija. | Plāna projekta rakstīšanas laikā tika izsludināts konkurss. |
| Dobeles novads | SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” | 2019. gada 31. decembris |
| Auces novads | SIA „Auces komunālie pakalpojumi” | 2015. gada 31. decembris |
| Tērvetes novads | SIA „Clean R” | 2017. gads |
| Bauskas novads | SIA „Vides serviss” | 2015. gada 31. decembris |
| Iecavas novads | SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”. | 2016. gada 1. novembris |
| Rundāles novads | SIA „Ragn-Sell”. | 2018. gada 22. jūlijs |
| Vecumnieku novads | SIA „Ragn-Sell”. | 2018. gada 7. aprīlis |

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2004. gadā 1.novembrī noslēgtais līgums ar SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir noslēgts, atbilstoši tā noslēgšanas brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, piemērojot likuma „Par iepirkumiem valsts vai pašvaldību vajadzībām” 4.panta 1.daļas 6.punktu. Rundāles novads, Ozolnieku novads, Tērvetes novads atkritumu apsaimniekotāju izvēlējies piemērojot Publiskā iepirkuma likuma normas.

16. tabula. ZAAR pašvaldībās savākto sadzīves atkritumu daudzums un par atkritumu apsaimniekošanu noslēgto līgumu skaits

| Pašvaldība | Līgumu skaits |  | Savāktie atkritumi, m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Juridiskās personas | Privātpersonas | Juridiskās personas | Privātpersonas |
| Jelgavas pilsēta | 710 | 4 425 | 27 000 | 76 000 |
| Ozolnieku novads | 62 | 894 | 4 104 | 12 996 |
| Jelgavas novads | 284 | 2483 | ** | ** |
| Bauskas novads | 476 | 3 115 | 12 663 | 24 330 |
| Dobeles novads | 335 | 3 657 | 6 516 | 30 707 |
| Auces novads | ** | ** | 101 | 908 |
| Tērvetes novads | 4 | 372 | 874 | 261 |
| Vecumnieku novads | 86 | 813 | 4500 | 3600 |
| Iecavas novads | 97 | 1 000 | 3 173 | 7 868 |
| Rundāles novads | ** | ** | 949.48 | 2 598.88 |
| Kopā reģionā: |  | ~14.313 | 59 880.48 | 159 268.88 |

** -  nav  informācijas no pašvaldībām.

16. tabulā apkopotajā informācijā par noslēgto līgumu skaitu pie juridisko personu līgumiem ir pieskaitīti līgumi ar namu apsaimniekotājiem: Jelgavas pilsētā - 60 līgumi, Bauskas novadā - 16 līgumi. Apkopojot datus par noslēgtajiem līgumiem iezīmējās problēma, ka ne vienmēr, zinot noslēgto līgumu skaitu, var objektīvi spriest par atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto iedzīvotāju skaitu. Jo reģionā ir arī daudzdzīvokļu māju īpašnieki, kas noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, kā privātpersona (atkritumus izved biežāk), bet īpašumā esošie dzīvokļi tiek izīrēti ģimenēm. Nākošajā plānošanas periodā pašvaldībām aktīvāk būtu jāstrādā pie līgumu slēgšanas veicināšanas un līgumu izpildes kontroles.’

## Zemgales AAR savākto atkritumu veidi un daudzums.

Šīs nodaļas sagatavošanā ir izmantota LVĢMC, reģiona pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju sniegtā informācija par 2012. gadā savākto atkritumu veidiem un daudzumu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

### Savāktie sadzīves atkritumi, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi.

ZAAR teritorijā sadzīves atkritumus savāc 8 komercsabiedrības. 2012. gadā reģiona poligonos tika apglabātas 36 613.84 tonnas sadzīves atkritumu, reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekotāji kopā savākuši 33 347.67 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu, 3266.17 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu poligonā nodevuši apglabāšanai tiešie atkritumu radītāji. Dati iegūti izmantojot LVĢMC datu bāzē publiski pieejamo informāciju, no apsaimniekotāju iesniegtajiem statistikas pārskatiem „3-Atkritumi”.

17. tabula ZAAR apsaimniekotāju 2012. gadā reģionā savākto sadzīves un lielgabarīta atkritumu daudzums

| Apsaimniekotājs | Sadzīves atkritumi, tonnas | Lielgabarīta atkritumi, tonnas |
| --- | --- | --- |
| SIA „Vides serviss” | 5 117.9 | 0.9 |
| SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” | 17 642.5 | 269.2 |
| SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” | 4 915.1 | 2.07 |
| SIA „Auces komunālie pakalpojumi” | 994.00 | ** |
| SIA „Būve Eko” | 42.28 | ** |
| SIA „L&T” | 1 378.9 | ** |
| SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” | 1 615.8 | ** |
| Jelgavas novada KU | 1 336.1 | ** |
| Kopā: | 33 042.58 | 272.17 |

** - LVĢMC datu bāzē nav pieejama informācija par pašvaldībā radītajiem atkritumiem

Jelgavas pilsētā lielgabarīta atkritumi no iedzīvotājiem tiek pieņemti arī dalīto atkritumu vākšanas laukumos, kurus apsaimnieko SIA „Zemgales EKO”. 2012. gadā laukumos nodoti 32.92 tonnas liela izmēra atkritumi.

### Bīstamie atkritumi (bateriju un akumulatoru atkritumi, EEIA, riepas.)

2012. gadā pēc LVĢMC datu bāzē pieejamās informācijas Zemgales reģionā kopā radīts ir 2 002,689 tonnas bīstamo atkritumu, savākts ir 19 040.629 tonnas bīstamo atkritumu. Kā redzams savākto bīstamo atkritumu daudzums ir lielāks, nekā radīto atkritumu daudzums. Tas ir izskaidrojums ar to, ka savākti tiek ari bīstamie atkritumi no organizācijām un iedzīvotājiem, kuriem nav jāsniedz statistikas atskaites par radīto bīstamo atkritumu daudzumu.

ZAAR Dobeles novadā, Zebrenē atrodas bīstamo atkritumu apglabāšanas poligons, kuru apsaimnieko LVĢMC, Jelgavas RVP 2008. gada 1. decembrī izsniegusi A kategorijas atļauju Nr. JET-7-0016A piesārņojošās darbības veikšanai. 2012. gadā poligonā apglabātas 1 126.6407 tonnas bīstamo atkritumu.

Reģionā radīto bateriju un akumulatoru, EEIA, eļļas filtru un luminiscento lampu atkritumu daudzums parādīts 18. tabulā.

18. tabula. Reģionā radīto bateriju un akumulatoru, EEIA, eļļas filtru, luminiscento lampu daudzums

| Pašvaldība | Bateriju un akumulatoru atkritumi (klase 160601; 160603) | EEIA (klase 160213) | Eļļas filtri (klase 160107) | Luminiscentās lampas (klase 200121) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jelgavas pilsēta | 10.68 | 18.539 | 0.6 | 4.051 |
| Jelgavas novads | 0.27 | ** | 0.975 | 0.117 |
| Dobeles novads | 6.303 | 5.76 | 0.727 | 0.71 |
| Auces novads | ** | ** | 0.007 | 0.048 |
| Tērvetes novads | ** | ** | 0.11 | 0.008 |
| Bauskas novads | 1.251 | 6.2 | 13.995 | 0.237 |
| Iecavas novads | 0.2 | ** | 0.06 | 0.47 |
| Ozolnieku novads | 1.72 | ** | 0.388 | 0.65 |
| Kopā: | 20.424 | 30.499 | 16.862 | 6.291 |

** - LVĢMC datu bāzē nav pieejama informācija par pašvaldībā radītajiem atkritumiem

2012. gadā ZAAR atkritumu apsaimniekotāji ir savākuši un nodevuši pārstrādei 149.4 tonnas nolietotu riepu.

Informācija par reģionā radītajiem un savāktajiem naftas produktu atkritumiem, nolietotu transportlīdzekļu un polihlorēto bifenilu, polihlorēto ternefilu atkritumiem nav pieejama datu bāzēs nav pieejama.

### Reģionā savāktie un reģenerētie dalīti vāktie sadzīves atkritumi, tai skaitā izlietotais iepakojums daudzums.

Pēc LVĢMC datu bāzes ZAAR sadzīves atkritumu apsaimniekotāji 2012. gadā dalīti savākuši un nodevuši pārstrādei 19.tabulā apkopotos izlietotā iepakojuma veidus un daudzumus.

19. tabula. 2012. gadā sadzīves atkritumu apsaimniekotāju savāktais dalīti vākto atkritumu veids un daudzums, tonnas

|  | Papīrs/kartons | Stikls | Plastmasa | Metāls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauskas novads -SIA „Vides serviss” | 98.54 | 78.28 | 28.81 | 5.396 |
| Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads - SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” | 33.08 | 86.78 | 25.82 | 3.21 |
| Dobeles novads - SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” | 32.24 | 53.64 | 3.09 | ** |
| Auces novads - SIA „Auces komunālie pakalpojumi” | 7 | 5.94 | ** | ** |
| Jelgavas pilsēta - SIA „Zemgales EKO” | 495.67 | 6.72 | 55.38 | 3.72 |
| Iecavas novads - SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” | 19.31 | 3.52 | ** | ** |
| Jelgavas novads - Jelgavas novada KU | ** | 19.64 | 10.24 | ** |
| Kopā: | 685.84 | 260.16 | 123.34 | 12.326 |

**- LVĢMC datu bāzē nav pieejama informācija par savākto atkritumu daudzumu, vai arī pašvaldībā šāda veida šķirotie atkritumu daudzumi netika uzskaitīti.

Pēc LVĢMC datu bāzē pieejamās informācijas 2012. gadā ZAAR 24 metāla pieņemšanas punktos tika pieņemtas 37 676.904 tonnas metāla (atkritumu klase 200140).

Paralēli pašvaldību veidotajai dalītai atkritumu vākšanas sistēmai reģionā darbojas arī komersanti, kas savāc izlietoto iepakojumu no iedzīvotājiem speciāli tam paredzētos savākšanas punktos. Kopumā uz 2013. gada 1.decembri ZAAR darbojās 10 komersanti, kam Jelgavas reģionālā vides pārvalde ir izsniegusi atļauju iepakojuma savākšanai un apsaimniekošanai.

Pēc LVĢMC datu bāzē pieejamās informācijas 2012. gadā kopā ZAAR savākts šāds daudzums dalīti vākto papīra un kartona, plastmasas un stikla atkritumu (skat.20.tabulu).

20. tabula 2012. gadā reģiona apsaimniekotāju un komersantu savāktais dalīti vākto atkritumu veids un daudzums, tonnas

|  | Papīrs un kartons |  | Plastmasa |  | Stikls |  | Kopā savākts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atkritumu klase | 200101 | 150101 | 200139 | 150102 | 200102 | 150107 |  |
| Jelgavas pilsēta | 582.335 | 459.67 | 179.674 | 61.215 | 138.58 | 6.72 | 1428.194 |
| Dobeles novads | 32.24 | 212.286 | 10.695 | 298.574 | 53.64 | 0 | 607.435 |
| Bauskas novads | 0 | 98.64 | 0 | 29.5 | 0 | 79.36 | 207.5 |
| Jelgavas novads | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 3.52 | 0 | 13.76 |
| Auces novads | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 12.94 |
| Iecavas novads | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 22.83 |
| Ozolnieku novads | 0 | 0 | 2.706 | 0 | 0 | 0 | 2.706 |
| Rundāles novads | 20.5 | 0 | 21.5 | 0 | 18 | 0 | 60.0 |
| Kopā: | 661.385 | 770.596 | 224.815 | 389.289 | 223.2 | 86.08 | 2355.365 |

Kā redzams vislielākais daudzums atkārtoti pārstrādājamo atkritumu daudzums ir savākts Jelgavas pilsētā, Dobeles novadā un Bauskas novadā, kur ir liels iedzīvotāju skaits, plašs veikalu tīkls un ražošanas uzņēmumi, kuru darbības rezultātā veidojas šie atkritumi. Tā kā 2012. gadā ZAAR poligonos kopā tika apglabātas 36 613,84 tonnas sadzīves atkritumu un pieņemot, ka visi reģionā savāktie sadzīves atkritumi ir apglabāti reģionālajos poligonos, tad var aprēķināt, ka dalīti savākto otrreizēji pārstrādājamo atkritumu daudzums reģionā ir 6.43%. Šis rādītājs ir ļoti mazs un kā parāda 20. tabulā apkopotie dati, tad nākamajā plānošanas periodā lielāka uzmanība jāpievērš tieši dalītai atkritumu vākšanas sistēmas attīstībai reģiona novados, kā arī stingrāk būtu jākontrolē iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos pašvaldības izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

ZAAR reģionā Jelgavā darbojas arī divas plastmasas (tai skaitā iepakojuma) pārstrādes rūpnīcas - SIA „GREEN WORLD” un AS „PET Baltija”, kas 2012. pārstrādājušas 25 329.09 tonnas plastmasas atkritumu (kods:200139) un 3739.42 tonnas izlietota plastmasas iepakojuma (kods:150102). Pārstrādei izmantota R3 metode – par šķīdinātājiem neizmantotu organisko vielu pārstrāde vai attīrīšana.

### Ārstniecības iestāžu un veterinārmedicīnas atkritumi.

Lielu daļu no ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs radītajiem bīstamajiem atkritumiem apsaimnieko bīstamo atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības, kuras ir specializējušās šādu atkritumu apsaimniekošanā. Jelgavas pilsētas slimnīcā ir uzstādīta un darbojas medicīnas iekārta „Sterimed”, kas nodrošina infekciozo atkritumu apstrādi, tos sasmalcinot un dezinficējot ar ķīmisko sastāvu „Stericid”. Pēc apstrādes bīstamie infekciozie atkritumi vairs nav bīstami un ir apsaimniekojami kā sadzīves atkritumi. Saskaņā ar statistikas pārskata „Nr.3-Atkritumi” informāciju 2012.gadā iekārtā pārstrādātas 27 tonnas 180103 klases – atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos. Atkritumu pārstrāde veikta izmantojot R7 metodi - ko lieto piesārņojuma mazināšanai, izmantojot ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu reģenerāciju.

Saskaņā ar LVĢMC datiem 2012. gadā ZAAR tika radīts šāds daudzums cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes atkritumu: atkritumu klase 180101-1.097 tonnas, atkritumu klase 180102-0.438 tonnas, atkritumu klase 180103-29.23 tonnas.

### ZAAR poligonos 2013. gadā apglabāto atkritumu daudzums

Šīs sadaļas sagatavošanai tika izmantota informācija no pašvaldībām iesniegtā poligonu darbības gada pārskata par 2013. gadu.

- Poligonā „Grantiņi” apglabātais atkritumu daudzums

2013. gadā poligonā pieņemti un apglabātas 8 902.5 tonnas atkritumu, tai skaitā 198.76 tonnas ražošanas un 273.42 tonnas būvniecības atkritumu. Analizējot poligonā pieņemto un apglabāto atkritumu daudzumu pa gadiem redzams, ka laika periodā no 2010. gada -2012. gadam tam tendence bija samazināties savukārt 2013. gadā apglabāto atkritumu daudzums ir nedaudz palielinājies: 2010.g.-9 653.94 tonnas; 2011.g.-9 359.380 tonnas; 2012.g.-8 744.090 tonnas; 2013.g.–8902.5 tonnas.

21. tabula. 2013. gadā poligonā „Grantiņi” apglabāto atkritumu daudzums

| Atkritumu nosaukums | Atkritumu klase | Apglabātais daudzums, tonnas |
| --- | --- | --- |
| Nešķiroti sadzīves atkritumi | 200301 | 8288.2 |
| Liela izmēra atkritumi | 200307 | 18.94 |
| Azbestu saturoši būvmateriāli | 170605 | 242.56 |
| Būvniecības atkritumi | 170904 | 30.86 |
| Ielu tīrīšanas atkritumi | 200303 | 110.92 |
| Plastmasa | 170203 | 35.1 |
| Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | 020203 | 33.2 |
| Patēriņam nederīgi materiāli | 020204 | 130.1 |
| Pārstrādei nederīgs papīra un kartona iepakojums | 150101 | 0.360 |
| Bioloģiski noārdāmie atkritumi | 200201 | 12.26 |
| Kopā: |  | 8902.5 |

- Poligonā „Brakšķi” apglabātais atkritumu daudzums

2013. gadā poligonā noglabātas 20 844.690 tonnas atkritumu, tai skaitā 1 237.32 tonnas ražošanas atkritumu un 60.44 tonnas būvniecības atkritumu. Analizējot poligonā pieņemto un apglabāto atkritumu daudzumu pa gadiem redzams, ka tam tendence ir samazināties: 2010.g-31 165.232 tonnas; 2011.g.-30 346.740 tonnas; 2012.g.-29 551.370 tonnas 2013.g. – 20 844.690 tonnas.

22. tabula. 2013. gadā poligonā „Brakšķi” apglabāto atkritumu daudzums

| Atkritumu nosaukums | Atkritumu klase | Apglabātais daudzums , tonnas |
| --- | --- | --- |
| Nešķiroti sadzīves atkritumi | 200301 | 19 446.35 |
| Bioloģiski noārdāmi atkritumi | 200201 | 4.8 |
| Ielu tīrīšanas atkritumi | 200303 | 0.84 |
| Liela izmēra atkritumi | 200307 | 58.94 |
| Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | 020203 | 86.4 |
| Rūpnieciskās notekūdeņu dūņas | 190811 | 771.18 |
| Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei | 170107 | 39.84 |
| Plastmasas iepakojums* pārstrādei nederīgs | 150102 | 230.64 |
| Gaļas atkritumi pēc ādu apstrādes | 040101 | 51.6 |
| Atkritumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi | 040102 | 65.68 |
| Hromu saturoši ādu miecēšanas atkritumi | 040104 | 12.32 |
| Hromu nesaturoši ādu miecēšanas atkritumi | 040105 | 3.98 |
| Notekūdeņu vietējās attīrīšanas dūņas | 040106 | 9.08 |
| Hromu saturoši miecētas ādas atkritumi | 040108 | 9.16 |
| Ādu apstrādes atkritumi | 040109 | 25.32 |
| Citi šīs grupas atkritumi | 040199 | 7.96 |
| Azbestu saturoši būvmateriāli | 170605 | 20.6 |
| Kopā: |  | 20844.69 |

2013. gadā ZAAR poligonos kopā apglabāts 29 747.19 tonnas atkritumu tai skaitā 1 805.94 tonnas ražošanas atkritumus un 27 941.25 tonnas sadzīves atkritumu. Apglabāto sadzīves un ražošanas atkritumu procentuālā attiecība attēlota 3.3.2. attēlā.

3.3.2. att. ZAAR poligonos apglabāto sadzīves un ražošanas atkritumu procentuālā attiecība.

Kā redzams, lielākā daļa apglabāto atkritumu ir sadzīves atkritumi (94%) un tikai 6% no poligonos apglabātajiem atkritumiem ir ražošanas atkritumi. Attīstot atkritumu šķirošanas sistēmu reģionā, iespējams samazināt poligonos apglabājamo sadzīves atkritumu daļu.

## Dalītās vākšanas sistēma reģionā

Kopumā reģionā, piesaistot gan pašvaldību līdzekļus, gan Eiropas finansējumu, ir izveidoti 379 punkti, 7 laukumi atkritumu dalītai vākšanai. Laika periodā no 2006. gada līdz 2008. gadam ZAAR tika realizēts ES Kohēzijas fonda projekts “Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā”. Projekta realizācijas gaitā, Zemgales reģiona apdzīvotajās vietās, kurās iedzīvotāju skaits bija 200 un vairāk, tika izveidoti 313 dalītās atkritumu vākšanas (turpmāk - DAV) punkti. Reģiona pašvaldībās izveidoto DAV punktu skaita sadalījums redzams tabulā Nr.23.

23. tabula. Pašvaldībās izbūvēto dalītās atkritumu vākšanas punktu un laukumu sadalījums

| Pašvaldība | DAV punktu skaits,par ES kohēzijas fonda līdzekļiem | DAV punktu skaits, Piesaistot pašvaldības vai komersantu finansējumu. | DAV laukumu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Jelgavas pilsēta | 110 |  | 3 |
| Jelgavas novads | 53 |  |  |
| Ozolnieku novads | 8 |  |  |
| Dobeles pilsēta | 20 |  | 2 |
| Auces novads | 14 |  |  |
| Tērvetes novads | 4 |  |  |
| Dobeles novads | 16 | 7 |  |
| Bauskas pilsēta | 47 | 10 | 1 |
| Bauskas novads | 24 | 27 |  |
| Rundāles novads | 7 |  |  |
| Vecumnieku novads | 10 | 12 |  |
| Iecavas novads |  | 10 | 1 |
| Kopā: | 313 | 66 | 7 |

3.4.1.att. ZAAR izbūvētie dalītās atkritumu vākšanas punkti

Jelgavas pilsētā ir izbūvēti 110 DAV punkti un darbojas trīs DAV laukumi - Paula Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20 un Ganību ielā 84.

Punktos ir izvietoti trīs 1.1 m3 plastmasas konteineri, dzeltenas krāsas konteiners paredzēts plēves, plastmasas, papīra un kartona iepakojuma savākšanai, zaļas krāsas konteiners paredzēts stikla iepakojuma savākšanai, kā arī melnas krāsas konteiners nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanai.

Laukumos no iedzīvotājiem bez maksas tiek pieņemti sašķiroti atkritumi. Vienīgais nosacījums ir, ka nododamajiem atkritumiem jābūt tīriem un sašķirotiem, t.i., bez sadzīves atkritumu piejaukuma.

Laukumā strādā laukuma uzraugs, kurš palīdz iedzīvotājiem pareizi izvietot sašķirotos atkritumus pa konteineriem. DAV laukumos iedzīvotājiem ir iespēja nodot šāda veida atkritumus:

- Papīrs un kartons, tajā skaitā izlietotais iepakojums;

- Plastmasas atkritumi, tajā skaitā izlietotais iepakojums;

- Izlietotais stikla iepakojums;

- Cita veida stikla atkritumi;

- Videi kaitīgo preču atkritumus;

- Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus;

- Metālu, metāla dzērienu iepakojumu;

- liela izmēra atkritumus;

- Būvniecības atkritumus;

- Dārzu atkritumus;

Laukumus apsaimnieko SIA „Zemgales EKO”, kam Jelgavas RVP izsniegusi atkritumu apsaimniekošanas atļauju. 2013. gadā laukumos savāktais un sašķiroto atkritumu daudzums parādīts 24.tabulā:

24. tabula. SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotajos laukumos Jelgavā P.Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20, savāktais šķiroto atkritumu daudzums

| Atkritumu nosaukums | Atkritumu klase | Savāktais atkritumu daudzums, tonnas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Paula Lejiņa 6 | Salnas iela 20 |
| Papīrs un kartons | 200101 150101 | 32.580 | 18.280 |
| Plastmasa | 200139 150102 | 13.740 | 21.620 |
| Metāli | 200140 150104 | 3.590 | 2.30 |
| Stikls | 200102 150107 | 45.740 | 53.500 |
| Riepas | 160103 | 6.340 | 5.003 |
| Luminiscentās lampas | 200121 | 0.2 | 0.031 |
| Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus | 160213 | 15.21 | 5.760 |
| Kopā: |  | 117.4 | 106.494 |

DAV laukumi P. Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20 ir atvērti otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, sestdien un svētdien – no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, pirmdienā laukumi slēgti.

DAV laukums Ganību ielā 84 ir atvērts pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, sestdien no 9.00-14.00 un svētdienā slēgts.

Bauskas pilsētā iedzīvotājiem iespēja šķirot atkritumus ir kopš 2002. gada. Bauskas novadā kopā ir 108 sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti –, no tiem Bauskas pilsētā ir ierīkoti - 57. Punktos pieejami divu veidu konteineri – dzeltenas un zaļas krāsas 1.1 m3 plastmasas konteineri. Punkti ir izvietoti uz cieta betona seguma. Materiāla izvešana tiek veikta bez maksas.

Konteinerā iedzīvotāji aicināti ievietot

- Papīru, kartonu, makulatūru (grāmatas bez vākiem) - saplacinātas PET dzērienu pudeles, - auto logu tīrīšanas šķidruma kanniņas (HDPE plastmasa ) - plastmasas plēvi, maisiņus (LDPE plastmasa) - tetrapakas, - metāla konservu kārbas, - alumīnija dzērienu bundžiņas,

- stikla taru - pudeles, burkas bez vāciņiem.

SIA „Vides serviss” apsaimnieko vienu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, kas atrodas Biržu ielā 8b, Bauskā, Bauskas novadā. Atklātā laukuma platība ir 667 m2, atkritumu šķirošana un uzglabāšana tiek veikta slēgtās telpās, kuru kopējā platība ir 260 m2. Laukumā tiek pieņemti gan atsevišķi veidu bīstamie atkritumi, izlietotais iepakojums, videi kaitīgo preču atkritumi, gan citi pārstrādājami materiāli. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā ir ūdensnecaurlaidīgs cietas virsmas segums, tiek nodrošināta infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei, kā arī tas ir iežogots, apgaismots un apsargāts. Laukumā nodrošināta šāda veida atkritumu savākšana: plastmasas atkritumi, tajā skaitā izlietotais iepakojums; papīrs un kartons, tajā skaitā izlietotais iepakojums; izlietotais stikla iepakojums; cita veida stikla iepakojums; sadzīvē radušies bīstamie atkritumi; videi kaitīgo preču atkritumi.

25.tabula Izmantoto konteineru veids SIA “Vides serviss” apsaimniekotajā laukumā Biržu ielā 8b, Bauskā, Bauskas novadā

| Nr.p.k. | Pieņemamā atkrituma veids | Konteineru |  | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | skaits | tilpums, m3 |  |
| 1. | Papīrs un kartons, t.sk. izlietotais iepakojums |  |  | Slēgta nojume, ietilpība ~ 75 m3 |
| 2. | Plastmasas atkritumi, t.sk. izlietotais iepakojums |  |  |  |
| 3. | Izlietotais stikla iepakojums | 3 | 7 | Konteineri novietoti atklātā laukumā |
| 4. | Cita veida stikla atkritumi | 1 | 7 |  |
| 5. | Metāls | 1 | 3.8 |  |
|  | Videi kaitīgie preču atkritumi |  |  |  |
| 6. | Atstrādātas motoreļļas |  | 0.20 |  |
| 7. | Eļļas filtri |  | 0.24 |  |
| 8. | Akumulatori (svina) | 1 | 35 | Jūras tipa konteiners |
| 9. | Baterijas |  |  |  |
| 10. | Elektriskās un elektroniskās iekārtas |  |  |  |
| 11. | Dienasgaismas spuldzes |  |  |  |
| 12 | Citi savākto bīstamo atkritumu veidi |  |  |  |
| 13. | Riepas |  |  | Noteikta vieta laukumā |
| 14. | Lielgabarīta atkritumi |  |  |  |

Iedzīvotājiem tiek piedāvāts pakalpojums – dalītu atkritumu savākšana no mājām. Bauskas pilsētas iedzīvotājiem šis pakalpojums ir bez maksas, bet ārpus Bauskas pilsētas teritorijas dzīvojošiem iedzīvotājiem jāsedz tikai transportēšanas izdevumi.

Lai iedzīvotāji varētu pieteikt šo pakalpojumu:

- kopējam nododamajam dalīti vākto atkritumu apjomam jābūt lielākam par 1m3;

- iedzīvotājam jānodrošina sašķirotā materiāla iekraušana transporta līdzeklī;

- iepriekš jāsaskaņo precīzs laiks un vieta.

Laukuma darba laiks ir katru dienu no 8.00-18.00.

Laukumu apsaimnieko SIA „Vides serviss”.

Bauskas novada pagastos atkritumu šķirošana iedzīvotājiem ir nodrošināta 51 DAV punktā, kur ir izvietoti trīs 1,1m3 lieli konteineri (dzeltenā krāsā – papīra, kartona, plēves un PET pudeļu vākšanai, zaļā krāsā – stikla izlietotajam iepakojumam, melnā krāsā – nešķirotiem sadzīves atkritumiem).

2012. gadā SIA „Vides serviss” DAV laukumā Biržu ielā 8b, šķiroti savākto atkritumu daudzums apkopots 26. tabulā:

26. tabula. SIA „Vides serviss” apsaimniekotajā laukumā savākto atkritumu daudzums

| Atkritumu nosaukums | Atkritumu klase | Savāktais daudzums, tonnas |
| --- | --- | --- |
| Papīra un kartona iepakojums | 150101 | 98.54 |
| Plastmasas iepakojums | 150102 | 28.81 |
| Metāla iepakojums | 150104 | 5.396 |
| Stikla iepakojums | 150107 | 78.28 |
| Eļļas filtri | 160107 | 1.769 |
| Citas motoreļļas | 130208 | 1.347 |
| Luminiscentās spuldzes | 200121 | 0.4652 |
| Dzīvsudrabu saturošas baterijas | 160603 | 0.093 |
| Liela izmēra atkritumi | 200307 | 0.9 |
| Nolietotas riepas | 160103 | 4.6 |
| Plastmasa | 170203 | 25.4 |
| Azbestu saturoši būvmateriāli | 170605 | 19.36 |
| Būvniecības atkritumi | 170904 | 10.4 |
| Kopā: |  | 275.36 |

** pēc LVĢMC datiem.

Dobeles pilsētā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus ir izbūvēti 20 DAV punkti un izveidoti 2 DAV laukumi. Punktos ir izvietoti trīs konteineri: viens konteiners papīra, plēves, PET iepakojuma savākšanai un viens konteiners stikla iepakojuma savākšanai un viens konteiners nešķirotu atkritumu savākšanai.

DAV laukumi Dobeles pilsētā atrodas Spodrības ielā 2 un Zaļajā ielā 87d. Laukumos no iedzīvotājiem bez maksas pieņem:

- sadzīves elektropreces,

- polietilēnu, PET pudeles, papīru, kartonu,

- stikla pudeles un burkas, logu stiklu,

- lielgabarīta atkritumus (mēbeles u.c. koka atkritumus),

- riepas,

- metāllūžņus,

- cietās konstrukcijas būvgružus (ķieģeļus, bruģi, betona fragmentus bez metāla piemaisījumiem).

DAV laukumā Spodrības ielā 2 pieņem arī luminiscējošās spuldzes un akumulatorus, bet netiek pieņemti lielgabarīta atkritumi (mēbeles u.c. koka atkritumus).

DAV laukums Spodrības ielā 2 strādā katru dienu no 8.00-17.00, bet DAV laukuma Zaļajā ielā 87d darba laiks ir otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, sestdien no 8.00 - 16.00, svētdiena un pirmdiena – brīvdienas.

Dobeles novada pagastu iedzīvotājiem ir pieejami 23 DAV punkti ar ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu, uz kura ir novietoti 2 konteineri šķirotu atkritumu vākšanai un 1 konteiners nešķirotu sadzīves atkritumu vākšanai, kā arī DAV punkti (18), kuri ir aprīkoti ar ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu, iežogojumu, kā arī jumta segumu sadzīves elektropreču īslaicīgās novietošanas vietā. DAV punktos iedzīvotāji īslaicīgi var novietot šādus atkritumu veidus:

- sadzīves elektropreces;

- logu stiklu;

- riepas;

- lielgabarīta atkritumus.

DAV punkti ir izveidoti šādos pagastos:

27. tabula. Šķiroto atkritumu punkti Dobeles novadā.

| Pagasts | Apdzīvota vieta |
| --- | --- |
| Bērzes pagasts | Bērze, Šķibe, Miltiņi |
| Krimūnu pagasts | Krimūnas, Akācijas |
| Dobeles pagasts | Lejasstrazdi, Aizstrautnieki |
| Auru pagasts | Ķirpēni, Auri, Gardene |
| Annenieku pagasts | Annenieki, Kaķenieki |
| Bikstu pagasts | Biksti |
| Zebrenes pagasts | Zebrene |
| Jaunbērzes pagasts | Jaunbērze |
| Penkules pagasts | Penkule |
| Naudītes pagasts | Naudīte, Apgulde |

Pēc LVĢMC datiem 2012. gadā Dobeles pilsētā šķiroto atkritumu vākšanas laukumos (Zaļajā ielā 87 d un Spodrības ielā 2), kopā savākts un nodots pārstrādei 150.17 tonnas šķiroto atkritumu. Savākto atkritumu daudzums pa atkritumu klasēm parādīts 28. tabulā.

28. tabula. SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajos laukumos 2012. gadā savāktie atkritumu daudzumi

| Atkritumu nosaukums | Atkritumu klase | Savāktais daudzums, tonnas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zaļā iela 87d | Spodrības iela 2 |
| Stikls | 200102 | 14.0 | 39.64 |
| Nolietotas riepas | 160103 | 14.0 | 36 |
| Papīrs un kartons | 200101 | 1.2 | 32.84 |
| Plastmasa | 200139 | 0.6 | 1.87 |
| EEIA | 160213 | 2.0 | 3.46 |
| Luminiscentās spuldzes | 200121 | 0 | 0.47 |
| Plastmasas iepakojums | 150102 | 0.4 | 3.69 |
| Kopā: |  | 32.2 | 117.97 |

Jelgavas novadā, Ozolnieku novadā, Auces novadā, Tērvetes novadā, Rundāles novadā, Vecumnieku novadā – Jelgavas novadā ir izbūvēti 53 DAV punkti, Ozolnieku novadā ir izbūvēti 8 punkti dalītai atkritumu vākšanai, Auces novadā - 14 punkti, Tērvetes novadā - 4 punkti, Rundāles novadā - 7 punkti un Vecumnieku novadā - 10 punkti izbūvēti ES Kohēzijas fonda projekta „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” ietvaros un 12 DAV punkti izveidoti pēc šī projekta realizācijas. Punktos ir uzstādīti trīs 1,1 m3 lieli plastmasas konteineri - viens konteiners (dzeltenā krāsā) paredzēts papīra, plēves, un plastmasas šķirotiem atkritumiem, otrs konteiners (zaļā krāsā) paredzēts stikla iepakojumam, bet trešais (melnā krāsā) konteiners ir paredzēts nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Iecavas novadā iedzīvotājiem atkritumu šķirošanai ir ierīkoti 10 dalītās atkritumu vākšanas punkti un viens laukums atkritumu šķirošanai. Punktos ir izvietots 1.1 m3 konteiners plastmasas atkritumu vākšanai, laukumā ir izvietots arī 7 m3 konteiners būvgružu vākšanai, kā arī 20 m3 preskonteiners papīra iepakojumam.

# ATKRITUMU DAUDZUMA UN SASTĀVA PROGNOZE LAIKA PERIODAM LĪDZ 2020. GADAM

Nodaļā sniegta prognoze sadzīves atkritumu daudzumam, kas radīsies laika periodā no 2013. līdz 2020. gadam. Atkritumu plūsmas, kurām noteiktas īpašas apsaimniekošanas prasības – bīstamie atkritumi, videi kaitīgas preces, specifiski ražošanas atkritumi, būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi, prognozē netiek iekļautas, jo to apsaimniekošana tiek organizēta paralēlās apsaimniekošanas sistēmās piemērojot ražotāja atbildības principu vai sadarbojoties ar uzņēmumu, kas specializējas konkrētā atkritumu veida apsaimniekošanā.

Šīs prognozes sagatavošanas mērķis ir noteikt potenciālos nešķirotu sadzīves atkritumu apjomus un to radīto slodzi uz sadzīves atkritumu (mājsaimniecību un tiem pielīdzināmo atkritumu) apsaimniekošanas infrastruktūru, t.sk. dalītās vākšanas, reģenerācijas un apglabāšanas infrastruktūru.

## Pamatdati atkritumu daudzuma prognozei.

Prognoze sagatavota balstoties uz sekojošiem pieņēmumiem:

- Saražoto mājsaimniecības atkritumu daudzumu ietekmē iedzīvotāju skaits reģionā – prognozes sagatavošanā ņemti vērā demogrāfiskie rādītāji laikā periodam no 2014. – 2020. gadam, kuros tiek paredzēts reģiona iedzīvotāju skaita samazinājums no 0,24 % līdz 0.43 % gadā;

- Iedzīvotāju saražotā atkritumu apjoma izmaiņas ietekmē iekšzemes kopprodukta (turpmāk – IKP) dinamika, pieņemts, ka atkritumu apjoma izmaiņām pielietotais koeficients ir vienāds ar 1/3 no IKP izmaiņām salīdzināmajās cenās. Prognozē izmantota IKP dinamika saskaņā ar LR Finanšu ministrijas sagatavotajām prognozēm – IKP izmaiņas salīdzināmās cenās ir 2013. gadam – 3.7%; 2014. – 2020. gadam – 4.0%.

## Atkritumu daudzuma prognoze.

Prognozētais saražoto sadzīves atkritumu daudzums laika periodā no 2013. - 2020. gadam ir 366 403 tūkstoši tonnu. Skat. tabulu nr.29. Analizējot iegūto atkritumu prognozi ir redzams, ka saražoto atkritumu daudzums nedaudz pieaugs, jo stabilizējoties un attīstoties ekonomikai pieaug arī atkritumu apjoms. Attīstoties dalītai atkritumu vākšanas sistēmai paredzams, ka reģionā pieaugs dalīti vākto atkritumu daudzums un samazināsies poligonos apglabājamo atkritumu daudzums. Lai samazinātu atkritumu daudzumu, kas rodas reģionā, valstī jābūt veiksmīgi realizētai atkritumu rašanās novēršanas programmai. Ir ļoti grūti mainīt iedzīvotāju paradumus un domāšanu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un tāpēc nav pamata domāt, ka nākamajā plānošanas periodā būs straujas izmaiņas šajā virzienā.

29. tabula. Saražoto sadzīves atkritumu daudzuma prognoze reģionā, tonnās

| Pašvaldība | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jelgavas pilsēta | 21 954 | 22 246 | 22 542 | 22 842 | 23 146 | 23 453 |  |
| Auces novads | 1 047 | 1 061 | 1 075 | 1 089 | 1 104 | 1 118 |  |
| Bauskas novads | 5 315 | 5 386 | 5 458 | 5 530 | 5 604 | 5 678 |  |
| Dobeles novads | 5 096 | 5 164 | 5 232 | 5 302 | 5 372 | 5 444 |  |
| Iecavas novads | 1 682 | 1 705 | 1 728 | 1 751 | 1 774 | 1 797 |  |
| Jelgavas novads | 3 636 | 3 685 | 3 734 | 3 783 | 3 834 | 3 885 |  |
| Ozolnieku novads | 3 324 | 3 368 | 3 413 | 3 458 | 3 504 | 3 551 |  |
| Rundāles novads | 736 | 746 | 756 | 766 | 776 | 787 |  |
| Tērvetes novads | 411 | 416 | 422 | 428 | 433 | 439 |  |
| Vecumnieku novads | 1 679 | 1 701 | 1 724 | 1 746 | 1 770 | 1 793 |  |
| kopā: | 44 881 | 45 478 | 46 083 | 46 696 | 47 317 | 47 946 | 278 401 |

## Atkritumu sastāva novērtējums.

Nešķiroto sadzīves atkritumu morfoloģiskais sastāvs ir pamata faktors, kas nosaka atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras elementu izvēli, nepieciešamās jaudas un tehnoloģiskos risinājumus. Analizējot vairāku Latvijā veiktu pētījumu rezultātus, secināts, ka nešķiroto mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu sastāvā ietilpstošās plūsmas ir sekojošas:

- Bioloģiski noārdāmie atkritumi (t.sk. pārtikas un dārzu atkritumi) ~ 41%;

- Reģenerējami materiāli (papīrs, kartons, polimēri, stikls, metāls, kompozītmateriāli, daļa celtniecības atkritumu) ~ 46%;

- Apglabājamie atkritumi (galvenokārt inertie atkritumi, autiņbiksītes u.c. pārstrādei nederīgi materiāli) ~ 11%;

- Bīstamie atkritumi (t.sk. EIA) ~ 2%.

Analizējot šādu atkritumu sadalījumu var prognozēt, ka, neskaitot bioloģiski noārdāmos atkritumus, no kopējās atkritumu plūsmas ir atgūstami līdz 46% dažādu pārstrādei derīgu materiālu, kas ir izmantojami gan kā otrreizējās izejvielas, gan otrreizējie energoresursi. Atgūstamais atkritumu apjoms un to izmantošanas iespējas ir tieši atkarīgas no izmantotās atkritumu reģenerācijas metodes. Otrreizējo izejvielu atgūšanā vislielākais potenciāls ir tieši dalītās vākšanas sistēmai (iegūstami kvalitatīvāki otreizēji izmantojamie atkritumi). Veicot materiālu atgūšanu mehāniski šķirojot nešķirotus sadzīves atkritumus praktiski nav iespējams atgūt papīra un kartona atkritumus, jo tie nonākot saskarē ar BNA, tiek sabojāti un nav iespējams tos atkārtoti pārstrādāt. Mehāniskā atkritumu šķirošana nav piemērojama arī stikla atšķirošanai, jo stikla izstrādājumi savākšanas, pārvadāšanas un apstrādes laikā saplīst, kā rezultātā veidojas smalki inertie atkritumi, kuru turpmākā reģenerācija nav iespējama.

# Zemgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas Plāna 2007.-2013. gadam izpildes novērtējums

Atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007.-2013. gadam realizācija sadalāma 2 etapos:

- Zemgales atkritumu apsaimniekošanas projekta realizācija, izmantojot ES Kohēzijas fonda līdzekļus 2007.-2008. gados,

- Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas turpmākā attīstība sākot ar 2009. gadu.

Plāna realizācijas indikatori raksturoti 30. tabulā.

30. tabula. Plāna realizācija indikatori un atbildīgie par plāna izpildi

| Etaps | Pasākums | Fizikālie indikatori | Izpilde | Atbildīgais par izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta sākotnējā fāze | Jaunā poligona “Brakšķi” izveide | Atkritumu apglabāšanai nepieciešama platība 2 ha, poligona kopējā platība 5 ha | izpildīts | SIA „Zemgales EKO” |
|  | Izgāztuves “Grantiņi” rekonstrukcija | Atkritumu apglabāšanai nepieciešamā platība 2,3 ha; rekonstruētās izgāztuves kopējā platība 4 ha | Izpildīts | SIA „Zemgales EKO” |
|  | Atkritumu šķirošanas līnija Jelgavā, Ganību ielā 84 | Pārstrādes jauda līdz 10 000 tonnas gadā | Izpildīts | SIA „Zemgales EKO” |
|  | Dalītās vākšanas punktu izveide | 313 punkti, 939 konteineri | Izpildīts | SIA „Zemgales EKO” |
|  | Veco izgāztuvju rekultivācija | 22 izgāztuves, kopējā platība 30,2 ha | Izpildīts | SIA „Zemgales EKO” |
|  | Sākotnējā sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņa | - informatīvā materiāla sagatavošana un izdošana; - regulāra rakstu publikācija presē; - regulāras uzstāšanās radio un televīzijā. | Izpildīts daļēji, rakstu publikācija neaptver visu reģionu. Nepietiekama informatīvo materiālu sagatavošana un izdošana. Publikācijas internetā pieejamas visiem reģiona iedzīvotājiem. | SIA „Zemgales EKO” |
|  | Materiāli – tehniskās bāzes izveide Projekta ieviešanas grupas darbībai |  | Izpildīts | Reģiona pašvaldības |
| Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība pēc 2008. gada | Atkritumu pirmapstrādes centra izveide Bauskas pilsētā | Platība līdz 1 ha | Nav izpildīts | Reģiona pašvaldība |
|  | Laukumi šķiroto atkritumu vākšanai no iedzīvotājiem | Paredzēts ierīkot 5 reģiona pilsētās un 14 apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu > 1000 | Daļēji izpildīts | Reģiona pašvaldības |
|  | Kompostēšanas laukumi | Paredzēts ierīkot 5 reģiona pilsētās un 14 apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu > 1000 | Daļēji, jo kompostēšanas laukums izveidots, „Brakšķos” Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads. | Ŗeģiona pašvaldības |
|  | Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide poligonā “Brakšķi” | Paredzēts izveidot 2013.g. | Sākta veidot | SIA „Zemgales EKO” |
|  | Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide poligonā “Grantiņi” | Paredzēts izveidot 2013.g. | Sākta veidot | SIA „Zemgales EKO” |
|  | Sabiedrības informēšanas izglītošanas kampaņas. | Patstāvīgi, akcentējot atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību | Izpildīts | Reģiona pašvaldības, SIA „Zemgales EKO” |
|  | Veco izgāztuvju monitorings | Ikgadējais izgāztuvju “Brakšķi”, “Grantiņi” un “Lemkini” monitorings. | Izpildīts | Reģiona pašvaldības |

Pārskats par 2007. – 2013. gada plāna realizācijas pasākumiem un izpildes termiņiem apkopots 31. tabulā.

31. tabula. Pārskats par 2007.-2013.plāna realizāciju

| N.p.k. | Pasākums | Izpildes termiņš | Atbildīgais | Izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienotu pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas saistošo noteikumu izstrāde | 06.2007 | Reģiona pašvaldības | Visas pašvaldības ir pieņēmušas saistošos noteikumus savā administratīvajā teritorijā. |
| 2. | Iedzīvotāju iesaistīšana centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā: - pilsētu iedzīvotāji (100%) - lauku iedzīvotāji (75%) | 01.2013 01.2013 | Reģiona pašvaldības, atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības | Izpildīts |
| 3. | Reģionāla atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, t.sk.: - Sadzīves atkritumu poligonu izveide; - Veco izgāztuvju rekultivācija; - Atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide | 01.2009 | “Zemgales EKO” | Izpildīts |
| 4. | Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība reģionā: laukumi šķiroto atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem (pilsētās). | 2009-2013 | Reģiona pašvaldības, atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības, Struktūra, kas atbildēs par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Latvijā | Izpildīts |
| 5. | kompostēšanas laukumu izveide (pilsētās) | 2009-2013 |  | Daļēji. Kompostēšanas laukums izveidots pie nešķirotu atkritumu šķirošanas līnijas Līvbērzes pagastā Jelgavas novadā. |
| 6. | bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide. | 01.2011 |  | AV laukumos reģiona iedzīvotājiem iespējams nodot sadzīvē radušos bīstamos atkritumus. Visās reģiona pašvaldību iestādēs radušies bīstamie atkritumi tiek savākti un nodoti komersantiem, kam ir nepieciešamās atļaujas šādu atkritumu apsaimniekošanā. |
| 7. | Biogāzes utilizācijas sistēmas ierīkošana: - poligonā “Brakšķi” - poligonā “Grantiņi” | 2013; 2013 | Poligonu apsaimniekotāji | Uzsākta biogāzes utilizācijas sistēmas ierīkošana atkritumu apglabāšanas šūnās. |
| 8. | Sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņa | Regulāri | Reģiona pašvaldības, “Zemgales EKO” | Izpildīts |
| 9. | Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana (1 reizi 3 gados) | 2010, 2013 | Reģiona pašvaldības | Grozījumi atkritumu apsaimniekošanas plānā veikti 1 reizi 2012. gadā. |

## Sadzīves atkritumu poligonu izbūve

Iepriekšējā plānošanas periodā tika realizēts projekts „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” Nr. 2004/LV/16/C/PE/005.

Šī projekta ietvaros tika uzbūvēts jauns sadzīves atkritumu poligons „Brakšķi” un rekonstruēta sadzīves atkritumu izgāztuve „Grantiņi”, uzlabojot infrastruktūru un izbūvējot jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu, kas atbilst poligona prasībām.

## Atkritumu izgāztuvju slēgšana un rekultivācija

No 2006. gada līdz 2008. gadam ZAAR tika realizēts ES Kohēzijas fonda projekts „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā”. Šī projekta ietvaros tika slēgtas un rekultivētas visas sadzīves atkritumu izgāztuves Zemgales reģionā. Līdz ar to ZAAP 2007.-2013. gadam izvirzītais uzdevums - apsaimniekošanas plāna darbības laikā rekultivēt visas vecās sadzīves atkritumu izgāztuves ir pilnībā izpildīts.

Informācija par izgāztuvju slēgšanu un rekultivāciju apkopota tabulā Nr.32.

32. tabula.  Pārskats par iepriekšējā plānošanas periodā rekultivētajām sadzīves atkritumu izgāztuvēm

| Nr.p.k. | Izgāztuves nosaukums | Slēgta | Nodoti rekultivācijas darbi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgāztuve „Brakšķi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | 2008.gada oktobrī | 2008. gada novembrī |
| 2. | Izgāztuve „Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas novads | 2008.gada oktobrī | 2008. gada novembrī |
| 3. | Izgāztuve „Lemķini”, Auru pagasts, Dobeles novads | 2008.gada oktobrī | 2008. gada novembrī |
| 4. | Izgāztuve „Lāčkalni”, Auces novads. | 2008.gada oktobrī | 2008. gada novembrī |
| 5. | Izgāztuve „Labrenči” („Zvaņi”), Tērvetes novads | 2008.gada oktobrī | 2008.gada novembrī |
| 6. | Izgāztuve „Stuļģi”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novads | 2008.gada oktobrī | 2008. gada novembrī |
| 7. | Izgāztuve „Mežmalas”, Elejas pagasts, Jelgavas novads | 2008. gada oktobrī | 2008. gada novembrī |
| 8. | Izgāztuve „Grabas”, Zebrenes pagasts, Dobeles novads | 2003.gada oktobrī | 2008. gada novembrī |
| 9. | Izgāztuve „Medne”, Tērvetes novads | 2001. gada oktobrī. | 2008. gada oktobrī |
| 10. | Izgāztuve „Teivēni”, Vecsaules pagasts, Bauskas novads | 1988. gadā | 2008. gada novembrī |
| 11. | Izgāztuve „Dārznieki”, Vecumnieku novads | 2001. gadā | 2008.gada oktobrī |
| 12. | Izgāztuve „Urštēni”, Svitenes pagasts, Rundāles novads | 1992. gadā | 2008. gada oktobrī |
| 13. | Izgāztuve „Birzgaļi”, Gailīšu pagasts, Bauskas novads | 1997. gadā | 2008. gada oktobrī |
| 14. | Izgāztuve „Bērsteles” Viesturu pagasts, Rundāles novads | 1994. gadā | 2008. gada oktobrī |
| 15. | Izgāztuve „Kalnstrauti – 1”, Dāviņu pagasts, Bauskas novads | 1990. gadā | 2008. gada oktobrī |
| 16. | Izgāztuve „Kalnstrauti – 2”, Dāviņu pagasts, Bauskas novads | 1990. gadā | 2008. gada oktobrī |
| 17. | Izgāztuve „Klintis”, Vecumnieku novads | 2000.gadā | 2008. gada oktobris |
| 18. | Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuve Biržu ielā 53, Bauskas pilsētā | Likvidēta rekultivējot | 2008.gada novembrī |
| 19. | Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuve Ganību un Ošu ceļā, Jelgavas pilsētā | Likvidēta rekultivējot | 2008.gada novembrī |
| 20. | Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuve Prohorova ielā 5, Jelgavas pilsētā | Likvidēta rekultivējot | 2008.gada novembrī |
| 21. | Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuve Slokas ielā 4, Jelgavas pilsētā | Likvidēta rekultivējot | 2008.gada novembrī |
| 22. | Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuve Uzvaras ielā 14, Dobelē | Likvidēta rekultivējot | 2008.gada novembrī |

## Pašvaldību saistošie noteikumi

Visas ZAAR ietilpstošās pašvaldības ir izstrādājušas un apstiprinājušas saistošos noteikumus „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”. Informācija par pašvaldību pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem apkopota tabulā Nr.33.

33. tabula ZAAR pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu.

| Pašvaldība | Saistošie noteikumi | Atbilstība AAL nosacījumiem |
| --- | --- | --- |
| Auces novads | 2010. gada 25. augustā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.25 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā” Grozījumi 30.10.2013. | Atbilst |
| Bauskas novads | 2010. gada 22.jūlijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”. Grozījumi 26.09.2013. | Atbilst |
| Dobeles novads | 2010.gada 21. janvārī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”. Grozījumi 2012. gada 22. martā saistošie noteikumi Nr.4. Grozījumi 31.10.2013. | Atbilst |
| Iecavas novads | 2011. gada 13. septembrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā”. | Atbilst |
| Jelgava | 2009.gada 21. maijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.09-6 „Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”. Grozījumi 25.04.2013. saistošie noteikumi Nr.4. | Notiek jaunu saistošo noteikumu izstrāde. |
| Jelgavas novads | 2010. gada 22. jūnijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu”. Pēdējie grozījumi 2013. gada 30. oktobrī saistošie noteikumi nr.31 | Atbilst |
| Ozolnieku novads | 2013. gada 09. jūlijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6/2013 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”. | Atbilst |
| Rundāles novads | 2013. gada 28. martā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”. | Atbilst |
| Tērvetes novads | 2013. gada 21. novembrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.29 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā” ar precizējumiem, kas apstiprināti 2014. gada 24. janvārī. | Atbilst |
| Vecumnieku novads | 2012. gada 25.janvārī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.2 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā”. Grozījumi veikti 2012.gada 25. decembrī. | Atbilst |

## Kompostēšanas laukumu ierīkošana

Iepriekšējā plānošanas periodā plānots bija izveidot kompostēšanas laukumus 5 reģiona pilsētās un 14 apdzīvotajās vietās , kur iedzīvotāju skaits ir >1000. AAR ir izbūvēts tikai viens kompostēšanas laukums, - SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajā nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas teritorijā, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā. Šis laukums atbilst 22.11.2011. MK noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 4. nodaļas prasībām. Pārējo pašvaldību teritorijā kompostēšanas laukumus plāno izbūvēt nākamajā plānošanas periodā, piesaistot ES projektu līdzfinansējumu.

## Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība

Jelgavas pilsētas, Bauskas novada, Iecavas novada un Dobeles novada iedzīvotājiem ir pieejami laukumi šķiroto atkritumu vākšanai. Laukumi ir izveidoti piesaistot gan Eiropas fondu finansējumus gan pašvaldības finansējumu. Iepriekšējā plānošanas periodā ZAAR ir izbūvēti 379 punkti dalītai atkritumu vākšanai. Ir izveidoti 7 laukumi šķirotai atkritumu vākšanai. Atkritumu dalītās vākšanas punktu un laukumu izbūve pašvaldību teritorijā jāturpina arī nākamajā plānošanas periodā.

## Sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņas

Iedzīvotāju izglītošana un informēšana katrā reģiona pašvaldībā notiek pašvaldībai sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju. Reģiona iedzīvotājiem informācija, kas saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu t.sk. šķirošanu ir pieejama reģiona atkritumu apsaimniekotāju mājas lapās, kā arī pašvaldību teritorijās tiek rīkotas dažādas šķirošanas akcijas, kuru laikā iedzīvotājiem dota iespēja nodot atkritumus otreizējai pārstrādei un piedalīties balvu izlozē.

Iepriekš sazinoties ar apsaimniekotājiem, visiem interesentiem ir iespēja apmeklēt un iepazīties ar sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu, šķirotu atkritumu šķirošanas līniju, kā arī nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas darbību. 2013. gadā SIA „Zemgales EKO” apsaimniekoto šķirošanas līniju ir Jelgavas pilsētā ir apmeklējuši 305 skolu un pirmskolu izglītības iestāžu audzēkņi

Nākamajā plānošanas periodā lielāka uzmanība būtu jāpievērš novadu iedzīvotāju izglītošanas un informēšanas pasākumiem it sevišķi mazākajos pagastos, varbūt pat lietderīgi būtu izskatīt iespēja visā reģionā veidot vienotus sabiedrības izglītošanas pasākumus.

# darbības, kas jāveic, lai uzlabotu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, to pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu

Reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības mērķi saistīti ar darbībām, lai palielinātu atkārtotajai atkritumu izmantošanai savākto atkritumu daudzumu un līdz ar to samazinātu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu. Galvenie atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības mērķi vērsti uz:

- sabiedrības izglītošanu un apziņas maiņu, lai ieviestu jēdzienu „nav atkritumu, ir tikai resursi”;

- patērētājam pieejamāka savākšanas infrastruktūras tīkla un pakalpojumu spektra nodrošināšanu, lai pēc iespējas lielāks daudzums un augstākas kvalitātes otrreizējo izejvielu nonāktu atpakaļ saimnieciskā apritē,

- apritē atgriežamo resursu kvalitātes uzlabojumu, sagatavojot tos reģenerācijai;

- apglabājamo atkritumu daudzumu iespējamo samazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot bioloģiski noārdāmo atkritumu atdalīšanai no apglabājamo atkritumu masas, dalītai bioloģiski noārdāmo atkritumu vākšanai.

- atkritumu apglabāšanas ietekmi uz cilvēku veselību un visiem vides faktoriem samazināšanu (gaiss, virszemes ūdeņi un gruntsūdeņi, augsne, augu un dzīvnieku valsts u.c.),

- apglabāto atkritumu sadalīšanās procesā radušās gāzes efektīvu izmantošanu elektroenerģijas iegūšanai.,

- Visu atkritumu radītāju apzināšanu un datu bāzes veidošanu.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības virzienus nosaka ES direktīvu un Latvijas Valsts normatīvo aktu prasības. ZAAR plāna izstrādes laikā tika veikta reģiona pašvaldību aptauja, kurā tika lūgts pašvaldībām izteikt savas domas par to, kādi pasākumi būtu jāveic, lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pašvaldībā un reģionā. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai pēc anketas iesniegušo pašvaldību viedokļa galvenokārt uzmanība jāpievērš:

- dalītās vākšanas infrastruktūras attīstībai, lai pēc iespējas lielāku atkritumu daudzumu sagatavotu reģenerācijai;

- sabiedrības izglītošanai un informēšanai par dalītās atkritumu vākšanas lietderību;

- dažādu atkritumu veidu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai, reģionā, piemēram, lielgabarīta, bioloģiski noārdāmie atkritumi un būvgruži;

- investīciju piesaistei, lai īstenotu atkritumsaimniecības normatīvajā regulējumā noteiktos mērķus;

- Vienotas atkritumu radītāju datu bāzes veidošana pašvaldībās, kas nodrošinās visu radušos atkritumu savākšanu un piesārņojuma riska samazināšanu apkārtējā vidē.

# ZEMGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA

Sagatavojot šo plāna projektu labi iezīmējas vairākas problēmas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas attīstot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu var tikt atrisinātas;

- daudzās pašvaldībās trūkst informācijas par pašvaldības teritorijā savākto atkritumu veidiem un daudzumiem, šeit kā problēmu varētu minēt LVĢMC apkopoto datu kvalitāti un atsevišķu atkritumu grupu izvērtējums iespēju, it īpaši pēc teritoriālā sadalījuma.

## DAV sistēmas paplašināšana

Pašlaik Latvijā nav izstrādāti vienoti kritēriji, lai noteiktu nepieciešamo DAV punktu skaitu apdzīvotās vietās. ZAAR, izbūvējot DAV punktus, ņemts vērā kritērijs - 1 punkts uz 200 iedzīvotājiem. Plāna izstrādes brīdī VARAM ir veikusi pētījumu, lai varētu izstrādāt vienotus kritērijus DAV pakalpojuma pieejamības novērtēšanai reģionos. Pētījums ir publicēts ministrijas mājas lapā: http://www.varam.gov/lat/publ/petijumi/petijumi_vide/?doc=1787  .

MK 02.04.2013.noteikumi Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu vākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 2. punkta prasības nosaka, ka pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu sadzīves atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam, atkritumu apsaimniekošanas reģionālajiem plāniem un normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām un līdz 2014. gada 31. decembrim izveido dalītas savākšanas sistēmu šādām atkritumu kategorijām:

- papīru saturoši atkritumi,

- metālu saturoši atkritumi,

- plastmasu saturoši atkritumi,

- stiklu saturoši atkritumi.

Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāju vajadzībām ir izveidota DAV sistēma, kas sastāv no DAV vākšanas punktiem un laukumiem. Reģiona pilsētās iedzīvotājiem jau pieejami laukumi, kuros var bez maksas nodot atkritumu veidus, kas minēti MK 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr.184. „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 2. punktā. Visās reģiona pašvaldībās ir nodrošināta papīra, plastmasas un stikla atkritumu šķirošana DAV punktos. Metālu saturoši atkritumi tiek vākti DAV laukumos.

Saskaņā ar MK 22.11.2011. noteikumiem Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts ir speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas – ne ilgāk kā nedēļu bioloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā sešas nedēļas – pārējos sadzīves atkritumus. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā divu veidu sadzīves atkritumu dalītu savākšanu. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir speciāli aprīkota norobežota vieta, kur konteineros savāc un uzglabā dažādu veidu atkritumu pirms to apglabāšanas vai pārstrādes. Esošie DAV punkti un laukumi atbilst MK 22.11.2011. noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām:

DAV punktā ir nodrošināts:

- ūdensnecaurlaidīgs laukuma virsmas segums;

- infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei.

DAV laukumā nodrošināts:

- ūdensnecaurlaidīgs laukuma virsmas segums;

- infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei;

- tāda atkritumu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus (arī pašpresējošos konteinerus) vismaz šādiem dalīti savāktiem atkritumu veidiem – plastmasas atkritumi un iepakojums, papīrs un kartons, stikla iepakojums un cita veida stikla atkritumi, sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, videi kaitīgo preču atkritumi.

- iežogojums un apgaismojums;

- laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas – telpas sargam un operatoram, elektroapgādes sistēma, ugunsdzēšanas aprīkojums.

Nākamajā plānošanas periodā nepieciešams palielināt iedzīvotājiem pieejamo DAV punktu un laukumu skaitu, kā arī labiekārtot jau esošos punktus un laukumus. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītai vākšanai no iedzīvotājiem un kompostēšanas laukumu izveidei visa reģiona lielākajās apdzīvotajās vietās ZAAR.

Teritorijās, kur DAV laukumu vai punktu ierīkošana nav pamatota nelielo atkritumu apjomu dēļ, dalīti vākto atkritumu savākšanai varētu tikt izveidoti dalīti vākto atkritumu savākšanas maršruti. Šādus maršrutus varētu izveidot un apkalpot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas ar attiecīgo pašvaldību noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šādi varētu savākt šķirotus pārstrādei derīgus materiālus un videi kaitīgās preces, kā arī nepieciešamības gadījumā liela gabarīta atkritumus. Izveidojot šādus maršrutus tiktu nodrošināta iespēja arī reģiona attālāko teritoriju iedzīvotājiem iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā.

## Jaunu atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu nepieciešamība, esošo reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu slēgšana

- apglabāšanas iekārtu slēgšana un rekultivācija

AAR ir izbūvēti divi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligoni – Bauskas novadā poligons „Grantiņi” un Jelgavas novadā poligons „Brakšķi”. Plānošanas periodā 2014. - 2020. gadam plānota poligonu apglabāšanas šūnu slēgšana un rekultivācija, kas veicama saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām. Saskaņā ar šiem noteikumiem pēc poligona vai tā daļas rekultivācijas operators nodrošina rekultivētās poligona daļas vai poligona apsaimniekošanu, kontroli un monitoringu.

Iepriekšējā plānošanas periodā (2007.-2013.gadam) rekultivētajās izgāztuvēs – Brakšķi, Grantiņi, Lāčkalni un Lemķini vides monitoringu turpinās veikt saskaņā ar JRVP izvirzītajām prasībām.

-jaunu apglabāšanas iekārtu nepieciešamība

Tā kā nākošajā plānošanas periodā paredzēts rekultivēt atkritumu apglabāšanas šūnas poligonos „Brakšķi” un „Grantiņi”, tad Jelgavas pilsētas un  Bauskas novada pašvaldībām būs jāpieņem lēmums par jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu būvniecību. Reģionā nepieciešams izbūvēt divas jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas. Tiek izskatīta iespēja apglabāšanas šūnas izbūvēt blakus jau esošajām atkritumu apglabāšanas šūnām - Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā „Brakšķos” un Bauskas novadā „Grantiņos”.

- Jaunu šķirošanas iekārtu nepieciešamība

ZAAR nākamajā plānošanas periodā būtu nepieciešams izbūvēt šādas šķirošanas un atkritumu apstrādes iekārtas:

- ES prasībām atbilstoša dalīto atkritumu pāršķirošanas centrs ar šķirošanas līniju Bauskas novadā

- Apglabājamo atkritumu priekšapstrādes centrs Bauskas novadā

- ES prasībām atbilstošs atkritumu reģenerācijas centrs Dobeles novadā ar aprīkojumu nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanai to sagatavošanai otrreizējai pārstrādei, bioloģiskai noārdīšanai un noglabāšanai.

- Kompostēšanas laukumu izveide pašvaldību teritorijās.

- Zemgales reģiona būvgružu pārstrādes centra izveide. Tā ietvaros būvgružu pārstrādes laukuma izbūve un aprīkojuma iegāde, t.sk. būvgružu drupināšanas iekārta, būvniecības atkritumu konteineri, konteineru vedēji, kraušanas tehnika, speciālā tehnika ēku un būvju demontāžai, pārstrādāto būvgružu otrreizējai izmantošanai pašvaldību ceļu segumu atjaunošanai. Centra izveide veidojama kā Zemgales pašvaldību kopēja kapitālsabiedrība

### Iekārtu paredzamās jaudas

Iekārtu paredzamās jaudas tiks precizētas plānošanas perioda laikā, izstrādājot projektus un veicot aprēķinus pirms iekārtu izbūves.

### Iekārtu atrašanās vietas kritēriji.

Atkritumu pirmsapstrādes līniju Bauskas novadā un jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu lietderīgi izbūvēt esošajā poligona „Grantiņi” teritorijā, līdzās jau esošajai poligona šūnai. ES prasībām atbilstoša dalīto atkritumu pāršķirošanas centrs ar šķirošanas līniju paredzēts izveidot Bauskas pilsētas teritorijā, precīza tās atrašanās vieta vēl nav zināma, par kompostēšanas laukumu izveidi pašvaldības lems atbilstoši saviem teritoriālajiem plānojumiem un reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

## Iesaistīšanās Valsts sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā

Visas 10 ZAAR pašvaldības iesaistījušās Valsts sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Pašvaldību iestādēs radušies bīstamie atkritumi (EEIA, u.c) tiek nodoti tālākai pārstrādei komersantiem, kas saņēmuši atļaujas šāda veida atkritumu apsaimniekošanai. Nākošajā plānošanas periodā lielāka uzmanība jāpievērš sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem – jaunu šķiroto atkritumu savākšanas vietu izveidei nodrošinot arī sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanu. Jelgavas pilsētā, Bauskas novadā un Dobeles novadā iedzīvotājiem jau ir pieejami laukumi, kuros iespējams, bez maksas nodot sadzīvē radušos bīstamos atkritumus. Jāturpina arī iedzīvotāju informēšana par iespējām un nepieciešamību nodot sadzīvē radušos bīstamos atkritumus tam paredzētajās vietās (tirdzniecības vietās, šķirotu atkritumu savākšanas vietās u.c.).

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gada nostādnēm, reģiona pašvaldībām, kā arī pašvaldību iestādēm jāiesaistās atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanā. MK 2010. gada 23. jūlijā ir izdevis rīkojumu Nr.422 „Par izlietotā papīra, nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu un nolietoto bateriju un akumulatoru apsaimniekošanu”. Šī rīkojuma izpildē ir iesaistījušās arī visas 10 ZAAR pašvaldības. Pašvaldību iestādēs tiek dalīti vākts izlietotais biroja papīrs, kā arī EEIA tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājiem, kas saņēmuši atļaujas šāda veida atkritumu apsaimniekošanai.

## Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana

MK 12.07.2011. noteikumi Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu” nosaka plānu pārskatīšanas kārtību. ZAAR plāna, 2014-2020 pārskatīšana paredzēta atbilstoši noteikumos noteiktai kārtībai vai pēc nepieciešamības, ko nosaka izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas regulējošā normatīvajā bāzē.

## Plāna darbības periodā veicamo pasākumu apkopojums un par izpildi atbildīgās institūcijas

34. tabula. Plāna darbības periodā veicamo pasākumu apkopojums un par izpildi atbildīgās institūcijas

| No. | Pasākums | Atbildīgais |
| --- | --- | --- |
| 1 | DAV sistēmas paplašināšana - jaunu punktu un laukumu veidošana pašvaldībās, esošo laukumu uzlabošana. | Pašvaldības |
| 2 | Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras attīstība: - ES prasībām atbilstoša dalīto atkritumu pāršķirošanas centra ar šķirošanas līniju izveide Bauskas novadā; - Apglabājamo atkritumu priekšapstrādes centra izveide Bauskas novadā; - Kompostēšanas laukumu izveide pašvaldībās; -Būvniecības atkritumu savākšanas laukuma izveide ar apstrādes ierīcēm, Bauskas novadā. | Pašvaldības, komercsabiedrība |
| 3 | Nešķirotu SA šķirošanas līnijas infrastruktūras attīstība Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā: - tehnikas un konteineru iegāde; -būvgružu šķirošanas iekārtu iegāde; - sadzīves atkritumu automātiskās atšķirošanas iekārtu iegāde; - no atkritumiem iegūtā kurināmā žāvēšanas iekārtu iegāde; -papildus atkritumu uzglabāšanas nojumes izbūve. Nešķirotu SA reģenerācijas centra izveide Dobeles novadā. | Pašvaldības, komercsabiedrība/ šķirošanas līnijas operators |
| 4 | Poligonu daļas rekultivācija un monitorings rekultivētajās izgāztuvēs. | Pašvaldības, poligonu apsaimniekotājs |
| 5 | Jaunu atkritumu apglabāšanas krātuvju būvniecība esošo poligonu teritorijās. | Pašvaldības, komercsabiedrības |
| 6 | Darbs ar sabiedrību. | Pašvaldības, Poligonu apsaimniekotāji., atkritumu apsaimniekotāji. |
| 7 | Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana | Pašvaldības, VARAM |

# Nepieciešamais finansējums UN plāna ekspluatācijas izmaksas

30.06.2011. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.152 „Par SIA „Zemgales EKO” sadzīves atkritumu tarifu:

- poligonam „Grantiņi” atkritumu apglabāšanas tarifu nosakot 15.79 Ls/tn (22.47 euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) un bez dabas resursu nodokļa (turpmāk – DRN);

- poligonam „Brakšķi” atkritumu apglabāšanas tarifu nosakot 13.69 Ls/tn (19.48 euro)bez PVN un DRN.

Tarifi stājas spēkā ar 2011. gada 16. augustu.

27.11.2014. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.315, saskaņā ar kuru sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” tika apstiprināts jauns atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs 27.90 EUR/t (bez PVN un DRN).

Tarifs stājās spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.

Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam nosacījumiem, nākošajā plānošanas periodā no valsts puses atbalsts tiks sniegts šādiem atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības virzieniem:

- atkritumu sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, ja turpmākā atkārtotā izmantošana būs zināma;

- atkritumu sagatavošana pārstrādei vai reģenerācijai;

- esošo atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmumu jaudu palielināšana;

- atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju atbalstošās infrastruktūras veidošana (loģistika);

- jaunu atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmumu izveide, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatoti.

Nākamajā plānošanas periodā 2013.-2020.gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) plāno atbalstu atkritumu pārstrādes objektu izveidei un jaudu attīstīšanai no ES struktūrfondu līdzekļiem, taču RAAP izstrādes laikā nav sagatavoti valsts līmeņa finansējuma piesaistes dokumenti un nav zināms ne pieejamā finansējuma apjoms, ne tā piešķiršanas nosacījumi.

35.tabula. Finansējumi avoti Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 2014.-2020. realizācijai

| No. | Pasākums | Finansējuma avots | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DAV sistēmas paplašināšana - jaunu punktu un laukumu veidošana pašvaldībās, esošo laukumu uzlabošana. | Pašvaldības, ES fondu finansējums, komercsabiedrības | Pašvaldības |
| 2 | Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras attīstība: - ES prasībām atbilstoša dalīto atkritumu pāršķirošanas centra ar šķirošanas līniju izveide Bauskas novadā; - Apglabājamo atkritumu priekšapstrādes centra izveide Bauskas novadā; - Kompostēšanas laukumu izveide pašvaldībās; - Būvniecības atkritumu savākšanas laukuma izveide ar apstrādes ierīcēm, Bauskas novadā. | Pašvaldības, ES fondu finansējums, komercsabiedrības | Pašvaldības, komercsabiedrības |
| 3. | Nešķirotu SA šķirošanas līnijas infrastruktūras attīstība Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā: - tehnikas un konteineru iegāde; -būvgružu šķirošanas iekārtu iegāde; - sadzīves atkritumu automātiskās atšķirošanas iekārtu iegāde; - no atkritumiem iegūtā kurināmā žāvēšanas iekārtu iegāde; -papildus atkritumu uzglabāšanas nojumes izbūve. Nešķirotu SA šķirošanas centra izveide Dobeles novadā. | Pašvaldības, komercsabiedrība/ šķirošanas līnijas operators, ES fondu finansējums. | Pašvaldības, komercsabiedrība/ šķirošanas līnijas operators |
| 4. | Atkritumu savākšanas sistēmas modernizācija: -jauni atkritumu konteineri dalītai un nešķirotu atkritumu vākšanai; -jaunu atkritumu savākšanas transporta vienību iegāde. | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības, ES fondu finansējums | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| 5 | Poligonu daļas rekultivācija un monitorings rekultivētajās izgāztuvēs. | Poligonu apsaimniekotājs, pašvaldības, ES fondu finansējums | Pašvaldības, poligonu apsaimniekotājs |
| 6 | Jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas būvniecība „Brakšķos” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā. | Komercsabiedrība, pašvaldība, ES fondu finansējums | Komercsabiedrība, pašvaldība |
| 7 | Poligona „Grantiņi” infrastruktūras attīstība: - Jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas būvniecība: - Apglabājamo atkritumu priekšapstrādes centra izveide Bauskas novadā. | Pašvaldības, komercsabiedrība, ES fondu finansējums | Pašvaldība, komercsabiedrība |
| 8 | Darbs ar sabiedrību | Poligonu apsaimniekotājs, Atkritumu apsaimniekotājs, pašvaldība | Poligonu apsaimniekotājs, atkritumu apsaimniekotājs, pašvaldība |
| 9 | Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana. | Pašvaldības, VARAM | Pašvaldības, VARAM |
| 10. | Infiltrāta attīrīšanas iekārtu izbūve pie bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūnas. | Komercsabiedrība, ES fondu līdzekļi | Komercsabiedrība |

Saskaņā ar 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta (2) un (3) daļu – atkritumu poligona apsaimniekotājs to ieņēmumu daļu no tarifa par atkritumu apglabāšanu poligonā, kura paredzēta poligona slēgšanas, rekultivācijas un slēgta poligona monitoringa izmaksu segšanai, iemaksā atkritumu poligonu slēgšanas kontā Valsts kasē. Un pēc tam, kad VVD ir pieņēmis lēmumu par atkritumu poligona slēgšanu, šā panta otrajā daļā minētos līdzekļus MK noteiktajā kārtībā saņem poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs, vai valsts vai pašvaldības iestāde poligona slēgšanas, rekultivācijas un slēgta atkritumu poligona monitoringa izmaksu segšanai.

36.tabula Aptuvenais plānotais finansējums pasākumu realizēšanai

| No. | Pasākums | Finansējums EUR | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DAV sistēmas paplašināšana - jaunu punktu un laukumu veidošana pašvaldībās (Jelgavas pilsēta 50 DAV). | 50*3500 | Pašvaldības |
| 2. | Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras attīstība: - ES prasībām atbilstoša dalīto atkritumu pāršķirošanas centra ar šķirošanas līniju izveide Bauskas novadā; -Kompostēšanas laukumu izveide pašvaldībās (Dobeles un Bauskas pilsētā); -Būvgružu drupināšanas laukuma izveide reģionā. | - 2 miljoni - 1 400 000, 00 - 350 000, 00 | Pašvaldības, komercsabiedrības |
| 3. | Nešķirotu SA šķirošanas līnijas infrastruktūras attīstība Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā: - tehnikas un konteineru iegāde; -būvgružu šķirošanas iekārtu iegāde; - sadzīves atkritumu automātiskās atšķirošanas iekārtu iegāde; - no atkritumiem iegūtā kurināmā žāvēšanas iekārtu iegāde; -papildus atkritumu uzglabāšanas nojumes izbūve. - Nešķirotu SA reģenerācijas centra izveide Dobeles novadā | - 350 000.00 -300 000.00 - 500 000.00 -150 000.00 -450 000.00 - 3 miljoni | Pašvaldības, komercsabiedrība/ šķirošanas līnijas operators |
| 4. | Atkritumu savākšanas sistēmas modernizācija: -jauni atkritumu konteineri dalītai un nešķirotu atkritumu vākšanai; Jelgavas pilsēta – 500 gab. -jaunu atkritumu savākšanas transporta vienību iegāde – Jelgavas pilsēta -3 vienības. | -100 000.00 - 450 000.00 | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības |
| 5. | 1)Poligonu daļas rekultivācija un pēc rekultivācijas monitorings. 2) monitorings rekultivētajās izgāztuvēs. | -500 000. 000 -30 000 ,000 | Pašvaldības, poligona apsaimniekotājs, |
| 6. | Jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas būvniecība „Brakšķos” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā. - Infiltrāta attīrīšanas iekārtu izbūve. | -600 000.000 -350 000.000 | Komercsabiedrība, Pašvaldība |
| 7. | Poligona „Grantiņi” infrastruktūras attīstība: - Jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas būvniecība: - Apglabājamo atkritumu priekšapstrādes centra izveide Bauskas novadā. | -2.6 miljoni | Pašvaldība, komercsabiedrība |
| 8. | Darbs ar sabiedrību | n/a | Poligona apsaimniekotājs, atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība, pašvaldība. |
| 9 | Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana | n/a | Pašvaldības, VARAM |
| 10. | Infiltrāta attīrīšanas iekārtu izbūve pie bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas šūnas. | - 350 000.000 | Komercsabiedrība |

Plānotās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

Izmaksas, kas saistītas ar poligonu ierīkošanu un ekspluatāciju ir iekļautas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifos, kas stājušies spēkā ar 2011. gada 16. augustu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 30.06.2011. pieņēma lēmumu Nr.152 „Par SIA „Zemgales EKO” sadzīves atkritumu tarifu:

- poligonam „Grantiņi” atkritumu apglabāšanas tarifu nosakot 15.79 Ls/tn(22.47 euro) bez PVN un bez DRN;

- poligonam „Brakšķi” atkritumu apglabāšanas tarifu nosakot 13.69 Ls/tn (19.48 euro) bez PVN un DRN.

27.11.2014. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.315, saskaņā ar kuru sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” tika apstiprināts jauns atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs 27.90 EUR/t (bez PVN un DRN).

Tarifs stājās spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.

Pārējās izmaksas tiek segtas no ienākumiem par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantam, kas nosaka, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:

- maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atbilstoši izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs;

- sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

- DRN par atkritumu apglabāšanu.

# Reģionālā apsaimniekošanas plāna atbilstība normatīvajiem aktiem un informācija par to, kādā veidā plānā iekļautie pasākumi veicinās normatīvos aktos noteikto mērķu sasniegšanu

## Politikas plānošanas dokumenti atkritumu apsaimniekošanas jomā

MK 2013.gada 21.martā apstiprināja Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam (rīkojums Nr.100), kurā ir noteikti 37.tabulā parādītie sasniedzamie rezultāti pa atsevišķiem atkritumu veidiem un atkritumu plūsmām:

37.tabula. Sasniedzamie rezultāti pa atsevišķiem atkritumu veidiem un atkritumu plūsmām

| Atkritumu veids/plūsma | Rezultāts | Jāsasniedz līdz: |
| --- | --- | --- |
| Atkritumu poligonos un izgāztuvēs apglabājamie bioloģiski noārdāmie atkritumi | Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 50% no 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma | 2013.gada16.jūlijam. |
|  | Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 35% no 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma | 2020.gada16.jūlijam. |
| Izlietotais iepakojums | Nodrošināt, ka tiek pārstrādāti 55% no izlietotā iepakojuma un ka tiek sasniegti šādi minimāli pārstrādes mērķus: - 60% pēc svara stiklam; - 60% pēc svara papīram un kartonam; - 50% pēc svara metāliem; - 22.5% pēc svara plastmasām, uzskaitot tikai tādus materiālus, kas pārstrādāti plastmasā; - 15% pēc svara kokam. | 2015.gada 31.decembrim. |
|  | Nodrošināt, ka tiek reģenerēti 60% no izlietotā iepakojuma un ka tiek sasniegti šādi minimāli reģenerācijas mērķi: - 60% pēc svara stiklam; - 60% pēc svara papīram un kartonam; - 50% pēc svara metāliem; - 22.5% pēc svara plastmasām, uzskaitot tikai tādus materiālus, kas pārstrādāti plastmasā; - 15% pēc svara kokam. | 2015.gada 31.decembrim. |
| Nolietoti transportlīdzekļi un nolietotu transportlīdzekļu atkritumi | Visu nolietoto transportlīdzekļu un materiālu otrreizēja izmantošana un pārstrāde gadā vismaz 95% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas; Visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēja izmantošana un reģenerācija gadā vismaz 85% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas. | 2015.gada 1.janvārim. |
| Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) | Nodrošināt, ka uz vienu iedzīvotāju gadā tiek savākti četri kilogrami mājsaimniecības EEIA. | No 2013.gada 1.janvāra līdz 2016. gada 13. augustam. |
|  | Palielināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas apjomu līdz 40-45 % gadā, no to EEI vidējā svara, kuras ir laistas Latvijas tirgū trīs iepriekšējos gados. | 2016.gada 14.augustam. |
|  | Palielināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas apjomu līdz 65% no to EEI vidējā svara, kuras ir laistas Latvijas tirgū trīs iepriekšējos gados, vai arī 85% no Latvijas teritorijā radītajiem EEIA. | 2021.gada 14.augustam. |
|  | Nodrošināt EEIA reģenerāciju un pārstrādi atbilstoši Direktīvas 2012/19/EK I pielikumā un III pielikumā noteiktajiem reģenerācijas un pārstrādes rādītājiem. min | Visā plāna darbības laikā. |
| Bateriju un akumulatoru atkritumi. | Savākt 45% no iepriekšējos trīs gados tirgū laistā pārnēsājamo bateriju un akumulatoru vidējā svara. | 2016.gada 26.septembrim. |

## Latvijas normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanas jomā

Lai novērstu nekontrolētu atkritumu apglabāšanu un nodrošinātu atkritumu pārstrādes un apglabāšanas kontroli, Latvijā ir izveidota un pilnveidota normatīvo dokumentu bāze, normatīvo aktu saraksts skatāms plāna 1.pielikumā. Visi normatīvie akti atbilst starptautiskajiem un ES principiem un nosacījumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.

## Plānā iekļauto pasākumu loma normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanā

Latvijā ir spēkā ļoti liels skaits normatīvo aktu, kas regulē atkritumu apsaimniekošanas nozari, un tajos noteiktie mērķi pārsniedz RAAP iekļauto pasākumu spektru. Reģiona pašvaldību kompetencē ir tikai daļa no uzdevumiem, ko nosaka Latvijas normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanā. Plānā iekļauto pasākumu atbilstību normatīvajiem aktiem skatīt 38. tabulā.

38.tabula Plānā iekļauto pasākumu atbilstība normatīvajiem aktiem

| No. | Pasākums | Normatīvais akts | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poligonu krātuvju rekultivācija un pēc rekultivācijas monitorings. | MK 27.12.2011. noteikumi Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi". | Poligona apsaimniekotājs |
| 2. | Dalītās vākšanas sistēmas paplašināšana | MK 22.11.2011. noteikumi Nr.898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām"; MK 2011.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"; MK 2010.gada 19.oktobra noteikumi Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrācijas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem.” Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam 2. pielikums. | Pašvaldības |
| 3. | Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras attīstība | MK 2011.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju". | Pašvaldības, komercsabiedrības |
| 4. | Darbs ar sabiedrību | 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likums. | Pašvaldības, poligona apsaimniekotājs, atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība. |
| 5. | Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana | MK 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”. | Pašvaldības, VARAM |

Pielikumi

1.pielikums. Atkritumu apsaimniekošanas jomā spēkā esošo normatīvo aktu apkopojums

Atkritumu apsaimniekošanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi:. - Atkritumu apsaimniekošanas likums (28.10.2010.) ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.05.2012. MK noteikumi - MK 2014. gada 15. aprīļa noteikumi Nr..199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”. - MK 2013.gada 25.jūnija noteikumi Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”. - MK 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”. - MK 2012.gada 22.maija noteikumi Nr.353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības". - MK 2012.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.235 „Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu". - MK 2012.gada 24.janvāra noteikumi Nr.71 „Kārtība, kādā tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā savāc iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu". - MK 2011.gada 30.decembra noteikumi Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi". - MK 2011.gada 13.decembra noteikumi Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību". - MK 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām". - MK 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi". - MK 2011.gada 8.novembra noteikumi Nr.861 „Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai". - MK 2011.gada 13.septembra noteikumi Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību". - MK 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.667 „Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību". - MK 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts rogrammu". - MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība". - MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība". - MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.470 „Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība". - MK 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai". - MK 2011.gada 26.aprīļa noteikumi Nr.323 „Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu ". - MK 2011.gada 26.aprīļa noteikumi Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem". - MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus". - MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu". - MK 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”(ar grozījumiem līdz 09.01.2010.). - MK 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām", ar grozījumiem līdz 27.01.2012..

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi :. - Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.12.2010. - MK 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" ar grozījumiem līdz 06.08.2011. - MK 2005. gada 4. oktobra noteikumi Nr.748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam". - MK 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.242 „Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 24.09.2010. - MK 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.241 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība", ar grozījumiem kas izdarīti līdz 03.10.2006..

2.pielikums. Poligonā „Brakšķi” apglabājamo atkritumu veidi

| Atkritumu klase | Atkritumu nosaukums | Atkritumu bīstamība |
| --- | --- | --- |
|  | Nemetālu minerālu turpmākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi |  |
| 010409 | Mālu un smilti saturoši atkritumi | Nav bīstami |
| 010410 | Putekļi un pulverveida atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei | Nav bīstami |
| 010413 | Akmens griešanas un zāģēšanas atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei | Nav bīstami |
|  | Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības, pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumi |  |
|  | Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības atkritumi |  |
| 020103 | Augu audu atkritumi | Nav bīstami |
| 020104 | Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu) | Nav bīstami |
| 020107 | Meža izstrādes atkritumi | Nav bīstami |
| 020109 | Agroķīmiskie atkritumi, kuri neatbilst 020108 klasei | Nav bīstami |
| 020110 | Metāla atkritumi | Nav bīstami |
|  | Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un apstrādes atkritumi |  |
| 020201 020202 020203 | Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | Nav bīstami |
|  | Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanas un apstrādes atkritumi; konservu ražošanas, kā arī rauga, rauga ekstrakta un melases ražošanas un fermentācijas atkritumi |  |
| 020301 | Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un atdalīšanas nogulsnes | Nav bīstami |
| 020302 | Konservēšanas līdzekļu atkritumi | Nav bīstami |
| 020304 | Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli | Nav bīstami |
| 020305 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | Nav bīstami |
|  | Piena produktu ražošanas atkritumi |  |
| 020501 020502 | Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | Nav bīstami |
|  | Ceptuvju un konditorejas izstrādājumu ražošanas atkritumi |  |
| 020601 | Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli | Nav bīstami |
| 020602 020603 | Konservēšanas līdzekļu atkritumi Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | Nav bīstami |
|  | Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanas atkritumi |  |
| 020701 | Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un mehāniskās apstrādes atkritumi | Nav bīstami |
| 020702 | Spirta destilēšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 020703 | Ķīmiskās apstrādes atkritumi | Nav bīstami |
| 020704 020705 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | Nav bīstami |
|  | Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi |  |
|  | Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi |  |
| 030101 | Mizu un korķa atkritumi | Nav bīstami |
|  | Ādu un kažokādu apstrādes un tekstilrūpniecības atkritumi |  |
|  | Ādu un kažokādu apstrādes atkritumi |  |
| 040101 | Gaļas atlikumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi. | Nav bīstami |
| 040102 | Atkritumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi. | Nav bīstami |
| 040104 | Hromu saturoši ādu miecēšanas atkritumi. | Bīstami |
| 040105 | Hromu nesaturoši ādu miecēšanas atkritumi. | Nav bīstams |
| 040106 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur hromu. | Bīstami |
| 040107 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nesatur hromu. | Nav bīstami |
| 040108 | Hromu saturoši miecētas ādas atkritumi(atgriezumi, putekļi) | Bīstami |
| 040109 | Ādu apstrādes atkritumi | Nav bīstami |
|  | Tekstilrūpniecības atkritumi |  |
| 040210 | Dabisku produktu organiski atkritumi (piemēram, vaski, tauki) | Nav bīstami |
| 040222 | Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi | Nav bīstami |
|  | Naftas produktu attīrīšanas, dabasgāzes attīrīšanas un ogļu pirolītiskās apstrādes atkritumi |  |
|  | Naftas produktu attīrīšanas atkritumi |  |
| 050117 | Asfalts (bitumens) | Nav bīstami |
|  | Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un stiklveida emalju), līmju, ķitu, tepju un tipogrāfijas krāsu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi |  |
|  | Krāsu un laku ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi |  |
| 080112 | Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei | Nav bīstami |
| 080114 | Krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080113 klasei | Nav bīstami |
| 080116 | Ūdeni saturošas krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080115 klasei | Nav bīstami |
| 080118 | Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri neatbilst 080117 klasei | Nav bīstami |
|  | Citu pārklāšanas līdzekļu (arī keramisko materiālu) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi |  |
| 080201 | Putekļus saturoši atkritumi | Nav bīstami |
|  | Tipogrāfijas krāsas ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi |  |
| 080313 | Tipogrāfijas krāsas atkritumi, kuri neatbilst 080312 klasei | Nav bīstami |
| 080315 | Tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kuras neatbilst 080314 klasei | Nav bīstami |
| 080318 | Iespiedkrāsas atkritumi, kas neatbilst 080317 klasei | Nav bīstami |
|  | Līmju un tepju (ieskaitot ūdensdrošus materiālus) ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi |  |
| 080410 | Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei | Nav bīstami |
| 080412 | Līmju un tepju nogulsnes, kuras neatbilst 080411 klasei | Nav bīstami |
|  | Fotorūpniecības atkritumi |  |
|  | Fotorūpniecības procesu atkritumi |  |
| 090107 | Sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un fotopapīrs | Nav bīstami |
| 090108 | Sudrabu vai sudraba savienojumus nesaturošas fotofilmas un fotopapīrs | Nav bīstami |
| 090110 | Vienreizējas lietošanas fotoaparāti bez baterijām | Nav bīstami |
|  | Termisko procesu atkritumi |  |
|  | Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi (izņemot 19.nodaļu) |  |
| 100101 | Kurtuvju pelni | Nav bīstami |
| 100102 | Ogļu kvēpi | Nav bīstami |
| 100103 | Kūdras un neapstrādātas koksnes kvēpi | Nav bīstami |
| 100105 | Cieti kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi | Nav bīstami |
| 100107 | Duļķveidīgi kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi | Nav bīstami |
| 100115 | Līdzsadedzināšanā radušies izdedži un katlu atkritumi, kuri neatbilst 100114 klasei | Nav bīstami |
| 100117 | Citi līdzsadedzināšanas pelni, kuri neatbilst 100116 klasei | Nav bīstami |
| 100119 | Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118 klasei | Nav bīstami |
| 100124 | Smiltis, kas rodas sadedzinot kurināmo virstošajā slānī (izdedži) | Nav bīstami |
|  | Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu ražošanas atkritumi |  |
| 101201 | Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma atkritumi | Nav bīstami |
| 101203 | Citas daļiņas un putekļi | Nav bīstami |
| 101205 | Gāzu attīrīšanas nogulsnes | Nav bīstami |
| 101206 | Nederīgas veidnes | Nav bīstami |
| 101208 | Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu atkritumi (pēc termiskās apstrādes) | Nav bīstami |
| 101210 | Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri neatbilst 101209 klasei | Nav bīstami |
| 101212 | Glazēšanas atkritumi, kuri neatbilst 101211 klasei | Nav bīstami |
|  | Cementa, kaļķu un ģipša, kā arī no tiem izgatavotu priekšmetu un produktu ražošanas atkritumi |  |
| 101314 | Cementa atkritumi un nogulsnes | Nav bīstami |
|  | Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi |  |
|  | Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi |  |
| 120101 | Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 120102 | Melno metālu putekļi un cietās daļiņas | Nav bīstami |
| 120103 | Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 120104 | Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas | Nav bīstami |
| 120105 | Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 120113 | Metināšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 120115 | Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei | Nav bīstami |
| 120117 | Citas virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras neatbilst 120116 klasei | Nav bīstami |
| 120121 | Citas nolietotas metālapstrādes iekārtas un materiāli, kuri neatbilst 120120 klasei | Nav bīstami |
|  | Izlietotais iepakojums; citur neminētie absorbenti, slaucīšanas materiāls, filtru materiāls un aizsargtērpi |  |
|  | Iepakojums |  |
| 150101 | Papīra un kartona iepakojums | Nav bīstami |
| 150102 | Plastmasas iepakojums | Nav bīstami |
| 150103 | Koka iepakojums | Nav bīstami |
| 150104 | Metāla iepakojums | Nav bīstami |
| 150105 | Kompozītmateriālu iepakojums | Nav bīstami |
| 150106 | Jauktais iepakojums | Nav bīstami |
| 150107 | Stikla iepakojums | Nav bīstami |
| 150109 | Auduma iepakojums | Nav bīstami |
|  | Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls, aizsargtērpi |  |
| 150203 | Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei | Nav bīstami |
|  | Citur katalogā neminēti atkritumi |  |
|  | Dažāda veida nolietoti transportlīdzekļi, arī nolietoti satiksmē neizmantojami transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi (izņemot 13 un 14 nodaļu, kā arī 1606 un 1608 grupu) |  |
| 160222 | Citur neminēti komponenti | Nav bīstami |
|  | Izolācijas (izņemot metalurģiskos procesus) procesu izolācijas materiālu un refaktoru atkritumi, kuri neatbilst 161105 klasei |  |
|  | Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no piesārņotām vietām izrakta augsne) |  |
|  | Betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika |  |
| 170101 | Betons | Nav bīstami |
| 170102 | Ķieģeļi | Nav bīstami |
| 170103 | Flīzes, kārniņi un keramika | Nav bīstami |
| 170107 | Betona, ķieģeļu, dakstiņu, flīžu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei | Nav bīstami |
|  | Koks, stikls, plastmasa |  |
| 170201 | Koks | Nav bīstami |
| 170202 | Stikls | Nav bīstami |
| 170203 | Plastmasa | Nav bīstami |
|  | Asfalts, darva un darvas produkti |  |
| 170302 | Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei | Nav bīstami |
|  | Augsne (ieskaitot augsni no piesārņotām vietām), akmeņi un gultnes padziļināšanas dūņas |  |
| 170504 | Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei | Nav bīstami |
| 170506 | Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei | Nav bīstami |
| 170508 | Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei | Nav bīstami |
|  | Izolācijas materiāli un azbestu saturoši būvmateriāli |  |
| 170604 | Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei | Nav bīstami |
| 170605 | Azbestu saturoši būvmateriāli | Nav bīstami |
|  | Būvmateriāli uz ģipša bāzes |  |
| 170802 | Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei | Nav bīstami |
|  | Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi |  |
| 170904 | Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei | Nav bīstami |
|  | Cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes un ar to saistīto pētījumu atkritumi (izņemot virtuvju un ēdnīcu atkritumus, kuru rašanās nav tieši saistīta ar veselības aprūpi) |  |
|  | Atkritumi, kuri rodas cilvēku dzemdību, veselības diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā |  |
| 180101 180102 | Veselības aprūpes atkritumi | Nav bīstami |
|  | Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības atkritumi |  |
|  | Izgāztuvju un poligonu filtrāts |  |
| 190703 | Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kurš neatbilst 190702 klasei | Nav bīstami |
|  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi |  |
| 190801 | Atkritumi no sietiem | Nav bīstami |
| 190802 | Atkritumi no smilšu uztvērējiem | Nav bīstami |
| 190805 | Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas | Nav bīstami |
| 190811 | Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kuras satur bīstamas vielas. | Nav bīstami |
|  | Dzeramā ūdens vai rūpnieciski izmantojamā ūdens sagatavošanas atkritumi |  |
| 190902 | Ūdens attīrīšanas atkritumi | Nav bīstami |
|  | Augsnes un pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi |  |
| 191302 | Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 191301 klasei | Nav bīstami |
|  | Sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) arī atsevišķi savāktie atkritumu veidi |  |
|  | Atsevišķi savāktie atkritumu veidi (izņemot 1501 grupu) |  |
| 200141 | Skursteņu tīrīšanas atkritumi | Nav bīstami |
|  | Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi) |  |
| 200201 | Bioloģiski noārdāmi atkritumi | Nav bīstami |
| 200202 | Augsne un akmeņi | Nav bīstami |
| 200203 | Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi | Nav bīstami |
|  | Citi sadzīves atkritumi |  |
| 200301 | Nešķiroti sadzīves atkritumi | Nav bīstami |
| 200302 | Tirgus atkritumi | Nav bīstami |
| 200303 | Ielu tīrīšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 200307 | Liela izmēra atkritumi | Nav bīstami |

3.pielikums Poligonā „Grantiņi” apglabājamie atkritumu veidi

| Atkritumu klase | Atkritumu nosaukums | Atkritumu bīstamība |
| --- | --- | --- |
| Nemetālu minerālu turpmākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi |  |  |
| 010409 | Mālu un smilti saturoši atkritumi | Nav bīstami |
| 010410 | Putekļi un pulverveida atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei | Nav bīstami |
| 010413 | Akmens griešanas un zāģēšanas atkritumi, kuri neatbilst 010407 klasei | Nav bīstami |
| Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības, pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumi |  |  |
| Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības atkritumi |  |  |
| 020103 | Augu audu atkritumi | Nav bīstami |
| 020104 | Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu) | Nav bīstami |
| 020107 | Meža izstrādes atkritumi | Nav bīstami |
| 020109 | Agroķīmiskie atkritumi, kuri neatbilst 020108 klasei | Nav bīstami |
| 020110 | Metāla atkritumi | Nav bīstami |
| Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un apstrādes atkritumi |  |  |
| 020201 020202 020203 | Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | Nav bīstami |
| Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanas un apstrādes atkritumi; konservu ražošanas, kā arī rauga, rauga ekstrakta un melases ražošanas un fermentācijas atkritumi |  |  |
| 020301 | Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un atdalīšanas nogulsnes | Nav bīstami |
| 020302 | Konservēšanas līdzekļu atkritumi | Nav bīstami |
| 020304 | Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli | Nav bīstami |
| 020305 | Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | Nav bīstami |
|  | Piena produktu ražošanas atkritumi | Nav bīstami |
| 020501 020502 | Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | Nav bīstami |
|  | Ceptuvju un konditorejas izstrādājumu ražošanas atkritumi |  |
| 020601 | Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli | Nav bīstami |
| 020602 020603 | Konservēšanas līdzekļu atkritumi Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | Nav bīstami |
|  | Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanas atkritumi. |  |
| 020701 | Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un mehāniskās apstrādes atkritumi | Nav bīstami |
| 020702 | Spirta destilēšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 020703 | Ķīmiskās apstrādes atkritumi | Nav bīstami |
| 020704 020705 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas | Nav bīstami |
|  | Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi |  |
|  | Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi |  |
| 030101 | Mizu un korķa atkritumi | Nav bīstami |
|  | Ādu un kažokādu apstrādes un tekstilrūpniecības atkritumi |  |
|  | Ādu un kažokādu apstrādes atkritumi |  |
| 040102 | Atkritumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi | Nav bīstami |
| 040109 | Ādu apstrādes atkritumi | Nav bīstami |
| Tekstilrūpniecības atkritumi |  |  |
| 040210 | Dabisku produktu organiski atkritumi (piemēram, vaski, tauki) | Nav bīstami |
| 040222 | Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi | Nav bīstami |
| Naftas produktu attīrīšanas, dabasgāzes attīrīšanas un ogļu pirolītiskās apstrādes atkritumi |  |  |
| Naftas produktu attīrīšanas atkritumi |  |  |
| 050117 | Asfalts (bitumens) | Nav bīstami |
| Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku), līmju, ķitu, tepju un tipogrāfijas krāsu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi |  |  |
| Krāsu un laku ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi |  |  |
| 080112 | Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei | Nav bīstami |
| 080114 | Krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080113 klasei |  |
| 080116 | Ūdeni saturošas krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080115 klasei | Nav bīstami |
| 080118 | Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri neatbilst 080117 klasei | Nav bīstami |
| Citu pārklāšanas līdzekļu (arī keramisko materiālu) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi |  |  |
| 080201 | Putekļus saturoši atkritumi | Nav bīstami |
| Tipogrāfijas krāsas ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi |  |  |
| 080313 | Tipogrāfijas krāsas atkritumi, kuri neatbilst 080312 klasei | Nav bīstami |
| 080315 | Tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kuras neatbilst 080314 klasei | Nav bīstami |
| 080318 | Iespiedkrāsas atkritumi, kas neatbilst 080317 klasei | Nav bīstami |
| Līmju un tepju ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi |  |  |
| 080410 | Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei | Nav bīstami |
| 080412 | Līmju un tepju nogulsnes, kuras neatbilst 080411 klasei | Nav bīstami |
| Fotorūpniecības atkritumi |  |  |
| Fotorūpniecības procesu atkritumi |  |  |
| 090107 | Sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un fotopapīrs | Nav bīstami |
| 090108 | Sudrabu vai sudraba savienojumus nesaturošas fotofilmas un fotopapīrs | Nav bīstami |
| 090110 | Vienreizējas lietošanas fotoaparāti bez baterijām | Nav bīstami |
| Termisko procesu atkritumi |  |  |
| Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi (izņemot 19.nodaļu) |  |  |
| 100101 | Kurtuvju pelni | Nav bīstami |
| 100102 | Ogļu kvēpi | Nav bīstami |
| 100103 | Kūdras un neapstrādātas koksnes kvēpi | Nav bīstami |
| 100105 | Cieti kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi | Nav bīstami |
| 100107 | Duļķveidīgi kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi | Nav bīstami |
| 100115 | Līdzsadedzināšanā radušies izdedži un katlu atkritumi, kuri neatbilst 100114 klasei | Nav bīstami |
| 100117 | Citi līdzsadedzināšanas pelni, kuri neatbilst 100116 klasei | Nav bīstami |
| 100119 | Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118 klasei | Nav bīstami |
| 100124 | Smiltis, kas rodas sadedzinot kurināmo virstošajā slānī (izdedži) | Nav bīstami |
| Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu ražošanas atkritumi |  |  |
| 101201 | Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma atkritumi | Nav bīstami |
| 101203 | Citas daļiņas un putekļi | Nav bīstami |
| 101205 | Gāzu attīrīšanas nogulsnes | Nav bīstami |
| 101206 | Nederīgas veidnes | Nav bīstami |
| 101208 | Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu atkritumi | Nav bīstami |
| 101210 | Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri neatbilst 101209 klasei | Nav bīstami |
| 101212 | Glazēšanas atkritumi, kuri neatbilst 101211 klasei | Nav bīstami |
| Cementa, kaļķu un ģipša, kā arī no tiem izgatavotu priekšmetu un produktu ražošanas atkritumi |  |  |
| 101314 | Cementa atkritumi un nogulsnes | Nav bīstami |
| Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi |  |  |
| Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi |  |  |
| 120101 | Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 120102 | Melno metālu putekļi un cietās daļiņas | Nav bīstami |
| 120103 | Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 120104 | Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas | Nav bīstami |
| 120105 | Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 120113 | Metināšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 120115 | Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei | Nav bīstami |
| 120117 | Citas virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras neatbilst 120116 klasei | Nav bīstami |
| 120121 | Citas nolietotas metālapstrādes iekārtas un materiāli, kuri neatbilst 120120 klasei | Nav bīstami |
| Izlietotais iepakojums; citur neminētie absorbenti, slaucīšanas materiāls, filtru materiāls un aizsargtērpi |  |  |
| Iepakojums (pārstrādei nederīgs) |  | Pārstrādei nederīgs |
| 150101 | Papīra un kartona iepakojums | Pārstrādei nederīgs |
| 150102 | Plastmasas iepakojums | Pārstrādei nederīgs |
| 150103 | Koka iepakojums | Pārstrādei nederīgs |
| 150104 | Metāla iepakojums | Pārstrādei nederīgs |
| 150105 | Kompozītmateriālu iepakojums | Pārstrādei nederīgs |
| 150106 | Jauktais iepakojums | Pārstrādei nederīgs |
| 150107 | Stikla iepakojums | Pārstrādei nederīgs |
| 150109 | Auduma iepakojums | Pārstrādei nederīgs |
| Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls, aizsargtērpi |  |  |
| 150203 | Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei | Pārstrādei nederīgs |
| Citur katalogā neminēti atkritumi |  |  |
| Dažāda veida nolietoti transportlīdzekļi, arī nolietoti satiksmē neizmantojami transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi (izņemot 13 un 14 nodaļu, kā arī 1606 un 1608 grupu) |  |  |
| 160222 | Citur neminēti komponenti | Nav bīstami |
|  | Izolācijas (izņemot metalurģiskos procesus)procesu izolācijas materiālu un refaktoru atkritumi, kuri neatbilst 161105 klasei |  |
|  | Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi |  |
|  | Betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika |  |
| 170101 | Betons | Nav bīstami |
| 170102 | Ķieģeļi | Nav bīstami |
| 170103 | Flīzes, kārniņi un keramika | Nav bīstami |
| 170107 | Betona, ķieģeļu, dakstiņu, flīžu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei | Nav bīstami |
| Koks, stikls, plastmasa |  |  |
| 170201 | Koks | Nav bīstami |
| 170202 | Stikls | Nav bīstami |
| 170203 | Plastmasa | Nav bīstami |
| Asfalts, darva un darvas produkti |  |  |
| 170302 | Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei | Nav bīstami |
| Augsne (ieskaitot augsni no piesārņotām vietām), akmeņi un gultnes padziļināšanas dūņas |  |  |
| 170504 | Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei | Nav bīstami |
| 170506 | Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei | Nav bīstami |
| 170508 | Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei | Nav bīstami |
| Izolācijas materiāli un azbestu saturoši būvmateriāli |  |  |
| 170604 | Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei | Nav bīstami |
| 170605 | Azbestu saturoši būvmateriāli | Bīstams |
| Būvmateriāli uz ģipša bāzes |  |  |
| 170802 | Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei | Nav bīstami |
| Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi |  |  |
| 170904 | Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei | Nav bīstami |
| Cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes un ar to saistīto pētījumu atkritumi (izņemot virtuvju un ēdnīcu atkritumus, kuru rašanās nav tieši saistīta ar veselības aprūpi) |  |  |
| Atkritumi, kuri rodas cilvēku dzemdību, veselības diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā |  |  |
| 180101 180102 | Veselības aprūpes atkritumi | Nav bīstami |
| Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības atkritumi |  |  |
| Izgāztuvju un poligonu filtrāts |  |  |
| 190703 | Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kurš neatbilst 190702 klasei | Nav bīstami |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi |  |  |
| 190801 | Atkritumi no sietiem | Nav bīstami |
| 190802 | Atkritumi no smilšu uztvērējiem | Nav bīstami |
| 190805 | Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas | Nav bīstami |
| Dzeramā ūdens vai rūpnieciski izmantojamā ūdens sagatavošanas atkritumi |  |  |
| 190902 | Ūdens attīrīšanas atkritumi | Nav bīstami |
| Augsnes un pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi |  |  |
| 191302 | Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 191301 klasei | Nav bīstami |
| Sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) arī atsevišķi savāktie atkritumu veidi |  |  |
| 200141 | Skursteņu tīrīšanas atkritumi | Nav bīstami |
| Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi) |  |  |
| 200201 | Bioloģiski noārdāmi atkritumi | Nav bīstami |
| 200202 | Augsne un akmeņi | Nav bīstami |
| 200203 | Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi | Nav bīstami |
| Citi sadzīves atkritumi |  |  |
| 200301 | Nešķiroti sadzīves atkritumi | Nav bīstami |
| 200302 | Tirgus atkritumi | Nav bīstami |
| 200303 | Ielu tīrīšanas atkritumi | Nav bīstami |
| 200307 | Liela izmēra atkritumi | Nav bīstami |