NORAKSTS

| 18.06.2015. | Nr. 8/3 |
| --- | --- |

PROJEKTA ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, IV KĀRTA” IESNIEGUMA GROZĪJUMU SASKAŅOŠANA

(Ziņo I.Škutāne)

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR – I.Jakovels, S.Stoļarovs, S.Šalājevs, J.Bacāns, V.Grigorjevs, V.Ļevčenoks, R.Vectirāne, M.Buškevics, A.Garančs, A.Rāviņš, A.Tomašūns, J.Strods, R.Šlegelmilhs, PRET- nav, ATTURAS – nav,

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.3/2 „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” iesnieguma saskaņošana”, tika saskaņots projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” (turpmāk tekstā – Projekts) iesniegums, kur kopējās izmaksas paredzētas 2 332 047,80 euro. Projekta īstenošanas gaitā veikto iepirkumu rezultātā faktiskās Projekta kopējās izmaksas ir 1 234 506,73 euro, līdz ar ko Projekta izmaksu samazinājums ir 1 097 541,07 euro.

Lai nodrošinātu pieejamo Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma izmantošanu, nepieciešams papildināt Projektu ar aktivitāti no Ūdenssaimniecības attīstības Jelgavā ilgtermiņa investīciju programmas, iekļaujot Projektā jaunu aktivitāti “Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija Platones ielā 28A, Jelgavā” un paredzot minētajai aktivitātei plānotās izmaksas 359 243,60 euro apmērā. Projekta aktualizētās kopējās izmaksas plānotas 1 593 750,33 euro apmērā.

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.836 ”Noteikumi par darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti ”Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” 60.punktu,

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:

Saskaņot projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” iesnieguma, kas apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.3/2 „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” iesnieguma saskaņošana”, grozījumus (pielikumā).

Domes priekšsēdētājs 	                            (paraksts)               	                   A.Rāviņš

NORAKSTS PAREIZS

Pašvaldības izpilddirektores sekretāre                         	                   K.Simonova

Jelgavā 2015.gada 18.jūnijā