Vienošanās Nr.3 par grozījumiem 2015.gada 1.jūnija Pakalpojuma līgumā

par Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi

Jelgavā 									 2016.gada 15.aprīlī

Šī vienošanās noslēgta starp Jelgavas pilsētas domi (turpmāk – Pasūtītājs), reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, kuru saskaņā ar Jelgavas pilsētas nolikumu pārstāv pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne, no vienas puses, un pilnsabiedrību “ARH STUDIJA” (turpmāk – Izpildītājs), reģistrācijas Nr. 40103654030, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 22-2, Rīga, LV-1010, valdes locekļa Mārtiņa Ratnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2015.gada 20.aprīļa izsniegto pilnvaru no otras puses, kopā turpmāk saukti „Puses”, un ir uzskatāma par 2015.gada 1.jūnija Līguma (turpmāk  – Līgums) pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu.

Pamatojoties uz Līguma 11.3. punktu un 11.5.1.apakšpunktu un ņemot vērā to, ka Pasūtītājam no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ bija nepieciešams papildus laiks būvprojekta ekspertīzes iepirkuma veikšanā, un līgums par ekspertīzes veikšanu tika noslēgts 2016.gada 4.aprīlī, Puses vienojas:

- Izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:

„4.2. Izpildītājs apņemas izpildīt pakalpojumu ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1.jūnijam,  ievērojot sekojošo:

4.2.1. Būvprojekts minimālā sastāvā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.septembrim. 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas).

4.2.2. Būvprojekts ekspertīzes veikšanai jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.martam (par Būvprojekta pilnu eksemplāru uzskatāms tāds eksemplārs, kuru par atbilstošu ekspertīzes veikšanai atzinis pasūtītāja nolīgts Būvprojekta eksperts);

4.2.3. Būvprojekta visi eksemplāri (6 (seši) būvprojekta eksemplāri papīra formā un elektroniski vektora datu formā) ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1.jūnijam.”

- Visi pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.

- Vienošanās Nr.3 stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.

- Vienošanās Nr.3 sastādīta uz 1 (vienas) lapaspuses 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens paliek pie Pasūtītāja un otru saņem Izpildītājs. Abiem Vienošanās Nr.3 eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pušu paraksti

| Jelgavas pilsētas dome |  | Pilnsabiedrība ”ARH STUDIJA” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgā amatpersona: | Atbildīgā amatpersona: |  |  |  |  |  |  |
| Irēna Škutāne | Mārtiņš Ratnieks |  |  |  |  |  |  |
| Pašvaldības izpilddirektore | Direktors |  |  |  |  |  |  |
| Paraksts ________________ |  |  | Paraksts ________________ |  |  |  |  |
| z.v. |  |  |  | z.v. |  |  |  |