Vienošanās Nr.1

### 2018.gada 11.septembra līgumam Nr.2-5/18/18

„Asfaltbetona seguma izbūve Atmodas ielā no Ganību ielas līdz PII “Kāpēcīši” Jelgavā”

Jelgavā	 									      2018.gada 24.oktobrī

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””, vienotais reģistrācijas Nr.41703001139, tās valdes locekļa Madara Radžeļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā sauktas Puses,

pamatojoties uz 2018.gada 24.oktobra Aktu Nr.1 par darbu daudzumu un izmaksu izmaiņām (1.pielikums) un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu un 2018.gada 11.septembra līguma Nr.2-5/18/18 „Asfaltbetona seguma izbūve Atmodas ielā no Ganību ielas līdz PII “Kāpēcīši” Jelgavā” (turpmāk – Līgums) 2.7. un 13.1.apakšpunktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Izteikt Līguma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1. Līguma cena (turpmāk – Līgumcena) ir 86 886,95 euro (astoņdesmit seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši euro 95 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir 18 246,26 euro (astoņpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro 26 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 105 133,21 euro (viens simts pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro 21 cents), ņemot vērā Līguma 2.pielikumā „Būvdarbu apjomu saraksts” noteiktās Darba vienību izmaksas.”

- Izslēgt Līguma 2.2.apakšpunktā šādus vārdus un skaitļus „20% no Līgumcenas bez PVN 21%, t.i.,”.

- Izteikt Līguma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3. Atlikušo Līgumcenas samaksu par kvalitatīvi izpildīto Darbu 68 886,97 euro (sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši euro 97 centi) bez PVN 21% – 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ko Izpildītājs iesniedz pēc Līguma 8.1.apakšpunktā noteikta Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.”

- Izteikt Līguma 2.pielikumu „Būvdarbu apjomu saraksts” jaunā redakcijā, kas ir Vienošanās 2.pielikums.

- Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

- Vienošanās stājas spēkā parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota un parakstīta divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

- Pušu rekvizīti un paraksti:

| Pasūtītājs Izpildītājs Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001282486 Pulkveža Oskara Kalpaka 16a, Jelgava, LV-3001 AS SEB banka Konta Nr. LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 Vadītājs _______________ M.Mielavs; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” Vienotais reģistrācijas 41703001139 Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007 AS CITADELE banka Konta Nr. LV67 PARX 0012 6964 9000 1 Valdes loceklis____________ M.Radželis.. |  |
| --- | --- |