NORAKSTS

| 30.10.2025. | Nr.13/3 |
| --- | --- |

###### GROZĪJUMS JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOMES 2023. GADA 27. APRĪĻA LĒMUMĀ NR.4/3 “PROJEKTA “ZEMGALES INDUSTRIĀLĀ PARKA ATTĪSTĪBA, I KĀRTA” IESNIEGUMA IESNIEGŠANA”

Atklāti balsojot: PAR – 14 (M.Buškevics, M.Daģis, U.Dūmiņš, M.Galkins, I.Konutis, V.Kudrjavceva, G.Kurlovičs, A.Pagors, A.Rublis, R.Šlegelmilhs, M.Štāls, V.Švāns, K.Vaivods, R.Vectirāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,

Saskaņā ar 2024. gada 1. februārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Centrālā pārvalde” (turpmāk- Pašvaldība) noslēgto Vienošanos Nr.3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu, Pašvaldība īsteno projektu “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta” (turpmāk- projekts).

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2022. gada 30. augusta noteikumiem Nr. 543 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” īstenošanas noteikumi”, sakarā ar projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, noslēgtajiem līgumiem un plānotajiem iepirkumiem, kā arī lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, nepieciešams mainīt projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma sadalījumu pa gadiem. Ņemot vērā minēto,

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr.4/3 “Projekta “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta” iesnieguma iesniegšana” grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam iekļaut pašvaldības budžetā Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu šādā sadalījumā:

2.1. 2024. gadā – līdzfinansējuma nodrošināšanai 12 039,26 euro (divpadsmit tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 26 centi) no pašvaldības dotācijas ārpus projekta izmaksu segšanai.

2.2. 2025. gadā  līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai 4 458 763,53 euro (četri miljoni četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro 53 centi), t.sk priekšfinansējums 2 000 000,000 euro (divi miljoni euro un 00 centi), līdzfinansējums 2 458 763.53 euro (divi miljoni četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro un 53 centi), t.sk. pašvaldības dotācija 425 464,14 euro (četri simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti sešdesmit četri  euro un 14 centi) ārpus projekta izmaksu segšanai;

2.3. 2026. gadā  līdzfinansējuma nodrošināšanai 2 109 968,88 euro (divi miljoni viens simts deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi euro un 88 centi), t.sk pašvaldības dotācija 79 277,97 euro (septiņdesmit deviņi tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi  euro un 97 centi) ārpus projekta izmaksu segšanai.”

Domes priekšsēdētājs				(paraksts)			M.Daģis

NORAKSTS PAREIZS

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības

Iestādes “Centrālā pārvalde”

Administratīvā departamenta

Lietvedības nodaļas vadītāja							B.Jēkabsone

2025. gada 30. oktobrī