Informācija par projektu “Savienības ielas kolektora sateces baseina pretplūdu pasākumu īstenošana Jelgavas valstspilsētas teritorijā”

Projekts “Savienības ielas kolektora sateces baseina pretplūdu pasākumu īstenošana Jelgavas valstspilsētas teritorijā” tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” ietvaros.

Projekta mērķis ir būtiski samazināt plūdu risku Savienības ielas kolektora sateces baseinā, uzlabojot lietusūdens novadīšanas sistēmas caurlaidspēju, infrastruktūras noturību un integrējot dabā balstītus risinājumus Jelgavas valstspilsētas teritorijā.

Projekta aktivitātes ietver: būvniecības ieceres (būvprojekta) izstrādi, autoruzraudzību, būvdarbus un būvuzraudzību.

Būvdarbu īstenošana plānota trīs kārtās.

Pirmajā kārtā tiks izbūvēta kombinēta segtā un vaļējā lietusūdens novadīšanas sistēma no Savienības ielas līdz ietecei Platones upē, tostarp paredzēta lietusūdens attīrīšanas iekārtas izbūve pirms ūdens novadīšanas upē. Projekta ietvaros paredzēta Platones upes krasta nostiprināšana aptuveni 60 m garumā kolektora ieplūdes vietā, kā arī “zaļās” infrastruktūras integrēšana, tostarp filtrācijas joslu un mitrāju izveide.

Otrajā kārtā paredzēta jaunas lietusūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve Rūpniecības ielā, kas būtiski uzlabos sistēmas darbību augstu ūdens līmeņu apstākļos. Papildus tiks izbūvēts spiedvada vai pašteces cauruļvads aptuveni 330 m garumā ar pārplūdes risinājumu, jauns kolektors zem dzelzceļa, izmantojot beztranšejas tehnoloģiju aptuveni 75 m garumā, kā arī rekonstruēti esošie cauruļvadi aptuveni 250 m garumā. Tiks sakārtota arī vaļējo grāvju sistēma, palielinot tās hidraulisko caurlaidspēju.

Trešajā kārtā tiks izbūvēta zilzaļā infrastruktūra Savienības ielā aptuveni 250 m garumā, ieviešot uz dabu balstītus risinājumus plūdu risku ilgtermiņa samazināšanai. Tiks izveidota lietusūdens akumulācijas sistēma ar atkārtotas izmantošanas iespēju, īstenoti noteces regulēšanas pasākumi, kā arī sakārtotas vaļējo grāvju sistēmas pieguļošajās ielās. Vienlaikus paredzēta arī Savienības ielas brauktuves seguma atjaunošana, uzlabojot satiksmes drošību un braukšanas komfortu.

Rezultāta rādītāji:

- iedzīvotāju skaits, kas gūs labumu no plūdu riska samazināšanas pasākumiem – 2 100 iedzīvotāji;

- iedzīvotāju skaits, kuriem būs pieejama jauna vai uzlabota “zaļā” infrastruktūra 2 km zonā – 20 000 iedzīvotāju.

Iznākuma rādītāji: izveidotā vai atjaunotā “zaļā” infrastruktūra – 0,09 ha.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 500 000,00 euro, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2 975 000,00 euro (85%) un pašvaldības līdzfinansējums – 525 000,00 euro (15%).

Projekta īstenošana plānota no 2026. gada II. ceturkšņa līdz 2029. gada I. ceturksnim.

Sagatavoja: JVPI “Pilsētsaimniecība” projekta vadītāja D.Agule