| 30.04.2026. | Nr.7/6 |
| --- | --- |

###### GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOMES 2023. GADA 27. APRĪĻA LĒMUMĀ NR.4/3 “PROJEKTA “ZEMGALES INDUSTRIĀLĀ PARKA ATTĪSTĪBA, I KĀRTA” IESNIEGUMA IESNIEGŠANA”

Atklāti balsojot: PAR – 14 (M.Daģis, U.Dūmiņš, M.Galkins, I.Konutis, V.Kudrjavceva, G.Kurlovičs, A.Pagors, A.Rāviņš, A.Rublis, R.Šlegelmilhs, M.Štāls, V.Švāns, K.Vaivods, R.Vectirāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,

Saskaņā ar 2024. gada 1. februārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Centrālā pārvalde” (turpmāk- Pašvaldība) noslēgto Vienošanos Nr.3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu, Pašvaldība īsteno projektu “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta” (turpmāk- projekts).

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2022. gada 30. augusta noteikumiem Nr. 543 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu   nepieciešams mainīt projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma sadalījumu pa gadiem. Ņemot vērā minēto,

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr.4/3 “Projekta “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta” iesnieguma iesniegšana” grozījumus un izteikt 2.2. un 2.3. apakšpunktus šādā redakcijā:

“2.2. 2025. gadā  līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai 3 053 500,15 euro (trīs miljoni piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro un 15 centi), t.sk līdzfinansējums 2 695 210,21 euro (divi miljoni seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši divi simti desmit euro un 21 cents), pašvaldības dotācija 358 289,94 euro (trīs simti piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi  euro un 94 centi) ārpus projekta izmaksu segšanai;

2.3. 2026. gadā  līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai 3 515 232,26 euro (trīs miljoni pieci simti piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 26 centi), t.sk priekšfinansējums 2 000 000,000 euro (divi miljoni euro un 00 centi), līdzfinansējums 1 515 232,26 euro (viens miljons pieci simti piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 26 centi), t.sk. pašvaldības dotācija 136 207,45 euro (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši divi simti septiņi  euro un 45 centi) ārpus projekta izmaksu segšanai.”

Domes priekšsēdētājs									M.Daģis