Sēdes protokols

Jelgavā

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Iedzīvotāju līdzdalības ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves un pārbūves izvērtēšanas komisija darbojas pamatojoties uz 24.03.2026. rīkojumu Nr.51-ri, Par iedzīvotāju līdzdalības ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves un pārbūves izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.

09.06.2026.										Nr.1/2026

Sēdi sasauc un atklāj: plkst.10.00

Sēdi slēdz: plkst. 11.45

Sēde ir slēgta un notiek klātienē

Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs Jelgavas valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā M.Štāls

Sēdi protokolē: Komisijas sekretāre Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Lietvedības nodaļas lietvede Būvvaldē I.Petrokaite

Sēdē piedalās: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītāja vietnieks S.Liepiņa

Sēdē piedalās komisijas locekļi:

A.Ziemelis –      Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Inženierbūvju

un ģeodēzijas nodaļas vadītājs;

J.Zajankovskis - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības “Centrālā pārvalde” Attīstības un

pilsētplānošanas departamenta vadītāja vietnieks, Infrastruktūras projektu

pārraudzības nodaļas vadītājs;

T.Valtere –         SIA “Jelgavas Ūdens” Tehniskās daļas vadītāja.

| DARBA KĀRTĪBA |  |
| --- | --- |

| Nr. | Izskatāmais jautājums | Reģistr.NR.un DAT.NAMEJĀ | Ziņotājs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | […] Aveņu iela 14 […] Aveņu iela 16 | 1038/2.1-35.5 23.03.2026. | M.Štāls |
| 2. | […] Mednieku iela 54 | 1667/2.1-35.1.9 25.05.2026. | M.Štāls |
| 3. | […] Ganību iela 29 | 1704/2.1-35.1.9 28.05.2026. | M.Štāls |
| 4. | […] Klijēnu ceļš 2C, Klijēnu ceļš 1, Klijēnu ceļš 2A, Kalnciema ceļš 132 | 1715/2.1-35.1.9 29.05.2026. | M.Štāls |
| 5. | […] 1. līnija 9S-1. līnija 21 (ūdensapgādes tīkli) | 1717/2.1-35.5 29.05.2026. | M.Štāls |
| 6. | […] 1. līnija 9S-1. līnija 21 (kanalizācijas tīkli) | 1718/2.1-35.1.9 29.05.2026. | M.Štāls |
| 7. | […] Alkšņu iela 4A (ūdensapgādes tīkli) | 1723/2.1-35.5 29.05.2026. | M.Štāls |
| 8. | […] Riekstu ceļš 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3L, 3M, 1,2, 4B,14D | 1746/2.1-35.5 01.06.2026. | M.Štāls |
| 9. | […] Satiksmes iela 34 | 1747/2.1-35.5 02.06.2026. | M.Štāls |
| 10. | […] Tērvetes iela 225 | 1773/2.1-35.5 03.06.2026. | M.Štāls |

1. […] un […] Iesniegums komisijai ūdensapgādes izbūvei Aveņu iela 14 un Aveņu iela 16.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2026.gada 23.martā saņemts Pieteikums ūdensapgādes izbūvei Aveņu ielā 14 – īpašnieks […] un Aveņu iela 16 – īpašnieks […].

Komisijas locekļi izskata un izvērtē saņemto iesniegumu atbilstoši izdotajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada 12.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.26-4.

Iesnieguma veidlapa nav korekta, sadaļā Informācija par finansējumu precizējamā summa 900 EUR. Būvniecības Informācijas sistēmā (turpmāk BIS) projekts akceptēts.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Komisija nolemj:

  - Atbalstīt saņemto iesniegumu un virzīt izskatīšanai prioritārā vērtējuma noteikšanai.

- […] Iesniegums komisijai kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietas izbūvei Mednieku ielā 54.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2026.gada 25.maijā saņemts Pieteikums kanalizācijas tīklu izbūvei Mednieku ielā 54.

Komisijas locekļi izskata un izvērtē saņemto iesniegumu atbilstoši izdotajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada 12.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.26-4.

Informācija par finansējumu sadaļā precizējamā summa 12001,97 EUR. BIS projekts akceptēts.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Komisija nolemj:

  - Atbalstīt saņemto iesniegumu un virzīt izskatīšanai prioritārā vērtējuma noteikšanai.

- […] Iesniegums komisijai kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvei Ganību ielā 29.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2026.gada 28.maijā saņemts Pieteikums kanalizācijas tīklu izbūvei Ganību ielā 29.

Komisijas locekļi izskata un izvērtē saņemto iesniegumu atbilstoši izdotajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada 12.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.26-4.

Izbūvējamais ielas tīklu garums metros nekorekts. BIS projekts akceptēts.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere, PRET -nav, ATTURAS – nav.

Komisija nolemj:

  - Atbalstīt saņemto iesniegumu un virzīt izskatīšanai prioritārā vērtējuma noteikšanai.

- […] Iesniegums komisijai ūdensapgādes tīklu un pieslēguma vietu izbūve Klijēnu ceļā 2C.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2026.gada 29.maijā saņemts Pieteikums ūdensapgādes tīklu izbūvei Klijēnu ceļā 2C ar pievienotu Iesaistīto nekustamo īpašumu sarakstu (adresēm) Klijēnu ceļš 2C, Klijēnu ceļš 1, Klijēnu ceļš 2A un Kalnciema ceļš 132.

Komisijas locekļi izskata un izvērtē saņemto iesniegumu atbilstoši izdotajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada 12.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.26-4.

Iesniegumā iekļauti 4 nekustamie īpašumi. Kalnciema ceļā 132 īpašumam ir esošs pieslēgums. Tādēļ labojam pretendentu skaitu no 4 un 3. Nepieciešams koriģēt izmaksu summas. BIS būvprojekts akceptēts.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Komisija nolemj:

  - Atbalstīt saņemto iesniegumu ar korekciju veikšanu un virzīt izskatīšanai prioritārā vērtējuma noteikšanai.

- […] Iesniegums komisijai ūdensapgādes tīklu un pieslēguma vietu izbūve 1.līnija 9S – 1.līnija 21.

Jelgavas vastspilsētas pašvadībā 2026.gada 29.maijā saņemts Pieteikums ūdensapgādes tīklu izbūvei 1.līnijā 9S – 1.līnijā 21.

Komisijas locekļi izskata un izvērtē saņemto iesniegumu atbilstoši izdotajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada 12.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.26-4.

Iesaistīto nekustamo īpašumu skaits 12. BIS būvprojekts viens gan ūdensapgādes tīkliem, kā arī kanalizācijas tīkliem. Komisija iesaka sadalīt būvprojektu kārtās. Jākoriģē izbūvējamais ielas tīkla garums no 560 m uz 447 m un jāprecizē finansējuma summas.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Komisija nolemj:

  - Atbalstīt saņemto iesniegumu ar korekciju veikšanu un virzīt izskatīšanai prioritārā vērtējuma noteikšanai.

- […] Iesniegums komisijai kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvei 1.līnijā 9S – 1.līnijā 21.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2026.gada 29.maijā saņemts Pieteikums kanalizācijas tīklu izbūvei 1.līnijā 9S – 1.līnijā 21.

Komisijas locekļi izskata un izvērtē saņemto iesniegumu atbilstoši izdotajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada 12.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.26-4.

Iesaistīto nekustamo īpašumu skaits 12. BIS būvprojekts viens gan ūdensapgādes tīkliem, kā arī kanalizācijas tīkliem, kuru iesaka sadalīt kārtās. Kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgādes projektēšana patreiz procesā. Nepieciešams koriģēt izbūvējamo ielu tīkla garumus un finansējuma summas. Šonedēļ plānots pieprasīt Sadales tīkla tehniskos noteikumus pieslēguma izveidei. Ir sarunāts projektētājs, kas sola, ka pilnībā saskaņots un ar būvvaldi akceptēts projekts varētu būt gatavs 3 mēnešu laikā. Iesniegtajā tāmē izmaksas elektrības pieslēguma ierīkošanai iekļautas sūkņu stacijas tāmes pozīcijā.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – J.Zajankovskis, PRET – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis,  T.Valtere, ATTURAS – nav.

Komisija nolemj:

  - Noraidīt saņemto iesniegumu.

- […] Iesniegums komisijai ūdensapgādes tīklu izbūvei Alkšņu ielā 4A.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2026.gada 29.maijā saņemts Pieteikums ūdensapgādes tīklu un pieslēguma vietas izbūvei Alkšņu ielā 4A.

Komisijas locekļi izskata un izvērtē saņemto iesniegumu atbilstoši izdotajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada 12.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.26-4.

Iesniegums neatbilst pēc būtības. BIS būvprojekts akceptēts 2026.gada 8.jūnijā.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – nav, PRET – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere, ATTURAS – nav.

Komisija nolemj:

  - Noraidīt saņemto iesniegumu.

- […] Iesniegums komisijai ūdensapgādes tīklu un pieslēguma vietu izbūvei Riekstu ceļā 3J.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2026.gada 1.jūnijā saņemts Pieteikums ūdensapgādes tīklu izbūvei Riekstu ceļā 3J.

Komisijas locekļi izskata un izvērtē saņemto iesniegumu atbilstoši izdotajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada 12.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.26-4.

Iesaistīto nekustamo īpašumu skaits 17. BIS būvprojekts nav iesniegts. Paredzēt iesnieguma izskatīšanu 2027.gadā.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – nav, PRET – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere, ATTURAS – nav.

Komisija nolemj:

  - Noraidīt saņemto iesniegumu.

- […] Iesniegums komisijai sadzīves kanalizācijas pievada pārbūvei Satiksmes ielā 34.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2026.gada 2.jūnijā saņemts Pieteikums sadzīves kanalizācijas pievada pārbūvei Satiksmes ielā 34.

Komisijas locekļi izskata un izvērtē saņemto iesniegumu atbilstoši izdotajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada 12.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.26-4.

Iesniegums neatbilst Saistošo noteikumu Nr.26-4 pielikumā pievienotajai Iesnieguma veidlapai, kā arī satur nepilnīgu informāciju. BIS būvprojekts nav iesniegts.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – nav, PRET – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere, ATTURAS – nav.

Komisija nolemj:

  - Noraidīt saņemto iesniegumu.

- […] Iesniegums komisijai ūdensapgādes tīklu un pieslēguma vietu izbūvei Tērvetes ielā 225.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2026.gada 3.jūnijā saņemts Pieteikums ūdensapgādes tīklu izbūvei Tērvetes ielā 225.

Komisijas locekļi izskata un izvērtē saņemto iesniegumu atbilstoši izdotajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada 12.februār Saistošajiem noteikumiem Nr.26-4.

Iesniegums iesniegts pēc Saistošajos noteikumos Nr.26-4 noteiktā iesniegšanas termiņa.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – nav, PRET – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere, ATTURAS – nav.

Komisija nolemj:

  - Noraidīt saņemto iesniegumu.

- Dažādi.

Debatēs piedalās komisijas locekļi un secina, ka apstiprinātajos Saistošajos noteikumos Nr.26-4 pamanīta kļūda saistošo noteikumu punktos 19.2. un 20.2. (aprēķina formula kļūdaina). Tādēļ nepieciešami Saistošo notikumu Nr.26-4 grozījumi (Zemākās plānotās izmaksas uz 1 NĪ / vērtējamās plānotās izmaksas uz 1 NĪ)*10.

Komisijai nepieciešams Juridiskās nodaļas atbalsts.

Komisijas priekšsēdētājs						M.Štāls

Sekretāre								I.Petrokaite

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU